Smlouva o dílo

Implementace IS PRYTANIS G

I.

Smluvní strany

Obchodní firma	  : 	DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.

Sídlo	              	  :	434 01 Most, tř. Budovatelů 1395/23

IČ		    	  :	62242504

DIČ		    	  :	CZ62242504

Bankovní spojení  	  :	Komerční banka, a.s., pobočka Most

Číslo účtu	      	  :	1406491/0100

Obchodní rejstřík 	  :	Krajský soud v Ústí nad Labem

Oddíl B, vložka 660

Zastoupena		  :	MUDr. Sášou Štemberou, předsedou představenstva,

Bc. Danielem Dunovským, místopředsedou představenstva

(dále jen objednatel)

a

Obchodní firma	  : 	PRYTANIS a.s.

Sídlo	              	  :	Jundrovská 618/31

IČ		    	  :	08942625

DIČ		    	  :	CZ08942625

Bankovní spojení  	  :	UniCredit Bank

Číslo účtu	      	  :	1387743953/2700

Obchodní rejstřík 	  :

Zastoupena		  :

(dále jen zhotovitel)

II.

Předmět a účel smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli ekonomicko–informační systém PRYTANIS G (EIS), který spočívá v nahrazení textového rozhraní EIS grafickou verzí.

III.

Termíny implementace EIS a postup prací

- Předmětem implementace EIS budou tyto podsystémy:

- Personalistika a mzdy (řešena formou objednávky)

- Ekonomika

- Doprava

- Sklady

- Termíny implementace včetně programových úprav:

- Ekonomika do 31.1.2023. Automatický doklad s přesunem nákladů (UC_RR), úpravy v modulu pracovních pomůcek do 28.2.2023.

- Doprava do 31.12.2022.

- Sklady do 30.4.2023

- Zkušební režim a ostrý start:

- Ekonomika bude mít zkušební režim do konce února 2023. Ostrý start předpokládáme od  1.3.2023.

- Osobní doprava bude mít zkušební režim do konce prosince 2022. Ostrý start spojený s migrací dat, která budou provedena k 31.12.2022. Doklady v roce 2023 už se v osobní dopravě budou zpracovávat v Prytanisu G.

- Sklady budou mít zkušební režim do konce května 2023. Ostrý start předpokládáme od 1.6.2023.

- Školení:

- Školení bude probíhat v souladu se zkušebním režimem a na základě doporučení zhotovitele.

IV.

Cenové a platební podmínky

- Cena za implementace a nastavení podsystémů Ekonomika, Doprava a Sklad v IS PRYTANIS G včetně vedení projektu a programových úprav specifikovaných v projektové dokumentaci činí 1 038 000 Kč bez DPH a bude hrazena a fakturována po dokončení implementace jednotlivých podsystémů následujícím způsobem:

- Fakturace podsystému Doprava se uskuteční po dokončení implementace dle předávacího protokolu a bude činit 397 500 Kč.

- Fakturace podsystému Ekonomika se uskuteční po dokončení implementace dle předávacího protokolu a bude činit 342 000 Kč.

- Fakturace podsystému Sklady se uskuteční po dokončení implementace dle předávacího protokolu a bude činit 298 500 Kč.

- Školení zaměstnanců objednatele bude fakturováno měsíčně dle uskutečněného školení. Cena za jednu hodinu školení je stanovena ve výši 1 500 Kč.

- Splatnost faktur je 30 dní.

- Daňové doklady musí obsahovat všechny náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V případě nedostatku či nesprávnosti některé z těchto náležitostí je strana, která fakturu obdržela, oprávněna vrátit v rámci stanovené lhůty splatnosti faktury k doplnění či opravě, aniž by byla v prodlení s jejich úhradou. Nová lhůta splatnosti začíná běžet vždy dnem doručení doplněných či opravených faktur straně, která fakturu předtím vrátila. K vypořádání faktury může dojít vzájemným zápočtem pohledávek a závazků.

VI.

Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle a nikoliv v tísni a pod nátlakem a že se dohodly na celém jeho obsahu.

- Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci, přičemž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 25 dnů od jeho podpisu. V případě nesplnění této povinnosti objednatele může uveřejnit smlouvu v registru smluv zhotovitel.

- Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení písemnosti.

- Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Datum: 						           Datum:

Objednatel							Zhotovitel

……………………………………				……………………………………

MUDr. Sáša Štembera

předseda představenstva

……………………………………

Bc. Daniel Dunovský

místopředseda představenstva

a ředitel akciové společnosti