Smlouva o dílo

I. Smluvní strany

| Zhotovitel: | Povltavská stavební spol. s.r.o. Nádražní 265 381 01 Český Krumlov IČ: 60850213 DIČ: CZ60850213 Zastoupená ve věcech smluvních jednatelem Miroslavem Jedličkou a Marianem Kottem ve věcech technických: Kamil Komárek dipl. tech. |
| --- | --- |

| Objednatel: | Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 |
| --- | --- |
|  | 381 01 Český Krumlov |
|  | Zastoupená: Mgr. Jaroslava Neumannová (ředitelka školy) |
|  | IČ: 00583740 |
|  | Kontaktní osoba: Mgr. Lukáš boháč (tel. 773444585) |
|  | Email: zsplesivec@zsplesivec.cz |

II. Výchozí podklady a údaje

2.1. Podkladem k uzavření této smlouvy je cenová nabídka ze dne 29. 6. 2016 odsouhlasená a potvrzená objednatelem, vypracovaná dle jeho zadání a dle prohlídky stavby zhotovitelem.

2.2. Výchozí údaje:

Název stavby:	Výměna stávajících rozvodů vody pro sociální zařízení v ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249

Místo stavby:      	ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249, Č. Krumlov 381 01

Investor:     		ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249, Č. Krumlov 381 01

III. Předmět plnění

  - Dodávka a provedení:

# Výměna stávajících rozvodů vody v ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 v rozsahu: výměna stávajících rozvodů vody (výměna se týká rozvodů vody v pavilónu 1. stupně, tzn. ve třídách a kabinetech a osazení otopného tělesa v šatně v pavilónu 1. stupně) v ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 a dle prohlídky staveniště zhotovitelem.

Nedílnou  součástí  smlouvy o dílo je kompletně vyplněná příloha  č.1 - Krycí list ze dne 29. 6. 2016.

IV. Čas plnění

4.1. Pro předmět plnění v rozsahu bodu III. jsou dohodnuty tyto termíny:

Zahájení prací:   7. 7. 2016 do tří dnů od převzetí staveniště

Předání díla:   do 15. 8. 2016 včetně

4.2. Tyto termíny jsou závazné, a to za předpokladu, že budou vhodné klimatické podmínky potřebné pro kvalitní provádění díla s ohledem na dodržení stanovených technologických postupů a dále pak, pokud objednatel po celou dobu plnění umožní plynulé provádění díla.

4.3. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a uhradí dle smlouvy.

V. Cena díla

5.1. Cena za zhotovení díla v rozsahu článku III. této smlouvy je stanovená jednotkovými cenami vyjádřenými v odsouhlaseném nabídkovém rozpočtu, příloha č.1 smlouvy (Krycí list).

5.2. Cena za zhotovení díla dle článku III. činí:

Nabídková cena celkem s DPH 		466 900,-Kč

__________________________________________________________________

Celkem bez  DPH 				385 868,-Kč

DPH 21%   					81 032,-Kč

vyúčtování DPH je v souladu se zákonem platným v době fakturace smluvní ceny díla

5.3. V případě dalších dodávek a montážních prací, než které jsou předmětem smlouvy a schváleného nabídkového rozpočtu, budou tyto zapsány do stavebního deníku a dodatečně oceněny a vyúčtovány. Zhotovitel je povinen na takovéto práce před jejich zahájením objednatele upozornit. V případě, že si objednatel zajistí a dodá některý materiál, nebo nebudou po dohodě některé práce prováděny, o tyto dodávky a práce se celková cena díla sníží a toto nebude zhotovitelem fakturováno.

VI. Platební podmínky

6.1.  Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě dílčích faktur, které zhotovitel vystaví na základě skutečného plnění z objemu díla, vždy za období kalendářního měsíce. Splatnost faktur je dohodnuta 14 dní od jejího vystavení.

6.2. Konečná faktura bude zhotovitelem vystavena na základě předávacího protokolu dokončeného díla bez vad a nedodělků bránících jeho užívání. Drobné nedodělky nebránící užívání a případně dalšímu postupu stavby, nejsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Případné drobné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit do 10-ti dní od předání díla.

VII. Smluvní pokuty

7.1. Nesplnění konečného termínu díla bude penalizováno 1% z celkové ceny díla dle bodu V., a to za každý den prodlení. Nedodržení splatnosti faktur objednatelem v termínech dle bodu VI. je rovněž penalizováno 1% z hodnoty dlužné částky za každý den prodlení.

VIII. Podmínky plnění díla

8.1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí.

8.2. Zhotovitel provede práce za podmínek dohodnutých v protokolu o předání staveniště a to zejména: určení a vymezení rozsahu staveniště, komunikačních cest, určení místa technického zařízení staveniště a odběru elektrické energie a vody.

8.3. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi ve vztahu k prováděným pracím.

Zhotovitel odstraní a zlikviduje na své náklady vzniklý  odpad a obaly od stavebních hmot.

8.4. Objednatel zajistí zhotoviteli odběr elektrické energie 220V / 380V a vody.

# 8.5. Zastoupení smluvních stran ve věcech technických:

-objednatele zastupuje:  Mgr. Jaroslava Neumannová, tel. 773444581

-zhotovitele zastupuje:  Kamil Komárek dipl. techn., tel. 602177981, Miroslav Jedlička 602 428 011.

# IX. Záruční doba

9.1. Dodavatel přejímá po dokončení a předání díla záruku na dílo v délce 24 měsíců. Materiály nebo technická zařízení, které mají stanovené výrobcem vlastní záruční lhůty, jsou platné po tuto dobu.

9.2. Smluvní strany se dohodly, že na závadách vzniklých v záruční době zahájí zhotovitel práce do 10-ti dnů od obdržení písemné výzvy objednatele, nebo na základě jiné dohody.

X. Závěrečná ustanovení

10.1. Smlouva je uzavřena okamžikem podpisu smlouvy oběma stranami.

10.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné, jen budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

10.3. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá objednatel a jedno zhotovitel.

10.4. Součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č.1 – Položkový rozpočet

## V Č.Krumlově dne 7. 7. 2016			     V Č. Krumlově dne 7. 7. 2016

Objednatel:								Zhotovitel:

…...........................................................  ……………………………………………

Mgr. Jaroslav Neumannová			Povltavská stavební spol. s. r. o.

ředitelka ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249	Miroslav Jedlička, jednatel spol.