**SMLOUVA O DÍLO**

**1.Zhotovitel: Rudolf Kavka, RK – Mont, Klášterní 141, 363 01 Ostrov**

 **IČ: 88147398, DIČ: 7411301887**

**2. Objednatel: Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11**

 **příspěvková organizace**

**Krušnohorská 11**

**360 10 Karlovy Vary**

**IČ: 699 79 359 DIČ: CZ 699 79 359**

Smluvní strany uzavírají podle ustanovení § 536 a násl. Obch. zákoníku tuto Smlouvu o dílo:

**1. Předmět smlouvy**

* 1. 1. Předmětem smlouvy je stavební rekonstrukce WC hoši pavilónu 2.stupně, přízemí dle předloženého nabídkového rozpočtu s výkazem výměr, která je nedílnou součástí této smlouvy. Jedná se o:
1. **Svislá konstrukce**
2. **Úprava povrchu**
3. **Ostatní konstrukce a práce**
4. **Přesun hmot HSV**
5. **Konstrukce truhlářské**
6. **Podlahy z dlaždic**
7. **Obklady keramické**
8. **Nátěry a malby**

**2. Termíny provedení díla**

2.1. Smluvní strany se dohodly na zhotovení díla **od 14.7. 2017 do 11.8.2017.**

**3. Místo plnění**

3.1. Místem plnění je Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, příspěvková organizace

**4. Cena díla**

4.1. Cena celkem ve výši: **97.626,- Kč bez DPH, tj. 118.127,- Kč včetně DPH** je cena konečná a maximální. V případě jakýchkoliv změn viz. bod 1. této smlouvy bude tato zahrnuta v dodatku této smlouvy včetně ocenění jednotkovými cenami nebo novou cenovou nabídkou.

4.2. Celková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení a předání předmětu plnění.

**5. Platební podmínky**

5.1. Cena za dílo je splatná na základě faktury vystavené zhotovitelem. Právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem předání díla objednateli. Faktura je splatná do 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Zhotovitel musí vystavit fakturu neprodleně, nejpozději do 14 dnů po předání díla. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

5.2. V případě, kdy zhotovitel z vlastní viny nepředá objednateli ve sjednaném termínu dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % ze sjednané ceny díla za každý den prodlení .

5.3. V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou faktury, je povinen zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

**6. Povinnosti smluvních stran**

6.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli podklady a další informace nezbytné k řádnému provedení díla.

6.2. Zhotovitel je povinen provést dílo podle pokynů a podkladů objednatele a v dohodnuté lhůtě jej objednateli předat.

**7. Další ujednání**

7.1. Záruční doba na dodávku je 36 měsíců od data předání předmětu.

7.2. Záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí celého předmětu plnění.

7.3. Zhotovitel odpovídá po záruční dobu za všechny vady díla zjevné i skryté, pokud se neprokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, a že je nezpůsobil zhotovitel nebo osoby, s jejichž pomocí zhotovitel svůj závazek plnil. Odpovědnost za vady bude stanovena tak, aby nebyla v rozporu s ustanovením v Obchodním zákoníku.

7.4. V případě, kdy zhotovitel z vlastní viny neodstraní reklamované vady ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % ze sjednané ceny díla za každý den prodlení .

**8. Závěrečná ustanovení**

8.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

8.3. Smlouva může být měněna a doplňována pouze na základě písemné dohody o změně smlouvy, která musí být ve formě dodatku podepsaná oběma smluvními stranami, průběžně číslována a řazena.

8.4. Smlouva je vyhotovena ve třech provedeních, kdy dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

8.5. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka

V Karlových Varech dne 6.4.2017

za zhotovitele : za objednatele :

Rudolf Kavka Mgr. Miroslav Peer

RK Mont

…………………………………………… ……………………………………………