DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. 209/2022 ze dne 08. 06. 2022

KOUPELNY, WC A ELEKTROINSTALACE DM II KARLOVARSKÁ - 1. ETAPA

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

SMLUVNÍ STRANY

| OBJEDNATEL | Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 |
| --- | --- |
| se sídlem: | Karlovarská 99, 323 00, Plzeň |
| IČO: | 69457930 |
| DIČ: | CZ69457930 |
| statutární zástupce: | Ing. Irena Nováková, ředitelka školy |
| bankovní spojení: |  |

dále jen „objednatel“

| ZHOTOVITEL | Petr Milota |
| --- | --- |
| se sídlem: | U trati 768, 336 01 Blovice |
| IČO: | 48331023 |
| DIČ: | CZ7308272026 |
| zapsaný ve veřejném rejstříku: | ŽR u ŽÚ Blovice |
| zastoupený: | Petr Milota |
| bankovní spojení: |  |

dále jen „zhotovitel“

PŘEDMĚT ZMĚNY

  - Článek 5, TERMÍNY PLNĚNÍ, odstavec „Dokončení stavebních prací“  se mění a nově zní:

Dokončení stavebních prací:	nejpozději do 190 (stodevadesáti) kalendářních dní od předání staveniště, nejpozději však do 31. 01. 2023

  - Článek 6, CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odstavec 6. 1. se doplňuje o cenovou kalkulaci víceprací a zároveň mění i celkovou rekapitulaci dvou pater a nově zní:

  - Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

- CENA ZA VÍCE A MÉNĚ PRÁCE NEZBYTNÉ K ŘÁDNÉMU DOKONČENÍ DÍLA PRO DVĚ TYPICKÁ PATRA (poloviny 11. a 12. patra) A ŘEŠENÍ HAVARIJNÍCH STAVŮ:

- A) Vícepráce dle Dodatku č. 1 k SOD 209/2022

- 11. patro DM II - stavební část		1.012.451,86 Kč

- 12. patro DM II - stavební část		1.012.451,86 Kč

- 11. a 12. p. DM II - 4x dveřní sestavy	         642.393,00  Kč

- DM II - výměna hlavní armatury vodovodu		    42.850,00 Kč

- Dílčí vícenáklady dle Dodatku č. 1	   2. 710 146,73 Kč

- B) Vícepráce dle Dodatku č. 2 k SOD 209/2022

- DM II - dílčí opravy (řešení havarijních stavů)            		  492.307,33 Kč

- DM II - stavební část - kuchyňky            		  442.595,93 Kč

- 11. patro DM II - elektroinstalační část           		     16.416,40 Kč

- 12. patro DM II - elektroinstalační část           		     24.112,30 Kč

- Dílčí vícenáklady dle Dodatku č. 2	       975.431,96 Kč

- C) Vícepráce dle Dodatku č. 3 k SOD 209/2022

- DM II – havarijní stavy (opravy nově zjištěných)            		133 724,79 Kč

- Dílčí vícenáklady dle Dodatku č. 3		133 724,79 Kč

- Celkem cena za vícepráce bez DPH činí		3.819.303,47 Kč

(slovy: tři miliony osm set devatenáct tisíc tři sta tři korun českých a čtyřicet sedm haléřů)

Celkem DPH 21% činí		       802.053,73 Kč

(slovy: osm set dba tisíc padesát tři korun českých a sedmdesát tři haléřů)

Celkem cena vícepráce včetně 21% DPH činí		   4.461.357,20 Kč

(slovy: čtyři miliony čtyři sta šedesát jedna tisíc tři sta padesát sedm korun českých a dvacet haléřů)

- CENA CELKEM ZA (2) DVĚ TYPICKÁ PATRA (10. a 11. patra) A UPLATNĚNÍ OPCE, VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU V SOULADU S UST. § 100 ODST. 3 ZZVZ:

- Celkem cena za dílo bez DPH činí	    	6.310.947,17 Kč

(slovy: šest milionů tři sta deset tisíc devět set čtyři sta sedm korun českých a sedmnáct haléřů)

Celkem za DPH 21%		1.325.298,91 Kč

(slovy: jeden milion tři sta dvacet pět tisíc dvě stě osm korun českých a devadesát jedna haléřů)

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí		7.636 246,08 Kč

(slovy: sedm milionů šest set třicet šest tisíc čtyři dvě stě čtyřicet šest korun českých a osm haléřů)

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Dodatkem č. 3 se mění pouze dílčí a konkrétně specifikované znění smlouvy a další ustanovení smlouvy nejsou touto změnou dotčena.

- Veškerá vyhotovení této smlouvy, která budou podepsána oběma smluvními stranami, mají právní účinky originálu.

- Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

- Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran a po jejím přečtení na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své podpisy.

| v Plzni 30. 12. 2022 Ing. Irena Nováková ředitelka školy Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 za objednatele | v Blovicích 30. 12. 2022 Petr Milota OSVČ U trati 768, 336 01 Blovice za zhotovitele |
| --- | --- |

Přílohy ke Smlouvě (doplněné):

Příloha č. 11_vícepráce DM II_havarijní stavy