Evidenční číslo smlouvy 250/2022

S M L O U V A   O   D Í L O

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“)

I.

SMLUVNÍ STRANY

Město Černošice

se sídlem Karlštejnská 259, 252 28 Černošice

IČO: 00241121

DIČ: CZ00241121

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-0388063349/0800

zastoupeno: Mgr. Filipem Kořínkem, starostou

(dále jen „objednatel“)

a

CEDE Studio, s.r.o.

se sídlem:  Mašínova 808/17, 182 00 Praha 8-Kobylisy

korespondenční adresa: Klimentská 1515/22, 110 00 Praha 1-Nové Město

IČO, DIČ: 26764822, CZ26764822

bankovní spojení:  ČSOB  a.s. Praha-Jeruzalémská

č.ú: 183089588/0300

zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl C, vložka 92182

společnost zastoupena: XXXXXXXX, jednatelem

(dále jen “Zhotovitel”)

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

  - Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele vypracovat projektovou dokumentaci (v rozsahu pro stavební povolení a pro provedení stavby) na akci „Rekonstrukce střešní konstrukce a vestavba učeben v ZŠ Komenského Černošice“ (dále jen „dílo“). Dílo bude provedeno v souladu s cenovou nabídkou (Příloha č. 1 této smlouvy) a bude obsahovat řešení dispozice 3.NP dle odsouhlasené varianty ze ,dne 21.7.2022, zvýšení střešní konstrukce, vestavbu učeben, přístavbu výtahu a bezbariérový přístup do objektu a učeben, bezbariérové WC, úpravu návrhu šaten. Objednatel se zavazuje zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu za něj cenu sjednanou dle této smlouvy.

  - Zhotovitel  provede dílo v následujícím rozsahu:

- zajištění nezbytných průzkumů

- zpracování projektové dokumentace stavebních úprav ve všech profesních částech (STAV, ZTI, UT/CHL, VZT, EL, EPS,ZOV,atd.,) v podrobnosti pro realizaci stavby a zároveň sloužící pro získání stavebního povolení, zpracování projektu vnitřního vybavení vč. vypracování slepého výkazu výměr stavby a kontrolního rozpočtu

- inženýrská činnost spojená se zajištěním mapových podkladů správců sítí, předjednání a zajištění vyjádření zásadních DOSS (KHS, HZS, NIPI)

- výkon autorského dozoru stavby (v případě realizace stavby na základě samostatné smlouvy

## Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, na své náklady a nebezpečí, bez vad a nedodělků, ve sjednaném termínu, v souladu s pokyny objednatele.

## Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal podmínky provádění díla v místě plnění a seznámil se s veškerými podklady pro zhotovení díla převzatými od objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že všechny předané podklady jsou srozumitelné, věcně správné a dostatečné pro provedení díla v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v této smlouvě.

## Dílo slouží svému účelu, pokud je dokončeno po stránce funkční, má vlastnosti stanovené právními předpisy, vlastnosti obvyklé a vlastnosti požadované objednatelem a dále, pokud je dokončeno po stránce estetické dle požadavků objednatele.

III.

DOBA PLNĚNÍ

## Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bezprostředně po oboustranném podpisu této smlouvy.

## Zhotovitel se zavazuje předat dokončené dílo objednateli v následujících termínech:

## Fáze 1. : Zajištění průzkumů a geodetické zaměření stávajícího stavu

## Zhotovitel zpracuje tuto fázi do 2 týdnů od podepsání smlouvy o dílo.

Fáze 2.  :  Projektová činnost – dokumentace (DSP+DPS)

Zhotovitel předá objednateli dokončenou část díla nejpozději do 15 týdnů od dokončení předchozí fáze.

Fáze 3.  :  Projektová činnost – výkaz výměr a kontrolní rozpočet

Zhotovitel předá objednateli dokončenou část díla ve lhůtě 1 týden od dokončení  PD.

Fáze 4. : Projektová činnost – interiérové vybavení

Zhotovitel předá objednateli dokončenou část díla ve lhůtě 1 měsíc od dokončení  PD.

IV.

MÍSTO PLNĚNÍ

## Zhotovitel předá veškeré části díla objednateli na adrese jeho sídla uvedené v záhlaví této smlouvy.

V.

CENA  ZA  DÍLO

## Objednatel se za podmínek této smlouvy zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádné provedení díla ve výši:

Cena bez DPH…………………………..970 000,- Kč (slovy: devětsetsedmdesáttisíc korun českých)

DPH ve výši……………………………..  203 700,- Kč (slovy: dvěstětřitisícsedmset korun českých)

Cena celkem včetně DPH………….  1 173 700,- Kč (slovy: jedenmilionstosedmdesáttřitisícsedmset korun českých)

Celková cena je součet cen za jednotlivé fáze díla :

Fáze 1. :zajištění průzkumů a geodetické zaměření

25 000,- Kč bez DPH, 30 250,- Kč s DPH

Fáze 2. : Projektová dokumentace v rozsahu zadání

815 000,- Kč bez DPH, 986 150,- Kč s DPH

Fáze 3. : Výkaz výměr a kontrolní rozpočet

50 000,- Kč bez DPH, 60 500,- Kč s DPH

Fáze 4. : Projekt interiérového vybavení a nábytku

60 000,- Kč bez DPH, 72 600,- Kč s DPH

Inženýrská činnost :  20 000,- Kč bez DPH, 24 200,- Kč s DPH

  - Cena za dílo je cenou pevnou, nejvýše přípustnou a neměnnou po celou dobu provádění díla. Nepřipouští se překročení ceny vyjma změny sazeb DPH v případě změny příslušných právních předpisů stanovujících výši daně. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které bude nutné vynaložit při provádění díla ze strany zhotovitele.

  - Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude použito pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. Při fakturaci nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti. Faktury budou vystaveny včetně DPH.

  - Celková cena díla je stanovena v souladu s cenovou nabídkou, která je Přílohou č. 1. této smlouvy.

  - Cena za jednotlivé fáze bude objednatelem hrazena po převzetí všech výstupů jednotlivých fází.

VI.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Cena bude zhotoviteli objednatelem zaplacena po řádném provedení díla na základě faktury vystavené zhotovitelem se splatností 30 dnů od doručení faktury objednateli. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle příslušných právních předpisů. Nebude-li faktura obsahovat uvedené náležitosti nebo bude obsahovat chyby, je objednatel oprávněn vrátit ji před datem splatnosti zhotoviteli k doplnění nebo opravě. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

  - Cena bude zaplacena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě.

  - Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.

VII.

ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

## Zhotovitel bude objednateli průběžně na jeho vyžádání předkládat výsledky své práce v podobě rozpracované dokumentaci ke konzultaci. Objednatel je oprávněn k předloženým materiálům činit připomínky. Zhotovitel je povinen akceptovat všechny připomínky objednatele, nejsou-li tyto v rozporu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo stanovisky příslušných orgánů veřejné správy.

## Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost a poskytovat mu na vyžádání informace a podklady k řádnému a včasnému provedení díla.

VIII.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

## Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla nejméně 3 dny předem.

Projektová dokumentace (DSP+DPS) a jiné listinné výstupy budou zhotovitelem objednateli předány v 6 vyhotoveních v tištěné podobě a elektronicky ve formátu .pdf.

## Objednatel není povinen (je však oprávněn) převzít dílo, které vykazuje jakékoliv (byť drobné či ojedinělé) vady a nedodělky. Tohoto práva nelze využít, pokud jsou vady způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval. Převezme-li objednatel dílo, které vykazuje vady a nedodělky, nebezpečí škody na něj přejde až okamžikem odstranění poslední z vad zjištěné při předání a převzetí díla.

## O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami. Dílo se považuje za předané a převzaté okamžikem podpisu předávacího protokolu objednatelem.

  - Převzetím přechází dílo do vlastnictví objednatele a rovněž na něj přechází nebezpečí škody na díle.

IX.

LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

- Zhotovitel uděluje objednateli v souladu s § 2358 a násl. Občanského zákoníku výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (výhradní licence). V rámci poskytnuté licence je objednatel zejména oprávněn užít dílo pro účely přípravy a realizace stavby, pro kterou byla dokumentace vytvořena. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva jakkoliv, v maximální míře dovolené právními předpisy užívat dokumentaci pro účely realizace stavby podle této dokumentace, zejména, nikoliv však výhradně, bez množstevního, technologického a územního omezení, pořizovat kopie dokumentace, provádět změny, doplňky či úpravy dokumentace, pro jakékoliv účely, včetně provádění změn a úprav pro účely jakýchkoliv řízení vedených ohledně výstavby stavby.

- Licence se poskytuje na dobu trvání majetkových práv poskytovatele.

- Objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence (podlicenci) zcela nebo zčásti třetí osobě či postoupit licenci zcela nebo z části třetí osobě.

- Objednatel je oprávněn upravit či měnit dílo nebo jeho části takovým způsobem, který nesníží hodnotu díla.

- Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) zůstávají ve vlastnictví poskytovatele, ať je stavba, pro kterou byly připraveny, provedena či nikoli. Objednateli náleží řádně autorizované kopie dokumentace včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla.

- Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta do ceny za dílo v čl. V. této smlouvy.

X.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

## Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má v době předání objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými technickými normami, popř. vlastnosti obvyklé. Dále zhotovitel odpovídá za to, že dílo je kompletní ve smyslu obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

## Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny pokyny danými mu objednatelem, za podmínky, že objednatele na jejich nevhodnost upozornil a objednatel i přesto na plnění takových pokynů písemně trval.

## Objednatel je povinen předané dílo prohlédnout či zajistit jeho prohlídku co nejdříve po jeho převzetí.

## Zhotovitel odpovídá za všechny vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záruční době. Záruční doba činí 24 měsíců a počíná plynout dnem následujícím po potvrzení předávacího protokolu objednatelem. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady.

## Zhotovitel nese odpovědnost za vady stavby realizované podle dokumentace, prokáže-li objednatel, že vada stavby má původ ve vadě této dokumentace.

## Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci nebo změnou výchozích podmínek (tj. právních předpisů, norem, podkladů, technickým pokrokem apod.).

## Objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli vadu písemně a bezodkladně poté, co závadu zjistil. Objednatel současně s oznámením vady sdělí zhotoviteli volbu svého práva z titulu vadného plnění dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

## Zvolí-li objednatel právo na odstranění vady, zavazuje se zhotovitel odstranit vadu v termínu 7 dnů po obdržení písemné výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel uplatněné vady v uvedeném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn:

## zajistit odstranění vad sám na náklady zhotovitele; zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady vynaložené na odstranění vad,

## požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny díla,

## odstoupit od smlouvy.

## V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko soudního znalce stanoveného objednatelem.

XI.

SMLUVNÍ POKUTY

## V případě prodlení zhotovitele s předáním díla v termínu dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

## V případě, že zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v termínu dle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

## K úhradě splatných smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel oprávněn použít zápočet proti splatným pohledávkám zhotovitele na zaplacení ceny díla, případně proti jiným pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

## Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se na zhotoviteli náhrady škody, jež mu prokazatelně porušením smluvní povinnosti způsobil.

XII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

## Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li vadné plnění podstatným porušením této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy bude považováno zejména:

- prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 20 dní,

- prodlení zhotovitele s odstraněním vady,

- jestliže zhotovitel neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou a neodstraní tyto nedostatky v dodatečně stanovené lhůtě a objednateli tak hrozí vznik škody,

- má-li dílo neodstranitelnou vadu, pro kterou nelze předmět díla řádně užívat.

## Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že se po jejím uzavření stane nemožným dosažení jejího účelu v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě vyšší moci.

## Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty podle této smlouvy a na náhradu škody, ani jakékoliv záruky poskytnuté zhotovitelem k doposud provedeným částem díla.

XIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

## Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, dluhy a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

## Nestanoví-li tato smlouva jinak, lze ji měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

## Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž zhotovitel obdrží 1 a objednatel obdrží 1 vyhotovení této smlouvy.

## Odpovědnou osobou ve věcech technických je:

- za objednatele XXXXXXX, tel.: XXXXXXX, e-mail : XXXXXXXX@mestocernosice.cz

- za zhotovitele XXXXXXXXX, tel.:XXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXk@cede-studio.cz

XXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXX, e-mail: XXXXXXX@cede-studio

## Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel pro realizaci svých bezhotovostních plateb může používat transparentní příjmový a výdajový bankovní účet.

## Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu této smlouvy na webových stránkách objednatele.

## Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a může se na něj vztahovat povinnost zveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, což je podmínkou její účinnosti.  Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů ode dne jejího podpisu poslední ze smluvních stran a smlouva pak nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv.

## Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Města Černošice na jejím 4. zasedání konaném dne 19.12. 2022 (usn. č. R/4/4/2022) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního jednání.

## Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah této smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

## Tato smlouva má následující přílohy:

## Příloha č. 1: cenová nabídka

| V Černošicích dne …………… Objednatel: ……………………………………… Mgr. Filip Kořínek starosta | V Praze dne:……………… Zhotovitel: ……………………………………… XXXXXXXXXX jednatel |
| --- | --- |