### Př. 2 - C:\Users\stepanek\Desktop\DAVID\mpocff.pngVĚCNÁ NÁPLŇ ŘEŠENÍ PROJEKTU

Číslo projektu: **FX03030196**

Název projektu (CZ): Zdokonalení postupu výroby a výrobků ve společnosti ViRa ChemImp s.r.o.

**Etapy řešení**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Etapa****a****podetapy** | **Název etapy** | Termín ukončení etapy |
| rok 2021 |
| **1** | **Realizace výběrového řízení** | 04/2023 |
| 1.1. | Nákup technologií | 04/2023 |
| rok 2022 |
| **1** | **Realizace výběrového řízení** | **04/2023** |
| 1.1. | Nákup technologií | 04/2023 |
| **2** | **Dodávka technologií** | **09/2023** |
| 2.1 | Nábor nových pracovníků | 06/2023 |
| 2.2 | Zahájení výzkumu procesu výroby NBD-Cl | 09/2023 |
| 2.3 | Zahájení výzkumu procesu výroby 2-ADOCN | 09/2023 |
| rok 2023 |
| **1** | **Realizace výběrového řízení** | **04/2023** |
| 1.1. | Nákup technologií | 04/2023 |
| **2** | **Dodávka technologií** | **09/2023** |
| 2.1 | Nábor nových pracovníků | 06/2023 |
| 2.2 | Zahájení výzkumu procesu výroby NBD-Cl | 09/2023 |
| 2.3 | Zahájení výzkumu procesu výroby 2-ADOCN | 09/2023 |
| **3** | **Pokračování výzkumu procesu výroby 2ADOCN** | **12/2023** |
| 3.1 | Zahájení výzkumu standardů přípravy metabolitů 4-hydroxyochratoxinů A a 4-hydroxyochratoxinů B | 12/2023 |
| rok 2024 |
| **4** | **Dokončení výzkumu standardů přípravy metabolitů 4-hydroxyochratoxinů** | **03/2024** |