Smlouva o zhotovení

ZMĚNY Č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

## smluvní strany

### Objednatel:

Město Světlá nad Sázavou

náměstí Trčků z Lípy 18

582 91 Světlá nad Sázavou

IČ 00268321

Zastoupen:    Ing. František Aubrecht, starosta města

### Zhotovitel:

Ing. arch. Martin Dobiáš									Nad Žlábkem 3935, 580 01 Havlíčkův Brod

IČ: 71856544

## předmět smlouvy a jeho specifikace

### Předmět smlouvy

Předmětem plnění je zpracování návrhu Změny č.6 Územního plánu Světlá nad Sázavou (dále jen „Změna“). Návrh Změny bude zpracován dle pokynů obsažených v Usnesení Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou ze dne 14. 12. 2022, číslo usnesení Z/114/2022 a dle Návrhu na pořízení Změny č. 6 Územního plánu Světlá nad Sázavou.

Po vydání změny zhotovitel zpracuje Územní plán Světlá nad Sázavou v úplném znění po vydání Změny č. 6 (dále jen „Úplné znění“). Úplné znění bude zpracováno a předáno elektronicky ve strojově čitelném formátu dle standardu MMR.

Součástí plnění předmětu smlouvy je i účast projektanta na jednáních souvisejících s předmětem smlouvy.

### Počet paré

Zakázka bude vyhotovena v počtu kopií:

1x návrh Změny pro veřejné projednání,

2x čistopis Změny,

2x Úplné znění.

## termíny

Zhotovitel se zavazuje předat pořizovateli dílčí etapy předmětu plnění v následujících termínech:

Předání návrhu Změny k veřejnému projednání: do 45-ti dní od podpisu smlouvy.

Předání čistopisu Změny: do 15-ti dní od schválení Změny zastupitelstvem města.

Předání Úplného znění: do 15-ti dní od schválení Změny zastupitelstvem města.

## cena a platební podmínky

Celková cena je stanovena jako součet z dílčích částí Změny následně:

Návrh Změny k veřejnému projednání: 		18.000 Kč

Čistopis Změny: 				10.000 Kč

Úplné znění: 					34.000 Kč

Součet:						62.000 Kč

Zhotovitel není plátce DPH, uvedená cena je konečná a zahrnuje veškeré nezbytné náklady k realizaci díla. Doba splatnosti faktury bude 15 dní.

## podmínky odstoupení od smlouvy

V případě vypovězení smlouvy je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dílčí pracovní a předběžné výsledky v tištěné i elektronické formě. Zhotovitel má v takovém případě nárok na částečnou úhradu ceny za rozpracovaný předmět smlouvy.

V případě, že objednatel odstoupí od zpracování úplného znění po vydání změny do doby schválení Změny, nemá zhotovitel nárok na úhradu části ceny za zpracování Úplného znění.

## zvláštní ujednání

Smlouvu lze doplnit a měnit výlučně formou písemných dodatků, opatřených časovým a místním určením a podepsaných oprávněnými osobami.

Smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran. Tato smlouva je vyhotovena ve třech kopiích, z nichž dvě obdrží objednatel a jednu zhotovitel. Každý stejnopis této smlouvy má platnost originálu.

Ve Světlé nad Sázavou, dne ……….…….……..

Za objednatele:

Ing. František Aubrecht

starosta města

Za zhotovitele:

Ing. arch. Martin Dobiáš