# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3151

uzavřená ve smyslu § 2586  a následujícího zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona v platném znění

- Smluvní strany

Objednatel :		Město Holice, Holubova 1, 534 14  Holice

zastoupené starostou města

Mgr. Ladislavem Effenberkem

IČ   00273571

DIČ  CZ 00273571

Bankovní spojení -  KB Pardubice, expozitura Holice

Číslo účtu    19-1628561/0100

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních		Mgr. Ladislav Effenberk

ve věcech technických	Roman Kašpar

Ing. Jan Chaloupka

Zhotovitel :		WN service s.r.o.

Labská 725, 533 04 Sezemice

Zastoupený Bc. Petrem Novotným

IČ       02687631

DIČ	CZ02687631

Číslo účtu –  4118411399/0800

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních		Bc. Petr Novotný	608216851

ve věcech technických	Martin. A. Weber	608220011

Bc. Petr Novotný	608216851

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové, oddíl C, vložka 33291

- Předmět díla

2.1		Předmětem díla je zhotovení stavby „Stavební úpravy objektu č. p. 406“

Předmětem tohoto dodatku jsou vícepráce, které vznikly během rekonstrukce na základě oboustranné dohody:

- Výměna oken

- Zřízení toalety

- Hydroizolace, odkanalizování

- Cena díla

3.1.	Za provedení díla v rozsahu uvedeném v článku 2. této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou cenu:

Cena z původní smlouvy		951 029,00	Kč bez DPH

Vícepráce 1 výměna oken 		271 515,00	Kč bez DPH

Vícepráce 2 zřízení toalety		  63 584,00	Kč bez DPH

Vícepráce 3 hydroizol., odkanal.       111 065,00	Kč bez DPH

Cena celkem bez DPH 	         1 397 193,00      Kč bez DPH

DPH 15%				209 579,00	Kč

Cena díla včetně DPH         	         1 606 772,00	Kč s DPH

- Platební podmínky

Body z původní smlouvy 5.1. a 5.2. budou nahrazeny článkem

„ Z důvodu schválených víceprací  a tím i zvýšení nákladů, bude umožněna dílčí fakturace provedených prací ve výši 350 tis. Kč bez DPH.“

Ostatní články a ujednání zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě bude sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích:

Dodatek č. 1 se rozhodla Rada města Holice uzavřít dne 15.5.2017 usnesením

č. 180/2017.

# Přílohy: Položkový rozpočet

V Holicích dne					V Sezemicích dne

Za objednatele :                                                      	 Za zhotovitele :

Mgr. Ladislav Effenberk      				Bc. Petr Novotný

.

starosta města 						zástupce jednatele