**Dodatek č. 1 ke smlouvě č. NIPOS 15/2021, smlouvě o dílo a o poskytování služeb: „Spisová služba, migrace současné spisové služby, metodická a SW podpora, uzavřené dne 2. 8. 2021 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)**

**Národní informační a poradenské středisko pro kulturu**

sídlo: **Fügnerovo náměstí 1866/5, 120 21, Praha 2**

IČ: 14450551

DIČ: CZ14450551, neplátce DPH

bankovní spojení: Česká národní banka, Praha

číslo účtu: 25038021/0710

Zastoupené: Mgr. Lenkou Lázňovskou, ředitelkou

Státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury ČR

Zřizovací listina vydána pod čj. 52761/2013 ze dne 18. 11. 2013 (v platném znění*)*

(dále jen „Objednatel“)

a

**Information Systems Factory Group s.r.o.**

sídlo: **Švábova 772/18, Hlubočepy, 152 00, Praha 5**

IČ: 03440621

DIČ: CZ03440621

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.

číslo účtu (CZK): 2110566987/2700

zastoupená: Pavlem Dovhomiljou, jednatelem

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 231306

(dále jen „Poskytovatel“)

Výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník tento dodatek smlouvy :

1. **Účel dodatku**

Účelem tohoto dodatku je posun termínů plnění smlouvy, ke kterému docházív důsledku řady legislativních změn v oblasti správy dokumentů (SSL) a další digitalizace veřejné správy v ČR v posledním období. Nutnost posunu termínů souvisí zejména s novelami zákona č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci (ve znění zákona č. 89/2022 Sb.) a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň je účelem tohoto dodatku ke smlouvě zajištění legislativou vyžadované atestace dodané ESSL SpisUm a to zajištění této atestace Poskytovatelem.

1. **Předmět dodatku**

Smluvní strany si ujednaly tento dodatek ke Smlouvě o eSSL:

1. Článek VI Smlouvy „ESSL a doba poskytování technické a metodické podpory ESSL a související služby“ se v bodě 3 mění takto :

„Funkční spisová služba odpovídající zadání dokumentace veřejné zakázky a platným právním předpisům, vč. provedení souvisejících služeb (zejména migrace dat, zaškolení uživatelů a ověření v pilotním provozu), bude Objednateli dodána v termínu do 31. 12. 2022 na základě této smlouvy“.

K článku VI. Smlouvy se dále doplňuje bod 4 ve znění:

„V rámci poskytované metodické, provozní a servisní podpory dodané ESSL,ujednané Smlouvou v článcích II. a VI. provede Poskytovatel v souladu s legislativními požadavky vyplývajícími ze změn zákonů č. 261/2021 Sb. a č. 499/2004 Sb. na svůj náklad atestaci dodané ESSL SpisUm. Poskytovatel se zavazuje, že zajistí atestaci a atestační řízení ESSL a provede jej v souladu s relevantními právními předpisy ČR, nejpozději však do 31. 12. 2024

1. Ostatní ustanovení uzavřené Smlouvy a Objednávky zůstávají tímto Dodatkem č. 1 beze změn.
2. **Závěrečná ustanoveni**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost tohoto dodatku potvrzují svým podpisem.

Ukáže-li se jakékoli ustanovení tohoto Dodatku č. 1 neplatným nebo nevymahatelným, pak se to nedotýká ostatních částí Dodatku č. 1, ledaže kogentní ustanovení právních předpisů stanoví jinak. Strany se v takovém případě zavazují nahradit takové ustanovení platným a vymahatelným, které svým obsahem a právními důsledky je nejbližší tomu neplatnému nebo nevymahatelnému, a to do 30 dnů ode dne, kdy jedna strana předloží druhé straně návrh takového ustanovení.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá strana obdrží po jednom stejnopisu.

Za Objednatele Za Dodavatele

V Praze dne 22. 12. 2022 V Praze dne 22. 12. 2022

Mgr. Lenka Lázňovská Pavel Dovhomilja

Ředitelka Jednatel