KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY příspěvková organizace SMLOUVA REGISTROVÁNA

pod P ~ S>1 ~7 ÍOÍ {) " V

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo

„Projektové dokumentace oprav silnic 2016 - silnice Zďársko“

1.

Smluvní strany

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem: zastoupený: Bankovní spojení: Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Zřizovatel:

(dále jen objednatel)

Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

xxxxxxx ředitelem organizace

Komerční banka, a.s. - pobočka Jihlava

xxxxxxxxx

00090450

CZ00090450

xxxxxxxxxxx

Kraj Vysočina

Zhotovitel:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

se sídlem:	Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava

zastoupený:	xxxxxxxxx, jednatelem společnosti

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka číslo 1460 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č. účtu:	xxxxxxxxxx

IČ:	18198228

DIČ:	CZ18198228

Telefon:	xxxxxxxxxxx

(dále jen zhotovitel)

2.

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č.2 k uzavřené smlouvě o dílo (č. objednatele P- SL-4-2016-V, ze dne 2.9.2016). Tímto Dodatkem č.2 se mění rozsah předmětu plnění smlouvy o dílo na základě rozšíření projektové dokumentace včetně termínu plnění. Akce III/38710 hr. kraje JM - Rožná se rozšiřuje o samostatnou projektovou dokumentaci s názvem „III/38710 Rožná“. Z důvodů rozšíření projektové dokumentace vzniknou vícenáklady na projednání a zajištění dokladové části a planografícké práce a kompletační činnost.

v Příloze č.2 „Kalkulace projekčních prací**9 budou rozšířeny odstavce:

Stránka 1 z 6

- Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby DSP + PDPS. Součástí dokumentace bude řešení odvodnění a projektová dokumentace případných přeložek inženýrských sítí a zásady organizace výstavby. V projektové dokumentaci bude zahrnut vytyčovací výkres stavby. Charakteristické příčné řezy budou provedeny v intravilánu po 20m, v extravilánu po 50m. Součástí stavby bude výkaz výměr (bilance prací). Rozšíření o: planografické práce a kompletační činnost.

4. Dokladová část - projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, včetně potřebných oznámení a získání kladných vyjádření a stanovisek. Rozšíření k projektové dokumentaci na akci „III/38710 Rožná“.

Proto je nutné věcně upravit předmět plnění, příslušný k termínu konečného plnění, který se tímto mění na dodání:

Koncept dokumentace DSP+PDPS k odsouhlasení odevzdat do 30.6.2017 Dokumentace DSP+PDPS odevzdat do 31.8.2017 Podání žádosti o stavební povolení do 30.9.2017

a následně i cenu díla. Ujednání smlouvy a přílohy se mění následovně:

Článek 2
Předmět smlouvy

Odstavec Článku 2 se mění a upravuje takto :

V Příloze č.l „Technické podmínky“ se rozšiřuje o:

Akce III/38710 hr. kraje JM - Rožná se rozšiřuje o samostatnou projektovou dokumentaci s názvem ,,111/38710 Rožná“, Z důvodů rozšíření projektové dokumentace vzniknou vícenáklady na projednání a zajištění dokladové části a planografické práce a kompletační činnost.

2. Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby DSP + PDPS. Součástí dokumentace bude řešení odvodnění a projektová dokumentace případných přeložek inženýrských sítí a zásady organizace výstavby. V projektové dokumentaci bude zahrnut vytyčovací výkres stavby. Charakteristické příčné řezy budou provedeny v intravilánu po 20m, v extravilánu po 50m. Součástí stavby bude výkaz výměr (bilance prací). Rozšíření o: planografické práce a kompletační činnost.

4. Dokladová část - projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, včetně potřebných oznámení a získání kladných vyjádření a stanovisek. Rozšíření k projektové dokumentaci na akci „III/38710 Rožná“.

A nahrazuje se zněním dle Přílohy č.l Dodatku č.2.

Článek 3
Cena díla

Odstavec 4.1 Celkový finanční objem díla podle čl. 2 této smlouvy o dílo se mění a upravuje se - podle upraveného rozpisu v Příloze ě. 2 Dodatku č.2 - takto :

Stránka 2 z 6

III/38710 Rožná - hr.kraie JM

původní cena uvedená v SoD bez DPH	220 000,- Kč

- změna dle Dodatku č.2

- planografické práce a kompletační činnost	+ 7 000,- Kč

projednání a zajištění dokladové části	+ 8 000,- Kč

Celkový finanční objem díla podle čl.2 SoD a Dodatku č.2 činí:

Cena bez DPH	235 000,- Kč

DPH (21%)	49 350,- Kč

Cena celkem s DPH	284 350,- Kč

Mění se Příloha č.2 Kalkulace projekčních prací dle Přílohy č.2 Dodatku č.2.

Ostatní ustanovení čl. 4 dle SOD se nemění.

3.

Ostatní ustanovení shora citované smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek 4

- Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č.2 řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto Dodatku č.2, a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento Dodatek č.2 nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

- Nedílnou součástí Dodatku č.2 jsou opravené přílohy:

- Příloha č. 1 Technické podmínky

- Příloha č. 2 Kalkulace projekčních prací

- Tento Dodatek č.2, včetně příloh, je nedílnou součástí stávající smlouvy o dílo. Dodatek je platný a účinný okamžikem podpisu.

- Tento Dodatek č.2 je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

V Jihlavě, dne : 22.5.2017	V Jihlavě, dne :

2 4 -05- 2017

Zhotovitel:	Objednatel:

Technické podmínky pro 3. dílčí plnění

III/38710 hr. kraje JM - Rožná

Předmětem projekčních prací je oprava vozovkového souvrství silnice III/38710 ve stávajícím šířkovém uspořádání. Předmětný úsek silnice začíná na hranicích kraje Jihomoravského v km 3,374 provozního staničení. Dále pokračuje extravilánem a průtahy obcí Vězná a Jabloňov. Následuje extravilán až po začátek obce Rožná, kde úsek končí u železničního přejezdu v km 9,120 (provozního staničení). Celková délka opravovaného úseku je 5,746 km. Vozovka je odvodněna do okolních zelených ploch.

Součástí prací bude návrh opravy vozovkového souvrství silnice včetně řešení odvodnění, propustků, případné přeložky inženýrských sítí a případné další vyvolané úpravy. Návrh opravy silnice bude projednán s dotčenými orgány a zástupci obcí Věžná, Jabloňov a Rožná.

Na předmětném úseku se nachází celkem 3 mostní objekty. První mostní objekt ev. č. 38710-5 v km 6,524 (most přes potok Věžná v obci Věžná), druhý mostní objekt ev. č. 38710-6 v km 6,822 (most přes potok Janovický v obci Jabloňov)a třetí mostní objekt ev. č. 38710-7 v km 9,084 (most přes řeku Nedvědička v obci Rožná). Na mostních objektech ev. č. 38710-5 a ev.č. 38710-6 zvažujeme pouze opravu vozovky, sanace mostního svršku, izolace, nové římsy a zábradlí. U mostu ev.č. 38710-7 předpokládáme rekonstrukci nebo přestavbu celého mostu při zachování stávající nivelety.

Akce III/38710 hr. kraje JM - Rožná se rozšiřuje o samostatnou projektovou dokumentaci s názvem „III/38710 Rožná“. Z důvodů rozšíření projektové dokumentace vzniknou vícenáklady na projednání a zajištění dokladové části a planografické práce a kompletační činnost.

Veřejný provoz

Během provádění prací dojde k uzavření celé silnice. Objízdné trasy budou součástí řešení DIO. Technické podmínky

Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou MD-01 č.j. 101/07-910 IPK/1 ze dne 29.01.2007 s účinností od 01.02.2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 998/09-910-IPK/l s účinností od 01.01.2010 a v souladu s příslušnými kapitolami TKP v aktuálním znění a bude obsahovat: •

•	Geodetické zaměření předmětného území včetně zjištění a ověření průběhu inženýrských sítí. Ke zjištění skladby vozovky zajistí zadavatel kopané sondy v potřebném počtu a rozsahu.

- Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby DSP+PDPS. Součástí dokumentace bude řešení odvodnění a projektová dokumentace případných přeložek inženýrských sítí a zásady organizace výstavby.

Předpokládá se oprava a zesílení stávající konstrukce vozovky. Nezbytnou součástí navržené opravy bude zajištění funkčnosti povrchového odvodnění včetně řešení příkopů, krajnic a řešení stávajících propustků (opravy nebo přestavby stávajících propustků a doplnění nových propustků). V projektové dokumentaci bude zahrnut vytyčovací výkres stavby. Charakteristické příčné řezy budou provedeny v intravilánu po 20 m, v extravilánu po 50 m. Součástí stavby bude výkaz výměr (bilance prací). Rozsah stavebních prací bude projednán a upřesněn na vstupním výrobním výboru.

Stránka 4 z 6

Rozšíření o planografické práce a kompletační činnost.

- DIO, dopravní značení po dobu stavby, příp. návrh objízdných tras včetně příslušných projednání. Svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení + odstranění) bude navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení a bude projednáno s Policií ČR.

- Dokladová část - projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, včetně potřebných oznámení (např. souhrnné stanovisko orgánu ŽP, stanovisko SŽDC, atd.) a získání kladných vyjádření a stanovisek. Rozšíření k projektové dokumentaci na akci „III/38710 Rožná“

- Vyřízení souhlasu s vynětím ze ZPF včetně pedologického průzkumu, případně vynětí z LPF a související dokumentace.

- Zpracování plánu BOZP.

- Povodňový a havarijní plán, vyjádření správce toku a správce povodí.

- Záborový elaborát včetně případného předjednání s vlastníky dotčených pozemků. Záborový elaborát bude obsahovat dotčené pozemky a sousední pozemky stavby včetně příslušného zákresu do katastrální mapy.

- Soupis prací, kontrolní rozpočet pro potřeby objednatele. Soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb.

- Podání žádosti o stavební povolení, zajištění vydání SP, včetně potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu SŘ), získání doložky nabytí právní moci SP. Zaplacení správního poplatku je věcí zadavatele.

Majetková příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb. a kopané sondy jsou věcí zadavatele.

Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (předpoklad min. 3 jednání) za účasti všech orgánů, organizací a vlastníků pozemků dotčených touto stavbou.

Projektová dokumentace DSP + PDPS bude dodána v 6 soupravách v tištěné podobě, včetně soupisu prací bez cen. K tomu navíc kompletní dokumentace 2x v digitální podobě na CD-R, včetně soupisu prací a kontrolního rozpočtu.

Geodetické zaměření bude předáno v tištěné podobě a v digitální podobě na CD-R ve formátu *.dwg, resp. *.dgn, případně bude odevzdána vytyčovací síť stavby a vytyčované body ve formátu .doc, nebo .xls.

Stránka 5 z 6