|  | Objednatel |  |  | IČO: |  | 26284499 |  | DIČ: | CZ26284499 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | VYTEZA, s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Na Hraničkách 438/13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 682 01 Vyškov |  |  |  |  |  |  |  | Dodavatel |  | IČO: | 25588176 | DIČ: | CZ25588176 |
| Zápis v OR KS Brno C 41761 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. |  |  |  |  |  |
|  | Bankovní spojení |  |  | Česká spořitelna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Číslo účtu |  |  | 1560627359/0800 |  |  |  |  |  |  |  | U Vlečky 1054 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 664 42 Modřice |  |  |  |  |  |
| Objednáváme: |  |  |  |  | opravu fasády komínu - kotelna Dukelská |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tato objednávka/smlouva o dílo je uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| občanského zákoníku v platném znění. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Předmět smlouvy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oprava fasády komínu u kotelny Dukelská. Při realizaci bude provedena oprava omítky, penetrace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| podkladu, stěrka včetně výztužné tkaniny, budou doplněny rohové lišty, pro konečnou úpravu fasády |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bude použita silikonová probarvená omítka. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Termín plnění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Zahájení realizace 1. 6. 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Termín předání díla 30. 6. 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo plnění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plynová kotelna Dukelská. Adresa kotelny: Dukelská 796, 682 01 Vyškov. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena celkem bez DPH 62.345,- Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Platební podmínky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Na základě faktury vystavené po podpisu protokolu o dokončení se splatností 30 dní. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tato objednávka/smlouva o dílo bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| č. 340/2015 Sb., v plném znění. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Za objednatele: Ing. Michal Koutník, Ph.D., prokurista |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Za dodavatele: Zdeněk Spáčil, jednatel společnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ve Vyškově |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dne : | 24.05.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vyřizuje : | ……………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Telefon : | ……………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E-mail: | ……………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Potvrzenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |