                                                                    Kollárova 1693
                                            698 01 Veselí nad Moravou
                                                                                                                                                www.azokna.cz, tel:

    SMLOUVA O DÍLO č. 20220460

      uzavřená na základě ustanovení § 2586 až 2635 zákona č.89/2012 Sb.
      ( Občanský zákoník ).

     1. SMLUVNÍ STRANY

     1.1.Zhotovitel
        AZ OKNA a.s.
        zastoupená Mgr. Ivo Gasparem - člen představenstva ve věcech
        smluvních a Petrem Mezihorákem ve věcech technických.
        Kollárova 1693, 698 01 Veselí nad Moravou
        Tel:	Fax:
        IčO: 269 05 736 DIč: CZ 269 05 736
        číslo účtu :
        Obchodní firma AZ OKNA a.s. je vedená
        Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5961.
        a

     1.2.Objednatel
        Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec,
příspěvková organizace
    Mgr.Libor Marčík - ředitel
        náměstí Svobody 318
        696 81 Bzenec
        Tel:	Tel: email:sekretariat@sosbzenec.cz
        IčO:00053155
        DIč:CZ00053155

        Adresa stavby : Bzenec - škola Vinařů - učebny
        Osoba pověřená objednatelem k převzetí díla: Ing.Bedřich Jurásek
        tel :

    2. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

    2.1.Výroba plastových prvků, doplňků a služeb dle specifikace, která
        je součástí této smlouvy - viz. výpis prvků bod 4.
    3. DOBA PLNĚNÍ
        Zhotovitel provede dílo v termínech:

      - montáž plastových prvků: do 8 týdnů od podepsání smlouvy

      - přesný nástup na montáž bude po vzájemné dohodě zhotovitelem
        upřesněn a je podmíněn včasnou úhradou zálohy a podpisem
        smlouvy

     4. VÝPIS PRVKŮ :
        Všechna okna s kováním otvíravě - výklopným /OS/ jsou zdarma
        opatřena mikroventilací - 4 polohou kliky.

        1
  2 Smlouva o dílo č.: 20220460 AZ OKNA a.s., Kollárova 1693, Veselí n.Mor.
       Výpis zboží:
      ———————————————————————————————————————————————————————————————————————
       Pol. Množství Popis Cena/ks Celkově
        Kč Kč
      ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

      1 12.00ks 4-dílné SYNEGO 7K DORAZOVÉ TĚSNĚNÍ

        černé těsnění
        Barva rámu: zlatý dub/bílá
        Rám okenní 72mm 7K AD
        Kování: 1 x OS LEVé,D15 / 412
        1 x OS PRAVé,D15 / 412
        2 x Sklopné /
        výška kliky u otvíravě sklopných
        křídel je 1950mm od podlahy
        Křídlo:
        4 x Křídlo ok.79mm SYNEGO 6K
        Výplň: 4 x 4-14-4-14-4 U=0,6
        Dole: Rozšíření 20/70mm brillant

        výrobní rozměr: 2375 x2380
        48.765,00 585.180,00

      2a 1.00 ks WC muži

        4-dílné SYNEGO 7K DORAZOVÉ TĚSNĚNÍ
        černé těsnění
        Barva rámu: zlatý dub/bílá
        Rám okenní 72mm 7K AD
        Kování: 2 x OS LEVé,D15 / 412
        2 x Sklopné /
        výška kliky u otvíravě sklopných
        křídel je 1950mm od podlahy
        Křídlo:
        4 x Křídlo ok.79mm SYNEGO 6K
        Výplň:
        4 x kůra čirá-14-4-14-4 U=0,6 TR
        Dole: Rozšíření 20/70mm brillant

        Spojovák:
        2 x 45/80 mm ve svislém spoji

        výrobní rozměr: 2430 x2380
        55.670,00 55.670,00

  3 Smlouva o dílo č.: 20220460 AZ OKNA a.s., Kollárova 1693, Veselí n.Mor.
       Výpis zboží:
      ———————————————————————————————————————————————————————————————————————
       Pol. Množství Popis Cena/ks Celkově
        Kč Kč
      ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

      2b 1.00 ks WC dívky

        4-dílné SYNEGO 7K DORAZOVÉ TĚSNĚNÍ
        černé těsnění
        Barva rámu: zlatý dub/bílá
        Rám okenní 72mm 7K AD
        Kování: 2 x OS PRAVé,D15 / 412
        2 x Sklopné /
        výška kliky u otvíravě sklopných
        křídel je 1950mm od podlahy
        Křídlo:
        4 x Křídlo ok.79mm SYNEGO 6K
        Výplň:
        4 x kůra čirá-14-4-14-4 U=0,6 TR
        Dole: Rozšíření 20/70mm brillant

        Spojovák:
        2 x 60/80 mm ve svislém spoji

        výrobní rozměr: 2480 x2380
        55.670,00 55.670,00

      3 68.55m2 Žaluzie vnitřní horizontální

        s řetízkem celostínící OPAL
        Barva nosiče: bílá
        Barva lamely: stříbrná
        24 x 1195 x 1710 mm
        24 x 1195 x 680 mm
        920,00 63.066,00

      4 33.46m KRYCÍ LIŠTA PZ ROHOVÁ

        Barva: hnědá RAL 8017
        Překrytka 50 x 30 mm
        14 x 2390 mm
        200,00 6.692,00

      m 142.9m OBVOD OKEN A DVEŘÍ

      v 56.00ks POčET VÝPLNÍ

      p 16.00ks CELKOVÝ POčET PRVKŮ

  4 Smlouva o dílo č.: 20220460 AZ OKNA a.s., Kollárova 1693, Veselí n.Mor.

      částka položek: 766.278,00 Kč
      SLEVA: -50.00 % 383.139,00 Kč
      BONUS: -12.00 % -45.976,68 Kč
      DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH RÁMŮ: 4.000,00 Kč
      MONTÁŽ Vč.MONT.MATERIÁLU A DOPRAVY: 27.840,00 Kč
      LIKVIDACE ODPADU: 4.000,00 Kč
      ZAOKROUHLENÍ: -2,32 Kč
        —————————————
      Celkem bez DPH : 373.000,00 Kč
        ============

       Sazba daně 21 %
       Jedná se o režim přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o
       DPH,kdy výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro
       kterého je plnění uskutečněno.Objednatel prohlašuje, že
       zdanitelná plnění použije pro uskutečnění své ekonomické činnosti.

  4.1. Demontáží se rozumí vysazení křídel, osekání špalet ostění oken,
        rozřezání rámů stávajících oken a jejich následná ekologická likvidace

        Montáží se rozumí zamontování výrobků do připravených otvorů,
        tj. zakotvení do ostění, zapěnění spáry polyuretanovou pěnou,
        seřízení výrobku k jejich plné funkčnosti. Kotevní materiál a
        PUR pěna jsou v ceně montáže.

        Likvidací odpadu se rozumí odvoz rámů, křídel a suti.

        Zednické zapravení oken po montáži není součástí smlouvy.

   4.2. Objednatel proplatí zhotoviteli :

       -platba po provedení a předání díla bez vad a nedodělků které
        nebrání užíváním se splatností faktur 30 dnů.

   4.3. Dohodnutou cenu uhradí objednatel na základě zhotovitelem
        vystavených faktur.
   5. KONTAKTY
        V případě dotazů volejte:
        rozměry a technická specifikace :

        výroba:
        montáž a servis:

   6. ODPOVĚDNOST ZA VADY
   6.1. Zhotovitel poskytuje na plastové výrobky záruku v délce
        5 let, záruku v délce 2 roky na zednické práce a ostatní
        příslušenství (okrasné výplně, kliky, madla, parapety, žaluzie,
        sítě, rolety, el.zámky, samozavírače, pákové uzávěry, dveřní
        stopky) od předání díla objednateli. viz. reklamační řád
        na adrese www.azokna.cz/cz-ke_stazeni.html
        Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé nevhodným použitím
        nebo nesprávným skladováním.
   6.2. Objednatel uplatňuje práva z odpovědnosti za vady zjištěné v
        záruční době vždy písemně přímo u zhotovitele, který je
        povinen vady na něž se vztahuje odpovědnost za vady , na
        svůj náklad odstranit v termínu do 30 dnů.
  5 Smlouva o dílo č.: 20220460 AZ OKNA a.s., Kollárova 1693, Veselí n.Mor.

   7. SMLUVNÍ POKUTY
   7.1. V případě prodlení s placením faktur sjednává se smluvní
        pokuta ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
   7.2. Sjednáním smluvní pokuty ani jejím zaplacením není dotčeno
        právo zhotovitele na náhradu škody v celém jejím rozsahu.
   7.3. Pokud dojde k prodlení zhotovitele s dodávkou díla z důvodů,
        které jsou na jeho straně, sjednává se smluvní pokuta ve
        výši 0,05% z ceny pouze neprovedeného díla za každý den
        prodlení.
   7.4. Pro případ, že objednatel neposkytne součinnost dle č. 8.9.
        smlouvy sjednává se smluvní pokuta ve výši 100,- za každý
        den prodlení objednatele.

   8. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
   8.1. Objednatel se zavazuje zajistit stavební připravenost ke dni
        zahájení montáže. Stavební připraveností se rozumí :
        dodržení rozměrů stavebních otvorů dle technických
        podkladů, přístup k těmto otvorům, přístup k objektu,
        možnost napojení na el . síť umožňující plynulé provedení
        předmětu smlouvy o dílo.
   8.2. O předání díla bude sepsán mezi objednatelem a zhotovitelem
        zápis, který podepíší obě smluvní strany formou konečného
        předávacího protokolu.
   8.3. V případě nedodržení termínu stavební připravenosti
        objednatelem se dodávka montáže posune o dobu, po kterou
        je objednatel v prodlení a která je dále nutná pro
        potvrzení nového termínu montáže ze strany zhotovitele,
        poněvadž v náhradním termínu již může figurovat jiný
        smluvní termín montáže pro jiného objednatele. Po tuto dobu
        není zhotovitel v prodlení se splněním díla.
   8.4. Jednotlivé dodávky nasmlouvaných výrobků a jejich montáž
        budou provedeny najednou a plynule. V případě, že montáž
        nebude možno provést tímto způsobem, budou objednateli
        účtovány vícenáklady s tímto spojené. Objednatel s tímto
        souhlasí a zavazuje se k tomu, že tyto vzniklé vícenáklady
        uhradí.
   8.5. Stejně tak není zhotovitel v prodlení , pokud se výroba a
        montáž posune z důvodů změn smlouvy (technických,
        projekčních, atd.), požadovaných objednatelem a to pouze
        písemnou formou. V tomto případě si zhotovitel vyhrazuje
        právo na posunutí termínu předání díla a to o dobu, která je
        nutná pro realizaci těchto změn, včetně úhrady vícenákladů
        souvisejících s požadovanou změnou. Taktéž zhotovitel není
        v prodlení, pokud objednatel nedodrží splatnost dohodnuté
        zálohové platby, tzn. připsání částky na účet zhotovitele,
        event. zaplacení v hotovosti. Zhotovitel si též vyhrazuje
        právo posunout dohodnutý termín montáže v případě, že
        smlouva není ze strany objednatele podepsána a doručena do
        jednoho týdne od data podpisu zhotovitele.
    8.6. Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu provádění díla nutnost
        víceprací, které nejsou zahrnuty v ceně díla, pak tyto
        oznámí objednateli a v díle bude pokračovat až po písemném
        odsouhlasení ceny víceprací objednatelem, po dobu od
        oznámení nutnosti provedení víceprací do odsouhlasení jejich
        ceny objednatelem není zhotovitel v prodlení s plněním a
  6 Smlouva o dílo č.: 20220460 AZ OKNA a.s., Kollárova 1693, Veselí n.Mor.
        předáním díla.
    8.7. Jestli-že objednatel požaduje přerušení montáže na dobu
        delší 7 kalendářních dnů, vzniká zhotoviteli právo
        dofakturovat zbývající část z ceny dodávky a odpovídající
        část z ceny montáže.
    8.8. V případě přerušení montáže dle bodu 8.7.je objednatel
        povinen převzít již namontované prvky a potvrdit tuto
        skutečnost v dílčím předávacím protokolu montáže.
    8.9. Vlastnické právo k prováděnému dílu, které je předmětem této
        smlouvy přejde na objednatele na základě protokolu o předání
        díla a úhrady poslední splátky ceny za dílo, do té doby je
        předmět smlouvy o dílo ve vlastnictví zhotovitele.

    9. ZÁVĚREčNÁ USTANOVENÍ
    9.1. Obě smluvní strany po pečlivém přečtení smlouvy prohlašují,
        že souhlasí s jejím obsahem a že vyjadřuje jejich pravou
        a svobodnou vůli. Na důkaz této skutečnosti připojují níže
        své podpisy.
    9.2. Ostatní práva a povinnosti v této smlouvě neupravené se řídí
        příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
    9.4. Odstoupení od této smlouvy je dále možné i po oboustranném
        souhlasu smluvních stran. V případě odstoupení od smlouvy
        uhradí odstupující strana druhé straně prokazatelně naložené
        náklady s tímto spojené.
    9.5. Tato smlouva se zhotovuje ve dvou provedeních mající
        postavení originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno
        vyhotovení. Smlouvu je možno doplnit, příp. změnit jen
        písemným vzájemně odsouhlaseným dodatkem .
    9.6. Zhotovitel prohlašuje, že své výrobky odzkoušel ve zkušebně.
    9.7. Systémové řešení utěsnění 3.spáry dle čSN 73 0540-2.
        Tepelná ochrana budov, PU pěny proti kondenzaci vzdušné
        vlhkosti ( MAKROFLEX nebo ILLBRUCK - aplikace parotěsných a
        paropropustných membrán (fólií) k zamezení difuze vzdušné
        vlhkosti ve spáře PU pěny).
        Objednatel byl s problematikou seznámen a NEPOŽADUJE řešení
        utěsnění 3.spáry.

        Ve Veselí nad Moravou : 06.01.2023 dne :

        ........................ .......................
        zhotovitel objednatel