Příloha č. 1

Plán zasněžování

|  |  |
| --- | --- |
| **Název** | **Plán** |
|  | **Mj** | **Cena (b. DPH)/mj** |
| **Energie rezervace / leden** | kW | Kč/kWh |
|   | čerpací stanice | 30 l/s | 330 |  |
|   | sněžná děla |  | 10 ks | 300 |  |
|   | ostatní el |  |  | 70 |  |
| **celkem rezervace**  |   |   | 700 | 180,- |
|  |  |  |  |  |  |
| **Energie rezervace / únor** |   | kW | Kč/kWh |
|   | ostatní el |  |  | 70 |  |
| **celkem rezervace** |   |   | 550 | 180,- |
|  |  |  |  |  |  |
| **Energie rezervace / březen** |   | kW | Kč/kWh |
|   | ostatní el |  |  | 0 | 180,- |
|  |  |  |  |  |  |
| **Energie spotřeba** |   |   |  |  |
| zasněžení tratí |  |  | 12 000 m3 |  |
| produktivita při teplotě -5°C |  | 75 m3/h | 160 hod |
| **celkem zasněžení základní** |  | 630 kW | 1,50 Kč/kWh |
|  |  |  |  |
| **Dosněžování tratí** |  |  | 8 000 m3 |  |
| produktivita při teplotě -5°C |  | 40 m3/h | 200 hod |
| **celkem dosněžení, obnova** |   | 630 kW | 1,50 Kč/kWh |
|  |  |  |  |  |  |
| **Obsluha** |   |   |   |   |   |
| **zasněžování** | 160 hod | 2 lidi | 160 Kč/hod |
| **úprava základní** | 100 hod | rolba | 1500 Kč/hod |
| **úprava pravidelná** | 8 hod/týden | 6 týdnů | 1500 Kč/hod |
| **osvětlení areálu** |  |  |  |  |
| **úprava tratí dosněžování** | 20 hod | rolba | 1500 Kč/hod |
|  |  |  |  |  |  |
| **rozvážení sněhu**  |   |   |   |   |
| **tatra** | 60 aut | 4 dny | 8 hod | 600 Kč/hod |
| **nakladač** |   | 4 dny | 8 hod | 700 Kč/hod |