- DODATEK SMLOUVY O DÍLO

- uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

- SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín, příspěvková organizace

Sídlo: Legionářů 813/1, 695 11 Hodonín

Zastoupen: Mgr. Kateřinou Kouřilovou, ředitelkou školy

IČO: 00559130

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

FastBuilder Soft, s.r.o.

Sídlo: 	U Trati 414/23, Svatobořice 696 04  Svatobořice-Mistřín

IČO:	05824184

DIČ :	CZ05824184

Zastoupen: Martinem Řehořem, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřely v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku dne 9.12.2022 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouvu“)

- PŘEDMĚT DODATKU

Dodatkem se mění:

- rozsah předmětu smlouvy, vyplývající z položkového rozpočtu, jež je nedílnou součástí tohoto dodatku. Položkový rozpočet zahrnuje odsouhlasené položky víceprací a méněprací.

- termíny plnění: vlivem změny položek rozpočtu o více a méněpráce a dále vlivem klimatických podmínek je nutná technologická přestávka, která neumožňuje splnění termínu provedení díla ve lhůtě do 30 dnů ode dne zahájení prací.

- OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ujednání zůstávají beze změn.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

Příloha č. 1 	Položkový rozpočet méněprací a víceprací, krycí list

V Hodoníně dne:

Za objednatele: 					Za zhotovitele:

…………………………………………….		…………………………………………

Mgr. Kateřina Kouřilová	                                                     Martin Řehoř			ředitelka školy	                                                               jednatel společnosti