D O D A T E K č. 2

smlouvy o dílo ze dne 01. 07. 2022

„Zateplení Domova mládeže SOŠ stavební Karlovy Vary“

# Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace

se sídlem: 	nám. Karla Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary

IČO: 	00669725

DIČ:	CZ00669725

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

číslo účtu:	17431341/0100

zastoupený: 	Mgr. Michalem Vachovcem, ředitelem

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

SOVA stavební s.r.o.

se sídlem: 		U chaloupek 14/13, Ďáblice, 182 00 Praha 8

IČO:                    	29162360

DIČ: 			CZ29162360

bankovní spojení:          Moneta Money Bank, a.s.

číslo účtu:                      208753378/0600

zastoupený: 		Petrem Soukupem, jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 242709

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení čl. XVIII .odst. 18.10 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto

DODATKU č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY

„Zateplení Domova mládeže SOŠ stavební Karlovy Vary“

(dále jen „dodatek č. 2“)

- Smluvní strany uzavřely dne 01.07.2022 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Zateplení Domova mládeže SOŠ stavební Karlovy Vary“ (dále jen „smlouva o dílo“). Ke smlouvě o dílo nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 2, a to z důvodů nutných úprav a upřesnění rozsahu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby. Požadavky rozšiřují předmět díla, ale jejich provedení je plně v souladu s technologickými postupy prací a projektovou dokumentací.

- Dodatek č. 2 je uzavírán v souladu s § 222 (odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") formou změny závazku, který nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejíž hodnota je nižší než 15 % dle změnového listu č. 2 (příloha č. 1) a dále v souladu s § 222 (odst. 7) ZZVZ formou změny závazku, jejímž předmětem je záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami se splněním všech předpokladů dle změnového listu č. 3 (příloha č. 2).

- Čl. II. Specifikace díla odst. 2.1 Smlouvy o dílo s ohledem na výše uvedené doplňuje o vícepráce specifikované ve změnovém listu číslo 2 a číslo 3, ze kterých vyplývá:

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU DLE § 222 odst. 4 ZZVZ

| ZL č. | Popis a důvod změny | Zúžení v Kč bez DPH | Rozšíření v Kč bez DPH | ZL (vícepráce (+) / méněpráce (-) | Hodnota změny (max. 15 %) dle § 222, odst 4 ZZVZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02. | - odřezání stávajících parapetů z důvodu jejich zavlečení za L profil pod okny. Parapety bylo nutno po celé jejich délce odřezat. PD předpokládala běžnou demontáž vytažením parapetu z drážky v rámu okna · změna vedení hromosvodu. PD předpokládal vedení hromosvodu v zateplení objektu. S ohledem na možnost poškození zateplení v případě zásahu soustavy bleskem bylo dohodnuto vést hromosvod po povrchu fasády · soklová část – PD předpokládala mechanické zpevnění soklové části za použití Cetrisových desek. Systém ETIC používaný zhotovitelem toto řeší certifikovaným systémem PCI multiTherm protect. · oprava 2ks mříží – Po demontáži stávajících mříží bylo vyhodnoceno, že obvodový rám mříží je zkorodován do té míry, že je nepoužitelný. Bude provedena jeho výměna a navařen nový rám. · odstranění pařezu z důvodu založení izolantu – podél objektu v místě okapového chodníku, po odstranění náletové vegetace, zbyl pařez. Z důvodu kolize se zateplením bylo nutno odstranit část dlažby okapového chodníku, vykopat pařez s kořenem, zasypat, zpětně položit dlažbu. · oprava zábradlí lodžií – PD předpokládala očištění stávajících zábradlí, penetraci a ochranný nátěr. S ohledem na celkové provedení stávajícího zábradlí bylo dohodnuto realizovat na zábradlí ETIC z minerální vaty a sjednotit vzhled s navazujícími plochami · úprava podkladu pod kastlíky žaluzií – PD předpokládal provedení podkladu z pěnoskla. Projektantem bylo rozhodnuto realizovat z XPS · aktualizace počtu větracích mřížek na fasádě · změna materiálu zastřešení hlavního a bočního vstupu z důvodu aktualizace PBŘS - požadavek na použití nehořlavého materiálu (změna PVC za bezpečnostní sklo) · aktualizace výměr zateplení ostění na základě skutečného provedení | - 18 431,87 |  | + 412 005,22 - 430 437,09 | 3,59% 3,75% |

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU DLE § 222 odst. 7 ZZVZ

| ZL č. | Popis a důvod změny | Zúžení v Kč bez DPH | Rozšíření v Kč bez DPH | ZL (vícepráce (+) / méněpráce (-) | Hodnota změny dle § 222, odst 7 ZZVZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03. | Zhotovitelem bylo provedeno upřesnění typu dodávek a nahrazení (záměna) vyvažovacích ventilů, regulátorů diferenčního tlaku a termostatických hlavic. | 0 | 0 | + 437 108,00 - 437 108,00 | 3,81% 3,81% |

| Rekapitulace | Celkem zúžení v Kč bez DPH |
| --- | --- |
| Celkem Kč (bez DPH) | - 18 431,87 |

Původní hodnota závazku se snížila o 18 431,87 Kč bez DPH.

- Smluvní strany se dohodly na změně článku V. Cena a způsob její úhrady.  Nový článek V. Cena a způsob její úhrady odst. 5.1 se mění a nově zní takto:

- Cena a způsob její úhrady

5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH 		                      11 991 747,41 Kč bez DPH

(slovy: jedenáct milionů devět set devadesát jeden tisíc sedm set čtyřicet sedm korun českých a čtyřicet jeden haléř)

DPH		2 511 666,96 Kč

(slovy: dva miliony pět set jedenáct tisíc šest set šedesát šest korun českých a devadesát šest haléřů)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena včetně DPH                                   14 503 414,37 Kč

(slovy: čtrnáct milionů pět set tři tisíce čtyři sta čtrnáct korun českých a třicet sedm haléřů)

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

- Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

- Uzavření dodatku č. 2 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č.

RK 31/01/23 ze dne 9.1.2023.

- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka gz9nhdh . Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č. 2 v jím požadovaném rozsahu.

- Nedílnou součást tohoto dodatku č. 2 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: 	změnový list číslo 2

Příloha č. 2:	změnový list číslo 3

Karlovy Vary dne 12.1.2023				Karlovy Vary dne 12.1.2023

vlastnoruční podpis			     otisk razítka a vlastnoruční podpis

__________________________________		____________________________________

zhotovitel						objednatel