**Dodatek č. 1**

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a souv. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

**Objednatel:**

|  |  |
| --- | --- |
| **NÁZEV:** | **ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE**  **Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky** |
| **SÍDLO:** | Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00, Praha 6 |
| **JEHOŽ JMÉNEM JEDNÁ:** |  |
| **IČO:** | 68407700 |

Dále jen „objednatel“

**a**

**ZHOTOVITEL:**

|  |  |
| --- | --- |
| **NÁZEV:** | **Siemens, s.r.o.** |
| **SÍDLO:** | Siemensova 1, PSČ 15500 |
| **ZASTOUPEN:** |  |
| **IČO:** | 00268577 |
| **ČÍSLO BANKOVNÍHO ÚČTU:** | 1013384001/2700 |
| **ZAPSAN V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU:** | C 625 vedená u Městského soudu v Praze |

dále jen „zhotovitel“

společně též jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

1. **Preambule**
2. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 19. 10. 2022 smlouvu o dílo, ID smlouvy v registru smluv: 20549121 (dále jen „Smlouva”). Smlouva byla uzavřena na základě veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „**ČVUT-CIIRC: Aplikace pro inteligentní ovládání osvětlení v Testbedu**“ (dále jen „veřejná zakázka“).
3. Smluvní strany stvrzují, že změna závazku, provedená tímto Dodatkem č. 1 (dále jen „Dodatek“), je změnou, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
4. **Obsah dodatku**
5. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně termínu plnění veřejné zakázky   
   dle čl. III. odst. 3 Smlouvy.
6. Dílo bude provedeno do 31.3.2023.
7. **Závěrečná ustanovení**
8. Změny provedené tímto Dodatkem nemají vliv na znění ustanovení smlouvy, které výslovně nemění.
9. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany s tímto uveřejněním souhlasí; pro účely uveřejnění nepovažují nic z dodatku ani z metadat k němu se vážících za vyloučené z uveřejnění. Bylo-li by ze smlouvy plněno ještě před její účinností, považuje se toto plnění pro účely smlouvy za zálohu.

Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a jeho text odpovídá pravé a svobodné vůli smluvních stran, což potvrzují zástupci smluvních stran svými podpisy:

Za objednatele Za zhotovitele

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_