DODATEK č. 1

k č. SPA –2021-800-000025/1

k Příkazní smlouvě v souvislosti s realizací stavby: „Úpravna vody Kaplanka, Aš"

uzavřené dne 27.1.2021, podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

SMLUVNÍ STRANY:

CHEVAK Cheb, a.s.

sídlo:	Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČ:	497 87 977

Společnost vedená u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 367

Bankovní spojení: xxxxx

Osoby pověřené jednat ve věcech technických:

xxxxx, vedoucí technicko-investičního oddělení

na straně jedné jako příkazce (dále jen „příkazce“)

a

Jiří Hoika

Sídlo: xxxxx

IČ:  432 85 112

DIČ: CZ7206042272

zapsán do živnostenského rejstříku vedeného u MěÚ v Chebu

Bankovní spojení: xxxxx

na straně druhé jako příkazník (dále jen „příkazník“)

(příkazník a příkazce jsou společně také dále označeni jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako “smluvní strana“)

UZAVŘELY TENTO DODATEK K

PŘÍKAZNÍ  SMLOUVĚ:

- Úvodní ustanovení

Smluvní strany se na základě změny termínu ukončení realizace díla dohodly na následující změně příkazní smlouvy č. SPA-2021-800-000025.

- Změny smlouvy

Příkazní smlouva č. SPA-2021-800-000025 se dohodou smluvních stran s účinností ke dni podpisu tohoto dodatku mění takto:

Článek V. Trvání smlouvy celý odstavec 5.1. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

  - Smlouva se uzavírá s účinností ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami na dobu určitou, a to od podpisu smlouvy do doby dokončení prací. Termín dokončení prací je dán dnem předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků, tj. potvrzeným předávacím protokolem. Předpokládaná doba činnosti je od 01/2021 – 05/2023, tzn. 29 měsíců.

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy o dílo č. SPA-2021-800-000025 neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena.

  - Platnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

## Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Příkazce a jedno Příkazník.

V Chebu, dne ……………..				V Chebu dne …………

Za Příkazce:						Za Příkazníka:

………………………………