### DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OSV/SOD/002683/2022/Pec

### na provedení díla

„Azylový dům pro muže 1.NP – oprava sociálních zařízení a napojení kanalizační přípojky – přímé zadání“

| Číslo SOD zhotovitele: | Číslo SOD objednatele: OSV/SOD/002683/2022/Pec |
| --- | --- |

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

| 1. Objednatel: | Statutární město Olomouc |
| --- | --- |
|  | Horní náměstí 583 |
|  | 779 11 Olomouc |
|  | IČ: 00299308 | IČ: 00299308 |

| Zastoupen: |
| --- |
| - kontaktní osoba ve věcech smluvních: |
| Bc. Kateřina Dobrozemská, náměstkyně primátora tel.: 585 513 410, e-mail: katerina.dobrozemska@olomouc.eu Mgr. Bc. Michal Majer, vedoucí odboru sociálních věcí |
| tel.: | 585 562 405, | e-mail: michal.majer@olomouc.eu |
| - kontaktní osoby ve věcech technických (technický dozor stavebníka): |
| Mgr. Ilja Krhovský, zaměstnanec pověřený organizací práce na úseku Azylový dům |
| tel.: | 585 750 676, | e-mail: ilja.krhovsky@olomouc.eu |
| Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. |
| číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800 |

| 2. Zhotovitel: | ELEKTRO-FLEXI s.r.o. U Kapličky 21 783 49 Lutín |
| --- | --- |
| IČ: | 28602340 | DIČ: | CZ28602340 |
| Obchodní rejstřík: | vedený Krajským soudem v Ostravě oddíl C pod sp. zn. 44302 |
| ID datové schránky: ntbd5xe |
| Zastoupen: |
| - kontaktní osoba ve věcech smluvních: |
| Petr Galda, jednatel společnosti |
| tel.: | 775 138 350, | e-mail: pgalda@elektroflexi.cz |
| - stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace: |
| Ing. Filip Rajhel |
| tel.: | 777 342 229, | e-mail: filiposso@email.cz |
| - kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality): |
| Bc. Martin Hájek |
| tel.: | 721 361 293, | e-mail: mhajek@elektroflexi.cz |
| Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Olomouc |
| č. účtu: 123-8357410287/0100 |

Výše uvedená smlouva o dílo č. OSV/SOD/002683/2022/Pec ze dne 11. 10. 2022 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

# II.           Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o prodloužení termínu na dokončení díla z 12. 1. 2023 na     31. 1. 2023. Původní lhůta pro dokončení díla činila 60 dní od předání a převzetí staveniště. Důvodem prodloužení termínu je rozhodnutí objednatele o přerušení prací přes vánoční svátky z důvodu požadavku zhotovitele na odpojení přívodu vody a kanalizace.

# Znění dodatku

- Čl. IV. odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo se mění a nově zní následovně:

c) dokončení díla				do 31. 1. 2023

# Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

| Podpisy a otisky razítek smluvních stran |
| --- |
| V Olomouci dne: 10. 1. 2023 | V Olomouci dne: 10. 1. 2023 |

| Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- |
| ……………………………………… ……… vedoucí odboru sociálních věcí statutární město Olomouc | ……………………………………… ……… jednatel společnosti ELEKTRO-FLEXI s.r.o. |