NPU-430/105686/2022

Příkazní smlouva

č: 3025H1220046

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace, zřízená rozhodnutím MK ČR č. j. 11617/2002

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

bankovní spojení: ČNB, č. ú.: 300003-60039011 / 0710, variabilní symbol 3010521064

zastoupen Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem územní památkové správy v Českých Budějovicích

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

územní památková správa v Českých Budějovicích

se sídlem nám. Přemysla Otakara II. čp. 34, 370 21 České Budějovice

###### Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:      Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:   XXXXXXXXXXXXX,  investiční referentka

dále jen jako „Příkazce“ či „Investor“

a

###### Příkazník:  	Ing. Rudolf Horák

se sídlem: 		Plzeň 4, Doubravka, Železničářská 374/25

zastoupený:		jedná osobně

IČO:             		16678010

telef. spojení:  		XXXXXXXXX

bankovní spojení:	č. účtu: XXXXXXXXXXX

dále jen jako „Příkazník“ či „Projektový manažer“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2430 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto

Příkazní smlouvu o zajištění výkonu činností projektového manažera projektu č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004496 Cisterciácký klášter Plasy - Obnova opatské rezidence

(dále jen „Smlouva“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Příkazce je státní příspěvková organizace, která je Investorem projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004496 Cisterciácký klášter Plasy - Obnova opatské rezidence. Projekt je podpořen z Integrovaného regionálního operačního programu (dále IROP), 52. výzvy - REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK II., specifický cíl 3.1.

- Příkazce uzavřel v rámci realizace uvedeného projektu následující smlouvy o stavební dílo 3025H1200008 a 3025H1200014, zhotovitelem stavebního díla podle uvedených smluv je společnost KONSIT a.s., IČO: 186 30 197 se sídlem Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 – Vokovice.

- Tato Smlouva se uzavírá za účelem stanovení podmínek, za kterých bude Příkazník zajišťovat pro Příkazce výkon činností Projektového manažera výše specifikovaného projektu, zejména v části provádění stavebního díla realizovaného podle smluv dle předchozího odstavce  a dále služby a činnosti dle této smlouvy a podmínek, za kterých bude Příkazce hradit Příkazníkovi odměnu sjednanou touto smlouvou.  Součástí plnění dle této Smlouvy jsou i činnosti spočívající v koordinaci stavebních prací s plněním smluvních povinností dalších dodavatelů v rámci uvedeného projektu, tuto činnost vykonává Příkazník v součinnosti s osobou odpovědnou za plnění odborné části smluvních povinností uložených dodavatelům uzavřenými smlouvami (jedná se zejména o dodávku fundusu, restaurování, grafiky apod).

- Příkazník prohlašuje, že je plně způsobilý vykonávat pro Příkazce činnosti v rámci funkce projektového manažera.

- Příkazník se touto Smlouvou zavazuje poskytovat služby dle této Smlouvy řádně a včas a Příkazce se zavazuje uhradit Příkazníkovi za řádně a včas vykonané služby odměnu podle této smlouvy.

Článek II.

Předmět smlouvy

- Předmětem této Smlouvy je závazek Příkazníka zajistit osobně za podmínek dle této Smlouvy pro Příkazce a na jeho účet služby spočívající zejména ve výkonu odborné technické a kontrolní činnosti při realizaci výše specifikované projektu.

- Příkazník prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil s obsahem všech podkladů nezbytných pro výkon činnosti projektového manažera a považuje je za dostatečné pro realizaci činnosti dle této smlouvy.

- Příkazce se touto smlouvou zavazuje zaplatit příkazníkovi za zabezpečení výkonu činnosti projektového manažera odměnu ve výši sjednané touto smlouvou a způsobem v této smlouvě uvedeným.

Článek III.

Povinnosti příkazníka

###### Příkazník se zavazuje provádět – činnost Projektového manažera:

- Zabezpečuje přípravu, organizaci, koordinaci realizace projektu Cisterciácký klášter Plasy – Obnova opatské rezidence registrovaného  pod č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004496 a podílí se na realizaci navazující části financované z národních zdrojů (dofinancování obnovy opatské rezidence z prostředků ministerstva kultury a vlastních prostředků NPÚ).

- Ve spolupráci se správou kláštera Plasy, investičními techniky odd. NKM NPÚ ÚPS v Českých Budějovicích, odbornými útvary NPÚ a správními orgány stanovuje způsoby zajištění a realizace investic, koordinaci všech partnerů akcí obnovy a investic, projektantů, dodavatelů apod. související s realizací projektu IROP pro objekt NKP klášter Plasy

- V rámci projektu Cisterciácký klášter Plasy – Obnova opatské rezidence vykonává činnosti projektového manažera, který zodpovídá za celkové řízení projektu a nastavení základních procesů, plnění úkolů v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace, řídí a kontroluje činnost projektového týmu, připravuje podklady pro komunikaci se Zprostředkujícím subjektem, účastní se a spoluorganizuje kontrolní dny stavby, zodpovídá za naplňování indikátorů projektu a dodržování harmonogramu, zpracovává podklady pro průběžné a závěrečné monitorovací zprávy, kontroluje realizaci projektových částí, řeší konkrétní problémy, nedostatky a změny při realizaci projektu, sleduje a vyhodnocuje možná rizika projektu a přijímá potřebná opatření, připravuje podklady pro komunikaci s řídícím výborem a dotčenými orgány.

- Ve spolupráci s pracovníky odd. nemovitého kulturního majetku a správy kláštera zajišťuje a organizuje poptávková a výběrová řízení pro vyhledávání nejefektivnějších dodavatelů k realizaci plánovaných akcí v rámci přípravy projektů IROP. Zadávání zakázek probíhá dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a příslušných vyhlášek.

- Zabezpečuje agendu projektu, včetně přípravy akcí investic formou objednávek nebo smluv o dílo s dodavateli, pro které zajišťuje podklady. Uplatňuje u dodavatelských firem a vůbec výhodné smluvní ceny s maximální efektivností vynakládaných finančních prostředků.

- Provádí pravidelnou kontrolu plnění finančního plánu projektu Cisterciácký klášter Plasy – Obnova opatské rezidence a finančního plánu pro  daný rok. Případné změny plánu projednává s administrátorem projektu a investičním technikem, kteří je projednají se zprostředkujícím orgánem IROP, dále s vedoucím oddělení nebo odboru.

- Provádí věcnou a finanční kontrolu všech dokladů až po proplacení faktur po dokončení díla.

- Pracuje samostatně, organizačně a metodicky je podřízen vedoucímu oddělení nemovitého kulturního majetku, kterého informuje o všech činnostech a koordinuje je s ním.

- Dbá na dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve smyslu předpisů BOZP a PO.

- V případě potřeby plní další úkoly nebo vykonává další práce související s realizací projektu.

- Dodržuje pravidla Integrovaného regionálního operačního programu

- Dodržuje právní předpisy a další normy vydané v NPÚ a vztahující se k vykonávané činnosti.

- Řádně hospodaří se svěřenými prostředky, střeží a ochraňuje majetek NPÚ před poškozením, ztrátou, zničením nebo znehodnocením.

- Řídí a vede dodavatele inženýrských činností TDS, koordinátor BOZP, AD projektu.

- Koordinuje a řídí pravidelné kontrolní dny za účelem podání informací o průběhu realizace příkazci. Kontrolní dny organizuje v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, minimálně 1x dva týdny po dobu výstavby.

- Zajišťuje a účastní se vybraných jednání s orgány činnými ve správním řízení a dotčenými orgány.

- Kontroluje, zda je zabezpečen soulad provádění stavby s odsouhlaseným projektem a podmínkami uvedenými ve správních rozhodnutích.

- Kontroluje dodržování všech dohod, podmínek a termínů uvedených ve smlouvě o dílo, podávat návrhy na uplatnění smluvních pokut vůči zhotoviteli stavby.

- Sleduje dodržování kvality prací, dodaných materiálů, technologických postupů a technických předpisů.

- Uplatňuje vlastní návrhy, které povedou ke snížení ceny stavby a dalších dodávek, avšak nesníží technicky její kvalitu.

- Připravuje podklady pro předání a převzetí dokončených prací, dodávek dle jednotlivých smluv.

- Ve spolupráci s TDS zdokumentuje vady a nedodělky zjištěné při převzetí stavby a zajistí jejich odstranění zhotovitelem.

- Dohlíží nad systematickým doplňováním dokumentace dodavateli (GD stavby, restaurátorské práce, dodávky a nákupy, ostatní služby atd.)

- Uplatňuje náměty směřující ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby.

- Kontroluje odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech.

- Podílí se na kooordinaci stavebních prací s plněním dalších dodavatelů.

- Účastní se kolaudačního řízení.

- Poskytuje součinnost a podklady při zpracování závěrečné žádosti o platbu a závěrečného vyhodnocení akce.

Uvedené výkony je Příkazník povinen uskutečňovat podle pokynů a podkladů Příkazce a v souladu s jeho zájmy. Příkazník je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Příkazci všechny okolnosti, o kterých se při uskutečňování výkonů dozví, a které by mohly mít vliv na změnu jeho pokynů. Ve sporných případech je povinen si vyžádat před provedením úkonu písemný souhlas Příkazce. Od pokynu Příkazce se může odchýlit pouze s jeho písemným souhlasem.

Činnosti uvedené v článku III. se Příkazník zavazuje zajistit s náležitou odbornou péčí v souladu se zájmy Příkazce a přiměřeně podmínkám realizace projektu.

###### Předpokládaný rozsah plnění je 750 hodin.

Článek IV.

Práva a povinnosti účastníků

###### PŘÍKAZCE

- Se zavazuje zajistit Příkazníkovi podmínky k umožnění plnění podle této smlouvy zejména udělení plné moci k jednání se třetími osobami, včetně orgánů veřejné správy – plná moc je přílohou této smlouvy. Dále umožní Příkazníkovi přístup do vybraných interních nástrojů (elektronická spisová služba, WAM, WorkFlow, e-mailová schránka – Zimbra, systém MS 2014+)

- Poskytne Příkazníkovi při plnění činností dle této smlouvy potřebnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat a poskytovat mu během plnění předmětu smlouvy nezbytnou další součinnost, zejména předat příkazníkovi všechny dokumenty nezbytně nutné k provedení předmětu plnění této smlouvy.

- Vybaví Příkazníka notebookem, případně další technikou nutnou pro zajištění požadovaných prací.

- Určí zaměstnance pro styk s příkazníkem a vybavit jej potřebnými pravomocemi.

- Zajistí v případě potřeby bezplatné užívání prostor – kanceláře - v místě realizace projektu.

- Informuje Příkazníka o všech zamýšlených nebo připravovaných akcích, které souvisí s realizací projektu,

- Příkazce je povinen předat včas příkazníkovi úplné, pravdivé a přehledné informace, jež jsou nezbytně nutné k věcnému plnění ze smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit příkazník v rámci plnění předmětu této smlouvy.

- Příkazce je povinen příkazníkovi vyplatit dle ustanovení těchto podmínek včas a ve stanovené výši odměnu na základě daňového dokladu vystaveného v souladu s čl. V. smlouvy,

###### PŘÍKAZNÍK

2.1    Příkazník je povinen při provádění činností dle této smlouvy postupovat s odbornou péčí a v souladu se zájmy Příkazce, se kterými se před uzavřením této smlouvy seznámil.

2.2    Příkazník je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Příkazci všechny okolnosti, které zjistil při zařizování záležitostí, a které mohou mít vliv na změnu pokynů nebo zájmů příkazce.

2.3     Zjistí-li některý z účastníků překážky při plnění ze smlouvy, které znemožňují řádné uskutečnění činností spojených s plněním dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně druhé straně, se kterou se dohodne na odstranění daných překážek. Nedohodnou-li se strany na odstranění překážek, popř. změně smlouvy, ve lhůtě 7 dnů ode dne oznámení, můžou smluvní strany od smlouvy odstoupit s tím, že si vzájemně vyrovnají náklady dosud účelně a prokazatelně vynaložené na plnění předmětu smlouvy,

2.4    Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost  o všech záležitostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s prováděním předmětných činností. Příkazník použije všechny materiály, které obdrží od Příkazce v souvislosti s plněním ze smlouvy výhradně za účelem plnění smlouvy. Po skončení plnění, popř. dílčího plnění ze smlouvy, předá Příkazník Příkazci všechny materiály, které od příkazce v souvislosti s plněním převzal,

2.5     Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, které jsou obsaženy v projektových, technických a realizačních podkladech, nebo o jiných skutečnostech, se kterými přišel při plnění ze smlouvy do styku,

2.6   Činnosti dle této smlouvy, které jsou autorským dílem, poskytuje Příkazník v rámci této Smlouvy a odměna za udělení výhradní licence ke vzniklému autorskému dílu je součástí odměny uvedené v této Smlouvě.

2.7     Příkazník je povinen vždy před vlastním provedením jednotlivých písemných úkonů tyto elektronickou poštou odeslat Příkazci k posouzení a schválení. Příkazce je povinen posoudit a schválit úkony bez průtahů a písemně (opět elektronickou poštou) je potvrdit Příkazníkovi.

2.8     Příkazník je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly. Pokud pro uchovávání dokumentace stanoví platné právní předpisy delší lhůtu, zavazuje se Příkazník k uchování dokumentů podle této lhůty.

2.9     Příkazník provádí činnosti dle této smlouvy na základě příkazů Příkazce, ale i bez příkazu tak, jak je stanovenou touto Smlouvou.

V.

Odměna příkazníka a způsob její úhrady

###### Příkazníkovi náleží za činnosti provedené podle této smlouvy odměna ve výši 520 Kč za hodinu výkonu činnosti.  V této odměně jsou zahrnuty všechny provedené práce, dodávky, odměny za udělení licenci a ostatní náklady vynaložené Příkazníkem na obstarání záležitostí Příkazce.

Obě smluvní strany, které smlouvu uzavírají, se na smluvní výši odměny příkazníkovi dohodly a prohlašují, že s cenou souhlasí.

- Smluvní strany se dohodly, že odměna bude vyplácena postupně, a to v pravidelných měsíčních splátkách odměny, na základě Příkazcem odsouhlaseného přehledu odpracovaných hodin. Příkazník předá vždy první pracovní den kalendářního měsíce pověřenému zástupci Příkazce přehled odpracovaných hodin v uplynulém měsíci, pověřený zástupce Příkazce nejpozději do 7 dne kalendářního měsíce informuje Příkazníka, zda s předloženým vyúčtování souhlasí, pokud Příkazce v uvedené lhůtě nereaguje, má se za to, že s předloženým přehledem souhlasí.

- Odměna je splatná na základě daňového dokladu – faktury vystavené příkazníkem se splatností 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu příkazci. Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti účetního a daňového dokladu dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále musí splňovat smlouvou stanovené náležitosti, jinak je příkazce oprávněn jej do data splatnosti vrátit s tím, že příkazník je poté povinen vystavit nový daňový doklad s nově určeným datem splatnosti, tak aby byla zachována určená doba splatnosti, v takovém případě není Příkazce v prodlení s úhradou.

Jako odběratel bude na faktuře uveden:

Národní památkový ústav

Valdštejnské nám. 162/3

118 01 Praha 1 – Malá Strana

IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333

a jako konečný příjemce bude na faktuře uveden, a to zvlášť a doslovně:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích

nám. Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

Tato adresa je zároveň doručovací (fakturační)

Elektronickou fakturu lze zaslat na e-mail: xxxxxxxxxxx

Na faktuře musí být uvedeno označení a název projektu.

- Nebude-li platba provedena ve lhůtě splatnosti, může příkazník uplatnit smluvní pokutu 0,5 % z dlužné částky, za každý započatý den po datu splatnosti.

VI.

Doba plnění a ukončení smlouvy

- Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne nabytí účinnosti smlouvy do podání závěrečné žádosti o platbu (předpoklad 8/2023) resp. do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí  déle dokončené stavby.

- Příkazce si vyhrazuje právo na prodloužení předpokládané doby plnění a to v případě prodloužení některé ze smluv uzavřených na realizaci výše specifikované projektu v důsledku oprávněné změny závazku z některé ze smluv nebo v případě prodlení některého z dodavatelů.

- Příkazník zahájí činnost projektového manažera ihned po nabytí účinnosti smlouvy :

…………………………………………………………………po uveřejnění smlouvy v registru smluv

O účinnosti smlouvy informuje příkazce příkazníka emailem na adresu :  XXXXXXX

- Místem poskytování činnosti dle této smlouvy je sídlo Příkazníka, areál kláštera Plasy a místa, na kterých se uskuteční jednání týkající se projektu (např. adresa správního orgánu, sídlo Příkazce apod.).

- Tuto smlouvu mohou smluvní strany před uplynutím doby plnění:

a.  písemnou dohodou smluvních stran,

b. příkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že Příkazník porušuje Smlouvu podstatným způsobem. Podstatným porušením je mimo jiné i neplnění ujednání čl. III a IV odst. 2. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho doručení Příkazníkovi.

c. příkazce je oprávněn smlouvu vypovědět bez udání důvodu nebo z jakéhokoli důvodu.

d. Příkazce může příkaz odvolat (i bez uvedení důvodu), nahradí však Příkazníkovi účelně vynaložené náklady, které do té doby měl i přiměřenou část odměny. Odvoláním příkazce příkaz zanikne dnem následujícím po doručení odvolání Příkazníkovi. Příkazník je po odvolání povinen učinit vše, co nesnese odkladu, aby Příkazce neutrpěl újmu.

Výpověď musí mít písemnou formu a musí být doručena druhé smluvní straně. Výpovědní doba se stanoví dohodou smluvních stran v délce jednoho měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla smluvní straně, které je určena doručena.

VII.

Odpovědnost Příkazníka a smluvní pokuty

- Příkazník se zavazuje provádět služby dle této Smlouvy a související činnosti řádně a včas podle podmínek této Smlouvy.

- Příkazník odpovídá Příkazci za škodu, kterou způsobil prokazatelně vzniklé v důsledku neplnění jeho smluvních podmínek, jeho nesprávným postupem, postupem v rozporu s oprávněným zájmem Příkazce  či porušením jakékoliv zákonné povinnosti.

- Příkazník je povinen mít po celou dobu trvání Smlouvy uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností dle této Smlouvy a to s pojistným plněním minimálně ve výši 300 000 Kč. Pojištění bude pokrývat odpovědnost za újmu vzniklou při nebo v souvislosti s výkonem činnosti dle této Smlouvy na majetku (vzniklá poškozením, zničením či ztrátou) či zdraví. Příkazce je oprávněn požadovat po Příkazníkovi předložení pojistné smlouvy nebo jiného dokladu prokazujícího, že Příkazník uvedenou povinnost plní a Příkazník je povinen požadované dokumenty Příkazci do 3 pracovních dnů předložit.

- Příkazník se zavazuje uhradit v případě porušení povinnosti stanovené v předchozím odstavci smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč.

- Příkazník se zavazuje uhradit v případě porušení povinnosti uvedené v této smlouvě smluvní pokutu ve výši 1500 Kč za každý jednotlivý případ.

Článek IX.

Závěrečná ustanovení

- Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou  vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom vyhotovení.

- Smluvní pokuty jsou splatné do 21 dnů od doručení písemného vyúčtování odeslaného druhé Smluvní straně doporučeným dopisem nebo prostřednictvím datové schránky. Ve vztahu  k náhradě škody vzniklé porušením smluvní povinnosti platí, že právo na její náhradu není zaplacením smluvní pokuty dotčeno. Odstoupením od Smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty ani nároky na náhradu škody.

- Příkazce je oprávněn započít smluvní pokutu oproti svému neuhrazenému závazku vůči Příkazníkovi.

- Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035.

- Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí Příkazce. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.

- Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

- Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky.

- Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru. Smlouva je pro obě smluvní strany určitá a srozumitelná.

- Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

V Plzni dne 27. 12. 2022			                   V Českých Budějovicích dne 29. 12. 2022

| Za příkazníka: ………………………………. Ing. Rudolf Horák |  | Za příkazce:…………………….…………………. Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. ředitel |
| --- | --- | --- |

# Plná moc

# k Příkazní smlouvě číslo č.: 3025H1220046

Příkazce:

jméno:	Národní památkový ústav,

státní příspěvková organizace

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

IČ:                                 75032333

DIČ:                              CZ75032333

Se sídlem:                   Valdštejnské nám. 3/162, 11800 Praha 1 – Malá Strana

Zastoupený:                Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy

v Českých Budějovicích

uděluje tuto

### plnou moc

#### Příkazníkovi:

jméno (obch. název):	Ing. Rudolf Horák

sídlo:	Plzeň 4, Doubravka, Železničářská 374/25

IČ: 	16678010

e-mail:	XXXXXXXXXXXXX

č.ú.:                                      XXXXXXXXXX

Příkazce uděluje Příkazníkovi tuto plnou moc na základě Příkazní smlouvy č.:3025H1220046, aby jménem Příkazce činil úkony nezbytné k zajištění výkonu činnosti projektového manažera projektu č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004496 Cisterciácký klášter Plasy - Obnova opatské rezidence, jak vyplývá z Příkazní smlouvy uzavřené mezi Příkazcem a Příkazníkem dne 29. 12. 2022

V Českých Budějovicích  dne 29.12.2022                                                   V Plzni dne 27. 12. 2022

Zmocnění přijímám

………………………………………	                                                                      ………………………………………

Příkazce	                                                                                                    Příkazník

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.	Ing. Rudolf Horák

ředitel