SMLOUVA O DÍLO

jméno, příjmení/název: Základní škola Přerov, U tenisu 4
datum narození/IČ:  607 82 358
bydliště/sídlo:  U Tenisu 4, Přerov 750 02
(dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné)
 
a

jméno, příjmení/název:  ToGo reconstruction s.r.o.
datum narození/IČ:  064 47 104
bydliště/sídlo:  Přerov I-Město, Žerotínovo nám. 177/31
(dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé)
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto
 
smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)

I.
Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na své nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo:

Výměna osvětlení prostorů šatny ZŠ U Tenisu 4 spočívající v demontáži původního osvětlení a montáži nového osvětlení v počtu 51ks včetně přívodních kabelů a dopojení na stávající elektroinstalaci školy, tak jak je podrobně uvedeno v příloze číslo 1 této smlouvy – cenové nabídce. (dále jen „Dílo“)  Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.

II.
Cena Díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková odhadovaná cena díla bude činit částku cca + - 5% 161.547,- Kč při bezproblémovém průběhu činnosti a nenaražení na možné komplikace po demontáži osvětlení a zjištění stavu. Částka bude uhrazena po dokončení díla dle splatnosti na faktuře ( 14.denní splatnost ).

III.
Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu od 03.02.2023 do 12.02.2023.

IV.
Předání a převzetí Díla

K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeným v čl. III této smlouvy.

O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

Smluvní strany se pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,05% za každý den prodlení z ceny díla uvedené v článku II.

Pro případ prodlení se zhotovením Díla na straně zhotovitele má objednatel právo namísto smluvní pokuty na slevu z ceny Díla ve výši 3% za každých započatých 7 dní prodlení.

V.
Odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 24 měsíců od předání Díla objednateli.

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Za vady a možné poničení jakýchkoliv částí díla třetí osobou ( jinými řemeslníky, kteří se budou v okolí pohybovat ), nenese zhotovitel žádnou odpovědnost a není povinen na své náklady poničení opravovat.
Povinností zhotovitele a objednavatele je předání odvedené práce každý den po ukončení denních prací a případné vady budou hned sepsány a následně odstraněny na náklady zhotovitele..

VI.
Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
 
V Přerově  dne 2.02.2023                                   V Přerově dne 2.02.2023

................................................                              ...............................................

Objednatel                                                             Zhotovitel