DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 29.8.2022 na zhotovení stavby

„Zvýšení požární ochrany – I. Etapa – elektrická požární signalizace“

I.
Smluvní strany

- Domov Na zámku, příspěvková organizace

se sídlem: 	Kyjovice čp. 1, 747 68

zastoupena: 	Ing. Ivanou Martiníkovou

IČO: 	71197001

DIČ: 	CZ71197001

bankovní spojení: 	XXXXXXXXX

číslo účtu: 	XXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

- Obchodní forma: Trade Corporation s.r.o.

se sídlem: 	Mostecká 273/21, Malá Strana, 118 00 Praha 1

Korespondenční adresa:	Soudní 468/1a, Zábrdovice, 602 00 Brno

zastoupena: 	Radimem Zbořilem

IČO: 	28608909

DIČ: 	CZ28608909

bankovní spojení: 	XXXXXXXXXX

číslo účtu:	XXXXXXXXXX

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, sp. zn. C 181924

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 29.8.2022 smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Zvýšení požární ochrany – I. Etapa – elektrická požární signalizace“ (dále jen „smlouva“).

- V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací a méněprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné k smysluplnému a kvalitnímu dokončení díla.

- Vícepráce a méněpráce souvisí s dodávkou a montáží kabeláže k evakuačnímu výtahu, který je předmětem II. Etapy stavební akce, dodávkou a montáží tabla, záměnou hlásičů a kabeláže a rozšířením o 4. okruh signalizace. Rozsah víceprací a méněprací je blíže specifikován ve změnovém listu, který je přílohou tohoto dodatku.

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

- Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

- Cena sjednaných víceprací činí	 		  183 948,00 Kč bez DPH

- Cena sjednaných méněprací činí 			-101 717,- Kč bez DPH

- Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu méněprací. S ohledem na rozsah víceprací a méněprací se čl. V odst. 1 mění takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 	2 864 643,00 Kč

DPH 15%		   429 696,45 Kč

Cena včetně DPH:	3 294 339,45 Kč

IV.
Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nestanoví jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti uveřejněním v registru smluv.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha – změnový list.

V …………………… dne  ……………………               V ………………………………  dne ……………………

| za objednatele |  | za zhotovitele |
| --- | --- | --- |