Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru

## ČÁST A
Obecná ustanovení

I.
Smluvní strany

- Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem:	Jeremenkova 754/2, Ostrava – Vítkovice, 703 00

zastoupena:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO:	00600920

DIČ:	CZ00600920

bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)

- Jméno a příjmení

podnikající pod jménem:	Ing. David Sýkora, Ph.D.

se sídlem:	Podevsí 415, Ostrava Hošťálkovice, 725 28

IČO:	02487209

DIČ:	CZ8010084137

bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapsán dle § 71 odst. 2 živ. Zákona: Magistrát Města Ostravy dne 23.12.2013.

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)

II.
Předmět dodatku smlouvy

- Smluvní strany uzavřely dne 8.12.2022 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace na realizaci stavby „Školní firma – vybudování ordinace dentální hygieny“.

III.
Doba a místo plnění

- Tímto dodatkem dochází k prodloužení dodací lhůty zaměření, průzkumů a projektové dokumentace, a to do 4týdnů ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku.

V průběhu zpracování projektové dokumentace došlo v návaznosti na novou odpovědnou osobu (dentální hygienistku), která bude garantem Školní firmy, ke změně rozsahu vybavení ordinace. V současné době se čeká na nový návrh dispozice ordinace.

IV.
Závěrečná ujednání

- Ustanovení smlouvy ze dne 8.12.2022 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nestanoví jinak. V takovém případě tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

- Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku ke smlouvě; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele www.zdrav-ova.cz.

.

| V Ostravě dne ……………… |  | V Ostravě dne …………….. |
| --- | --- | --- |
| za objednatele |  | za zhotovitele |