| Zápis o odevzdání a převzetí části díla | Datum |
| --- | --- |
| Základní údaje a seznam přítomných |
| 1. | Název díla | Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta, II. etapa B SO 01m Úprava vjezdu do dvora Vrchního soudu |
| 2. | Číslo akce | 60756 |
| 3. | Objednatel | Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno |
|  | Zástupce | xxx |
|  | TDS | Společnost API – VRV, společníci AP INVESING s.r.o. a VRV a.s., xxx |
| 4. | Zhotovitel | Společnost Morava, Olomouc Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 vedoucí společník: Silnice Group a.s. další společníci: Váhostav – SK, a.s., INSTA CZ, s.r.o. |
|  | Zástupce | xxx |
| 5. | Uživatel | Vrchní soud v Olomouci, Masarykova třída 609/1, 77900 Olomouc |
|  | Zástupce | xxx |
| 6. | Projektant | SWECO Hydroprojekt, a.s., Táborská 940/31, 140 16 Praha |
|  | Zástupce | xxx |
| 7. | Ostatní přítomní |  |
| 8. | Dozor |  |
| Předmět odevzdání a převzetí, právní dokumentace |
| 1. | Popis předávaného díla | Ocelová brána z ulice Husova, včetně elektromechanického pohonu křídel a stavebních úprav. |
|  | Kraj, obec, katastrální území, vodní tok | Olomoucký kraj, Olomouc, KÚ: Olomouc-město, Morava. |
| 2. | Provizorium | Po dobu výstavby akce: „Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta, II. etapa B“ |
| 3. | Smlouva o dílo | SoD ze dne 20. 9. 2017, č. j. objednatele PM 055641/2017-504, č. zhotovitele 1724036, včetně dodatků. |
| 4. | Sml. o sml. budoucí |  |
| 5. | Lhůty provádění díla | Zahájení stavby | Dokončení stavby |
|  | ● Dle smlouvy o dílo | 3.4.2018 | 30.8.2022 |
|  | ● Dle skutečnosti | 3.4.2018 | 30.8.2022 |
| Zhodnocení provedeného díla |
| 1. | Soulad s projektem | Ano. |
| 2. | Splnění podmínek | Ano. |
| 3. | Předávaná dokumentace | - |
| 4. | Výsledky provedených zkoušek | - |
| 5. | Soupis vad a nedodělků | Bez vad a nedodělků. |
|  | ● termíny jejich odstranění |  |
| 6. | Kvalita díla | V souladu se smlouvou o dílo. |
| 7. | Záruční lhůta | - |
| 8. | Údaje o ceně SO (bez DPH) | Dle SOD a dodatků | Dle skutečnosti |
|  |  | 313 817 Kč 379 718,57 Kč | 313 817 Kč 379 718,57 Kč |
| 9. | Soupis příloh tohoto zápisu | - |
| 10. | Ostatní ujednání a stanoviska | Dílo je předáno Vrchnímu soudu v Olomouci bezúplatně. |
| Závěrečné rozhodnutí |
| Přítomni zástupci zhotovitele, objednatele a uživatele prohlašují, že jsou oprávněni k jednání o předání zhotoveného díla tak, jak je v tomto zápise uvedeno. Na základě dnešního jednání se konstatuje: Specifikovaná část díla je v plném provozu. |
| Zástupci zhotovitele předávají tímto předmětné dílo v rozsahu dle shora uvedeného zápisu objednateli, který prohlašuje, že je přejímá. |
| Datum podpisu tohoto zápisu, tj. dne, od kterého nastávají právní účinky dle smlouvy o dílo: |  |
| Zhotovitel: |  | Objednatel: |  |
| Projektant: |  | TDS: |  |
| Ostatní: |  | Uživatel: |  |
| V. Předání díla uživateli |
| Zástupci objednatele předávají tímto předmětné dílo v rozsahu dle shora uvedeného zápisu uživateli, který prohlašuje, že je přejímá. |
| Datum podpisu tohoto zápisu, tj. dne, od kterého nastávají právní účinky: |  |
| Objednatel: |  | Uživatel: |  |