| Zápis o odevzdání a převzetí části díla |  |  |  |  |  |  |  | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Základní údaje a seznam přítomných |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Název díla |  | Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta, II. etapa B SO 01m Úprava vjezdu do dvora Vrchního soudu |  |  |  |  |  |
| 2. | Číslo akce |  | 60756 |  |  |  |  |  |
| 3. | Objednatel |  | Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno |  |  |  |  |  |
|  | Zástupce |  | xxx |  |  |  |  |  |
|  | TDS |  | Společnost API – VRV, společníci AP INVESING s.r.o. a VRV a.s., xxx |  |  |  |  |  |
| 4. | Zhotovitel |  | Společnost Morava, Olomouc Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 vedoucí společník: Silnice Group a.s. další společníci: Váhostav – SK, a.s., INSTA CZ, s.r.o. |  |  |  |  |  |
|  | Zástupce |  | xxx |  |  |  |  |  |
| 5. | Uživatel |  | Vrchní soud v Olomouci, Masarykova třída 609/1, 77900 Olomouc |  |  |  |  |  |
|  | Zástupce |  | xxx |  |  |  |  |  |
| 6. | Projektant |  | SWECO Hydroprojekt, a.s., Táborská 940/31, 140 16 Praha |  |  |  |  |  |
|  | Zástupce |  | xxx |  |  |  |  |  |
| 7. | Ostatní přítomní |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Dozor |  |  |  |  |  |  |  |
| - Předmět odevzdání a převzetí, právní dokumentace |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Popis předávaného díla |  | Ocelová brána z ulice Husova, včetně elektromechanického pohonu křídel a stavebních úprav. |  |  |  |  |  |
|  | Kraj, obec, katastrální území, vodní tok |  | Olomoucký kraj, Olomouc, KÚ: Olomouc-město, Morava. |  |  |  |  |  |
| 2. | Provizorium |  | Po dobu výstavby akce: „Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta, II. etapa B“ |  |  |  |  |  |
| 3. | Smlouva o dílo |  | SoD ze dne 20. 9. 2017, č. j. objednatele PM 055641/2017-504, č. zhotovitele 1724036, včetně dodatků. |  |  |  |  |  |
| 4. | Sml. o sml. budoucí |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Lhůty provádění díla |  | Zahájení stavby |  |  | Dokončení stavby |  |  |
|  | ● Dle smlouvy o dílo |  | 3.4.2018 |  |  | 30.8.2022 |  |  |
|  | ● Dle skutečnosti |  | 3.4.2018 |  |  | 30.8.2022 |  |  |
| - Zhodnocení provedeného díla |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Soulad s projektem |  | Ano. |  |  |  |  |  |
| 2. | Splnění podmínek |  | Ano. |  |  |  |  |  |
| 3. | Předávaná dokumentace |  | - |  |  |  |  |  |
| 4. | Výsledky provedených zkoušek |  | - |  |  |  |  |  |
| 5. | Soupis vad a nedodělků |  | Bez vad a nedodělků. |  |  |  |  |  |
|  | ● termíny jejich odstranění |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Kvalita díla |  | V souladu se smlouvou o dílo. |  |  |  |  |  |
| 7. | Záruční lhůta |  | - |  |  |  |  |  |
| 8. | Údaje o ceně SO (bez DPH) |  | Dle SOD a dodatků |  | Dle skutečnosti |  |  |  |
|  |  |  | 313 817 Kč 379 718,57 Kč |  | 313 817 Kč 379 718,57 Kč |  |  |  |
| 9. | Soupis příloh tohoto zápisu |  | - |  |  |  |  |  |
| 10. | Ostatní ujednání a stanoviska |  | Dílo je předáno Vrchnímu soudu v Olomouci bezúplatně. |  |  |  |  |  |
| - Závěrečné rozhodnutí |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přítomni zástupci zhotovitele, objednatele a uživatele prohlašují, že jsou oprávněni k jednání o předání zhotoveného díla tak, jak je v tomto zápise uvedeno. Na základě dnešního jednání se konstatuje: Specifikovaná část díla je v plném provozu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zástupci zhotovitele předávají tímto předmětné dílo v rozsahu dle shora uvedeného zápisu objednateli, který prohlašuje, že je přejímá. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum podpisu tohoto zápisu, tj. dne, od kterého nastávají právní účinky dle smlouvy o dílo: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  | Objednatel: |  |  |  |  |
| Projektant: |  |  |  | TDS: |  |  |  |  |
| Ostatní: |  |  |  | Uživatel: |  |  |  |  |
| V. Předání díla uživateli |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zástupci objednatele předávají tímto předmětné dílo v rozsahu dle shora uvedeného zápisu uživateli, který prohlašuje, že je přejímá. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum podpisu tohoto zápisu, tj. dne, od kterého nastávají právní účinky: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: |  |  |  | Uživatel: |  |  |  |  |