# Dodatek č.2

SML - 0011/23

# Smlouvy o dílo

SML - 0102/22

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

- SMLUVNÍ STRANY

  - Objednatel:	Psychiatrická nemocnice Jihlava

Sídlo:	Brněnská 455/54, 586 24 Jihlava

Zastoupený:	MUDr. Dagmar Dvořákovou, ředitelkou

IČO:	00600601

DIČ:	CZ00600601

Peněžní ústav:	Česká národní banka

Číslo účtu:	33936681/0710

  - Zhotovitel:	Radek Havelka

Sídlo firmy:		    Rančířov 126, 586 01 Jihlava

Zápis v OR:	Fyzická osoba

IČO:	13409506

DIČ:	CZ7004094361

Peněžní ústav:	xxxxx

Číslo účtu:	xxxxx

  - V technických věcech jedná:

- za objednatele:	Bc. Stanislav Fejt, investiční technik

e-mail: s.fejt@pnj.cz

- za zhotovitele:	xxxxx

e-mail: xxxxx

II.      PŘEDMĚT DODATKU

II.1. Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou dne 17.8.2022 uzavřely Smlouvu o dílo SML- 0102/22   
       (dále jen „smlouva“) a následně Dodatek č.1 SML – 0150/22 o provedení víceprací ve 3.NP nad    
       rámec Smlouvy o dílo. Stavební práce dle smlouvy se zavázal zhotovitel provést svým jménem a 
       na vlastní odpovědnost dle zadávací dokumentace:

„Psychiatrická nemocnice Jihlava – Oprava 2.NP a 3.NP pavilonu 5“

II.2. Ve smyslu ustanovení II.5., III.2., IV.1. a V.1. Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na změnách předmětu díla ve 2.NP. Vznesené požadavky ze strany zdravotnického personálu na nové vybavení si vynutily zásahy do oprav stávajících elektroinstalací, sociálního zařízení, nových el. rozvodů v sádrokartonových příčkách u dělených pokojů a výměnu dalších podlahových krytin.

Taktéž se opravou sociálního zařízení ve 3.NP vyřešil průsak odpadních vod porušeného odpadního potrubí obnovením odtoku kanalizace, provedení izolací a obkladů.

II.3. V průběhu stavebních prací došlo k odsouhlasení změn v položkových rozpočtech stavby a zápočtu skutečně provedených prací. Odsouhlasené změny předmětu díla jsou zapsány ve stavebním deníku a schváleny v položkovém soupisu prací, který je přílohou tohoto Dodatku č.2.

II.4.	Zhotovitel požádal objednatele o prodloužení termínu dokončení díla s ohledem na požadované a odsouhlasené změny do 31.3.2023. V souvislosti s těmito nepředpokládanými změnami se upravuje cena za dílo, změny financování v průběhu prací a konečný termín dokončení prací.

III.     TERMÍN PLNĚNÍ – STAVENIŠTĚ

  - Předmět smlouvy bude dokončen nejpozději do: 31.3.2023

- CENA ZA DÍLO

IV.1.  Cena prací dle tohoto Dodatku č.2 je sjednaná jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění položkového rozpočtu (Příloha č.1). Celková cena za splnění předmětu smlouvy o dílo včetně   Dodatku č. 2 smlouvy je stanovena, pokud mezi objednatelem a zhotovitelem nebude dohodnuto jinak, takto:

Cena díla dle SOD bez DPH:	1 818 191,21 Kč

Cena Dodatku č. 1 bez DPH:	328 384,69 Kč

Cena Dodatku č. 2 bez DPH:	310 170,91 Kč

Celková cena díla včetně Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 bez DPH:	2 456 746,81 Kč

DPH 21%:	515 916,83 Kč

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celková cena díla s DPH:	  2 972 663,64 Kč

- FINANCOVÁNÍ

V.1. Provedené práce budou fakturovány a uhrazeny ve dvou fakturách. První dílčí fakturace byla vystavena 25.11.2022 na požadované stavební práce ve 3.NP pro oddělení 5A v celkové výši 1 378 749,86 Kč bez DPH. Druhá fakturace bude vystavena po dokončení díla ve 2.NP pro oddělení 1A v celkové výši 1 077 996,95 Kč bez DPH.

- ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

  - Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto Dodatkem č. 2 nedotčeny a nemění se.

  - Účastníci Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům a že se řádně seznámili s textem a obsahem Dodatku č. 2, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.

V Jihlavě dne: …………….…		                    V Jihlavě dne: …………………

--------------------------------------------------		---------------------------------------------------

MUDr. Dagmar Dvořáková					    Radek Havelka

ředitelka

Psychiatrické nemocnice Jihlava