Dodatek č. 1

ke smlouvě č. 1190400227 o poskytnutí podpory

ze Státního fondu životního prostředí České republiky

Smluvní strany

# Státní fond životního prostředí České republiky

se sídlem:	Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

korespondenční adresa:	Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

IČO:	00020729

zastoupený:	Ing. Petrem V a l d m a n e m, ředitelem SFŽP ČR (dále jen „Fond“)

a

# obec Lešany

kontaktní adresa:	Obecní úřad Lešany, Lešany 111, 798 42 Lešany IČO:	00288420

zastoupená:	Ing. Vladislavou B á b k o v o u, starostkou (dále jen „příjemce podpory“)

se dohodly na této změně a doplnění smlouvy č. 1190400227 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky ze dne 23. 10. 2020 (dále jen „Smlouva“):

- Termín ukončení stavebních a montážních prací uvedený v článku IV, bod 1, písm. p) za první odrážkou se mění na 10/2023.

- Termín ukončení akce uvedený v článku IV, bod 1, písm. p) za druhou odrážkou se mění na 12/2023.

- Termín předložení podkladů k ZVA uvedený v článku IV, bod 1, písm. q) se mění na 3/2024.

- Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

- Příjemce podpory souhlasí se zveřejněním celého textu Smlouvy, včetně tohoto dodatku, v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), pokud zveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku tento zákon ukládá.

- Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém vyhotovení, podepsaném zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, popřípadě je vyhotoven ve dvou listinných exemplářích a podepsán vlastnoručně; každý exemplář má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden exemplář.

V:	V Praze dne:

dne:

…………………………………………….	...............…………………………………… zástupce příjemce podpory		zástupce Fondu