PROVÁDĚCÍ SMLOUVA

Smluvní strany:

název: Státní fond dopravní infrastruktury

se sídlem: Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

IČO: 70856508

Bank. spojení: XXXXX

Číslo účtu: XXXXX
jednající: Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel

číslo Rámcové smlouvy Objednatele: 8383/SFDI/230172/17425/2022

*(dále jen „****Objednatel****“)*

a

název: system boost a.s.

se sídlem: Na Pankráci 1683/127, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO: 04641574

DIČ: CZ04641574

Bank. spojení: XXXXX

Číslo účtu: XXXXXjednající: Ing. Michalem Benešem, předsedou představenstvazastoupená: Ing. Michalem Benešem, předsedou představenstva

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl **B,** vložka25451

číslo Smlouvy Poskytovatele*:* 8383/SFDI/230172/17425/2022

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**občanský zákoník**“) a v souladu s Rámcovou smlouvou o poskytování poradenských a konzultačních služeb ze dne

(dále jen „**Prováděcí smlouva**“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Prováděcí smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
	1. Objednatel a Poskytovatel uzavřeli dne 14.9.2022 Rámcovou smlouvu o poskytování poradenských a konzultačních služeb (dále jen „**Smlouva**“), jejímž účelem je poskytování Služeb dle čl. 2.1 Smlouvy pro potřeby Objednatele.
2. PŘEDMĚT SMLOUVY
	1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat níže uvedené expertní a konzultační služby:
		1. Zpracování popisu současného řešení IS Evidence,
		2. Zpracování koncepčního návrhu cílového stavu,
		3. Definici funkčních a nefunkčních požadavků cílového řešení,
		4. Zpracování technické části zadávací dokumentace pro výběr cílového řešení,
		5. Projektové řízení a technická podpora Objednatele v rámci výběru cílového řešení,
	2. Podrobný popis poskytování Služeb, tedy konkrétní plán realizace Služeb dle této Prováděcí smlouvy (dále jen „Plán plnění“), který podrobně specifikuje druh služby, pracnost dle jednotlivých rolí realizačního týmu, časový harmonogram a další náležitosti požadovaného plnění, je uveden v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy.
	3. Maximální rozsah Služeb je uveden v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy.
3. CENA SLUŽEB
	1. Cena je mezi Smluvními stranami sjednána v souladu s odst. 6.1 až 6.3 Smlouvy.
4. TERMÍN POSKYTNUTÍ plnění
	1. Termín plnění je uveden v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy.
5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
	1. Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou.
	2. V případě povinnosti Objednatele k uveřejnění Prováděcí smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá Prováděcí smlouva účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Poskytovatel prohlašuje, že tato Prováděcí smlouva ani žádná její část nejsou obchodním tajemstvím Poskytovatele ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
	3. Práva a povinnosti Smluvních stran, které nejsou upraveny v Prováděcí smlouvě, se řídí Smlouvou.
	4. Není-li v Prováděcí smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají veškeré pojmy definované ve Smlouvě a použité v Prováděcí smlouvě stejný význam jako ve Smlouvě.
	5. Prováděcí smlouva spolu s příslušnými ustanoveními Smlouvy představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu Prováděcí smlouvy.
	6. Nedílnou součást Prováděcí smlouvy tvoří tyto přílohy:
	7. Příloha: Příloha č. 1 Prováděcí smlouvy – Plán plnění
	8. Prováděcí smlouva je vyhotovena a uzavřena výhradně elektronicky.
	9. Smluvní strany prohlašují, že si Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| ObjednatelV Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Poskytovatel**V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ........................................................................**Státní fond dopravní infrastruktury**Ing. Zbyněk Hořelicaředitel | ........................................................................**system boost a.s.** Ing. Michal Beneš předseda představenstva |

Příloha č. 1 prováděcí smlouvy – PlÁN PLNĚNÍ

1. POPIS PLNĚNÍ

Cílem poskytování expertních a konzultačních služeb uvedených v bodě 2.1. této smlouvy je zpracování funkční analýzy provozně-ekonomického IS Evidence. Dále zpracování koncepčního návrhu nového IS včetně definice funkčních a nefunkčních požadavků. Součástí poskytovaných služeb bude též vytvoření technické části zadávací dokumentace sloužící k výběru Dodavatele cílového IS.

* 1. Rozsah plnění:
		1. Funkční analýza IS Evidence – popis současného stavu:
* Identifikace řešených agend v IS,
* Funkční analýza IS Evidence zaměřená na popsání funkcionalit IS, identifikace unikátních funkcionalit a specifikace procesů realizovaných v IS,
* Popis vnitřní logiky IS (architektury IS),
* Identifikace a věcný popis integračních rozhraní IS,
* Popis uživatelských rolí.
	+ 1. Zpracování koncepčního návrhu cílového stavu.
		2. Definice funkčních a nefunkčních požadavků cílového řešení.
* Definice funkčních a uživatelských požadavků IS
* Definice systémových a technických požadavků a parametrů IS
* Definice požadavků kladených na IS z pohledu kybernetické bezpečnosti
	+ 1. Zpracování „Záměru na pořízení ISVS“ a příprava formuláře A1 pro OHA
		2. Příprava formuláře A1 pro OHA
		3. Zpracování technické části zadávací dokumentace:
* Zpracování technického zadání,
* Definice kvalifikačních parametrů pro Dodavatele IS.
1. HARMONOGRAM

Poskytovatel předmět Smlouvy předá Objednateli po jeho jednotlivých etapách takto:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Jednotlivá plnění | Termín |
| 1. | Funkční analýza IS Evidence – popis současného stavu | 30.4.2023 |
| 2. | Zpracování koncepčního návrhu cílového stavu | 30.6.2023 |
| 3. | Definice funkčních a nefunkčních požadavků | 31.7.2023 |
| 4. | Zpracování „záměru na pořízení ISVS“ a příprava formuláře A1 pro OHA | 31.8.2023 |
| 5. | Zpracování technické části zadávací dokumentace | 31.8.2023 |

Za účelem dodržení sjednaného harmonogramu Objednatel předá Poskytovateli informační a datové podklady bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy a v průběhu zpracovávání jednotlivých etap. V případě prodlení Objednatele s dodáním podkladů se termín předání příslušné etapy posouvá o dvojnásobek kalendářních dní, o kolik byl Objednatel v prodlení s předáním podkladů pro příslušnou etapu a Poskytovatel Objednatele na toto prodlení upozornil.

1. PRACNOST

Pracnost plnění je po jednotlivých oblastech stanovena pro každou zapojenou projektovou roli uvedena v následující tabulce.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oblast plnění | Projektová role | MD |
| Funkční analýza IS Evidence |   | 55 |
|   | Procesní manažer | 35 |
|   | Enterprise architekt | 20 |
| Zpracování koncepčního návrhu |   | 37 |
|   | Procesní manažer | 20 |
|   | Enterprise architekt | 15 |
|   | Finanční poradce | 2 |
| Definice funkčních požadavků |   | 16 |
|   | Procesní manažer | 10 |
|   | Finanční poradce | 6 |
| Zpracování záměru na pořízení ISVS a formuláře pro OHA |  | 8 |
|  | Enterprise architekt | 8 |
| Zpracování technické části ZD |   | 10 |
|   | Procesní manažer | 5 |
|   | Konzultant tvorby smluvní dokumentace | 5 |
| Projektová koordinace |  | 20 |
|  | Projektový manažer | 20 |
| **Celková pracnost v MD** |  | 146 |

1. SOUČINNOST OBJEDNATELE

Práce Poskytovatele bude koncipovaná tak, aby minimálně zatěžovala management a zaměstnance Objednatele. Vzájemná součinnost a spolupráce spočívá především v předání potřebných informací a umožnění přístupu zaměstnancům Poskytovatele na pracoviště Objednatele v rozsahu nezbytném pro plnění předmětu Smlouvy. Informace se předávají v elektronické podobě, příp. ústně v rámci řízeného expertního rozhovoru s kvalifikovanými zaměstnanci Objednatele.

Objednal se dále zavazuje Poskytovateli předat kompletní datové podklady potřebné pro vytvoření výstupů souvisejících s poskytovanými expertními a konzultačními službami (zejména přístup do současného IS, technické podklady k IS, uživatelské příručky, vnitropodnikové směrnice a procesy).