Níže uvedené strany

název:					Město Rokycany

sídlo:              				Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany

IČO:  					00259047

DIČ:  					CZ00259047

bankovní spojení:			KB Rokycany, č.ú. 225381/0100

zastoupeno: 				Ing. Tomášem Radou, starostou města

zastoupeno ve věcech technických:	Šárka Kozlerová, Jana Švorcová

(dále také „objednatel“)

a

název:					CZGDA s.r.o.

sídlo:					Dělnická 13, 170 00 Praha 7

IČO:  					27914577

DIČ:  					CZ27914577

bankovní spojení:			KB a.s. č.ú.: 215294077/0300

jednající ve věcech smluvních:	MgA. Jakub Červenka

zastoupený ve věcech technických:	MgA. Jakub Červenka

(dále také „zhotovitel“)

uzavírají tento

D O D A T E K   č. 1

Čl. I

Prohlášení

- Smluvní strany uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo SPO4178 ze dne 10.11.2022 ve znění Dodatku č.1,  (dále také „Smlouva“) na realizaci zakázky „Rekonstrukce sportovního areálu Jižní Předměstí, Rokycany“. Tímto dodatkem se upravuje předmět smlouvy  z důvodu změny termínu dodání.

Čl. II

Předmět

- Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy tak, že čl. II. odst. 1. se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek a předat jej objednateli nejpozději do: 17. 2. 2023. Tato změna termínu je z důvodu požadavku objednatele na dopracování  koncepčního návrhu na zastřešení tenisového kurtu.

Čl. III

Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

3.2. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních dodatku č.1.

3.3. Město Rokycany ve smyslu ustanovení § 41 zákona č.128/200 Sb. o obcích potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Rokycany veškeré zákonem stanovené podmínky ve formě schválení , které jsou obligatorní pro platnost právního úkonu.

V Rokycanech dne						V Rokycanech dne

.....................................					.....................................

Ing. Tomáš Rada

Starosta	Jednatel společnosti

Příloha: