Číslo smlouvy zhotovitele: Číslo smlouvy objednatele: Tsm/2023/077/Lt
Název veřejné zakázky:	Projektová dokumentace – KTLR - rekonstrukce oddělení 23

Číslo veřejné zakázky:	220/2022
Ev. č. VVZ:	Z2022-048294
# SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „občanský zákoník“)
I.
#### Smluvní strany
1. Objednatel:	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví bez zákonné povinnosti zápisu do obchodního rejstříku
sídlo:	Pekařská 53, 602 00 Brno
jednající:	Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel
IČO:	00159816
DIČ:	CZ00159816
bank. spojení:	Česká národní banka, a.s., pobočka Brno-město
č. účtu:	71138621/0710
SWIFT:	CNBACZPP
IBAN:	CZ97 0710 0000 0000 7113 8621
2. Zhotovitel:	Arch.Design, s.r.o.
zápis v OR:	OR Brno, C 43305
sídlo:	Sochorova 23, Brno
jednající:	Ing. Ivo Kovalík, jednatel
IČO:	25764314
DIČ:	CZ25764314
bank. spojení:	Komerční banka a.s.
č. účtu:	27-504190207/0100
IBAN:	-
SWIFT:	-
II.
Význam a účel smlouvy
1. Účelem této smlouvy je stanovení práv a povinností smluvních stran při vypracování projektové dokumentace a provedení souvisejících činností pro potřeby objednatele.
2. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku označenou v záhlaví této smlouvy (dále jen „veřejná zakázka“).
III.
#### Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele za podmínek dále uvedených v této smlouvě zpracovat projektovou dokumentaci pro rekonstrukci oddělení 23 Kliniky tělovýchovného lékařství a rehabilitace (dále také jen „KTLR“) v areálu objednatele (dále také jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“), provádět výkon autorského dozoru a dále uvedené odborné související činnosti (dále jen „dílo“).
2. Projektová dokumentace bude zpracována pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (DSP), pro provádění stavby (DPS) a pro výběr zhotovitele vč. projednání s dotčenými orgány státní správy a zabezpečení jejich kladných stanovisek a zabezpečení stavebního povolení. Projektová dokumentace bude zpracována ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky a musí bezpodmínečně splňovat podmínky a požadavky na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  a prováděcích předpisů k tomuto zákonu, a ve znění vyhlášky 405/2017 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
3. Obsahem projektové dokumentace bude architektonicko-stavební řešení, konstrukční řešení, požárně bezpečnostní řešení, technika prostředí staveb (vnitřní rozvody TZB, vytápění, chlazení, silnoproud, slaboproud), specifikace vybavení pokojů, podlah, dveří, koupelen, specifikace nábytku sesterny, kanceláří, jídelny, pracovny a skladů, položkový rozpočet s výkazem výměr a inženýrská činnost spojená s podáním projektu na stavební úřad. Dále bude zahrnuto i zpracování návrhu mobiliáře a zapracování požadavků na umístění zdravotechnické technologie pro zajištění provozu a zpracování výkazu prvků.
4. Prováděcí výkresy budou v příslušném měřítku tak, aby bylo technické a konstrukční řešení zřejmé a přehledné. Součástí prováděcích výkresů budou příslušné specifikace materiálů a výrobků. PD, výkaz výměr a soupis nesmí obsahovat konkrétní obchodní názvy výrobků, popř. odkazy na dodavatele a výrobce. Výrobky a dodávky budou podrobně popsány a budou uvedeny jejich technické a fyzikální vlastnosti tak, aby uchazeč o realizaci mohl podle uvedených vlastností vybrat vhodný výrobek, resp. dodávku.
5. Součásti předmětu plnění je i zpracování položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dodaný samostatně jako neoceněný (slepý výkaz výměr) a samostatně jako oceněný položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb (rozpočet) ve formátu RTS.
6. Součástí předmětu plnění je dále i výkon autorského dozoru na vyžádání a dle potřeb objednatele při provádění vlastní stavby – rekonstrukce heliportu v areálu objednatele, a to po celou dobu výstavby (realizace vlastní rekonstrukce heliportu), a to min. 1x týdně.
7. Součástí předmětu díla je i provedení podrobných stavebně technických průzkumů a doměření stávajícího stavu budovy. Rovněž jsou součástí plnění i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět.

        IV.
Cena díla
Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla cenu:
cena bez DPH	1 200 000,- Kč
DPH	252 000,-Kč
cena celkem vč. DPH	1 452 000,-Kč
(slovy: jedenmiliončtyřistapadesátdvatisíc korun českých )
Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré náklady nutné k realizaci díla dle této smlouvy, tj. zhotovení projektové dokumentace, výkon autorského dozoru a související činnosti. Cena díla je stanovena v souladu s nabídkou předloženou zhotovitelem v zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku a je to cena pevná, nejvýše přípustná. Součástí ceny jsou i veškeré výslovně neuvedené náklady, o nichž však zhotovitel jako odborník ví, nebo musí vědět, že jsou nezbytné k provedení díla. Zvýšení ceny je přípustné pouze v případě zvýšení sazby DPH, a to právě o změnu výše sazby DPH.
V.
Platební podmínky
1. Veškeré platby budou objednatelem poukázány bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v čl. I. odst. 2 této smlouvy. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Cena díla uvedená v čl. IV. odst. 1 této smlouvy bude objednatelem uhrazena zhotoviteli ve dvou částech: První část ceny díla ve výši odpovídající 85% ceny díla (vč. DPH) bude objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po převzetí projektové dokumentace objednatelem, tj. po podpisu zápisu o předání a převzetí projektové dokumentace (v případě vad a nedodělků po podpisu zápisu o úplném odstranění zjištěných vad a nedodělků), a to do 30 dnů ode dne doručení příslušné faktury objednateli. Druhá část ceny díla ve výši odpovídající 15% ceny díla (vč. DPH) bude objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po dokončení a převzetí stavby, tj. po podpisu protokolu o předání a převzetí stavby s označením „FN u sv. Anny v Brně – KTLR - rekonstrukce oddělení 23. “ ze strany objednatele, a to do 30 dnů ode dne doručení příslušné faktury objednateli.
3. Závazek objednatele uhradit cenu díla je splněn okamžikem odeslání příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v čl. I. odst. 2 této smlouvy. Pokud nedojde k předání díla, není objednatel s úhradou ceny díla v prodlení.
4. Cena díla je financována z dotačního projektu IROP (Národní plán obnovy). Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu v souladu s příslušnými právními předpisy, musí být doručena objednateli ve dvou vyhotoveních nebo v elektronické podobě na el. faktury@fnusa.cz a musí obsahovat číslo smlouvy objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy a dále název a registrační číslo projektu, ze kterého je cena díla financována, a větu: „Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Fondu pro regionální rozvoj“. Název a registrační číslo projektu, ze kterého je cena díla financována, sdělí objednatel zhotoviteli neprodleně poté, co mu budou tyto údaje známy.
5. Nebude-li faktura obsahovat uvedené náležitosti, je objednatel oprávněn, aniž by se dostal do prodlení, tuto fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli s uvedením důvodu k opravě či doplnění. V takovém případě začne doručením opravené (doplněné) faktury objednateli běžet nová lhůta splatnosti, a to v délce stanovené čl. V. odst. 2 této smlouvy. V případě, že má zhotovitel s objednatelem uzavřenou více než jednu smlouvu, je zhotovitel povinen vystavovat příslušné faktury ke každé takovéto smlouvě samostatně. Pokud tak neučiní a fakturuje na jedné faktuře z více smluv, je objednatel oprávněn postupovat v souladu s tímto odstavcem a takovouto fakturu zhotoviteli vrátit.
6. Pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), je objednatel oprávněn část ceny díla odpovídající dani z přidané hodnoty z každé fakturované platby na základě této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) na účet správce daně ve smyslu ust. § 109a ZDPH.
7. Pokud číslo účtu zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 ZDPH nebo se jedná o účet vedený v zahraničí ve smyslu ust. § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH, je objednatel oprávněn část ceny díla odpovídající dani z přidané hodnoty z každé fakturované platby na základě této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) na účet správce daně ve smyslu ust. § 109a ZDPH.
Stejný postup bude aplikován při naplnění podmínek ručení dle ust. § 109 odst. 1 ZDPH, tedy kdy se objednatel dozví, že
a)   daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena,
b)   plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu na takové plnění, se úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, nebo
c)   dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody
1. Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souladu s tímto odstavcem je úhrada zdanitelného plnění zhotoviteli bez příslušné daně z přidané hodnoty
   (tj. pouze základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu, resp. řádné splnění dluhu objednatele, dle této smlouvy (tj. základu daně i výše daně z přidané hodnoty),
   a zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.
2. Bude-li na daňovém dokladu uveden jiný než oznámený účet ve smyslu ust. § 96 ZDPH, objednatel je oprávněn poukázat příslušnou platbu na kterýkoli oznámený účet zhotovitele. Úhrada platby na kterýkoli oznámený účet (tj. účet odlišný od účtu uvedeného na daňovém dokladu) je smluvními stranami považována za řádnou úhradu plnění dle smlouvy.
VI.
Doba, způsob a místo provádění díla
1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli do 100 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
2. Autorský dozor bude zhotovitelem prováděn po celou dobu realizace stavby (rekonstrukce heliportu) za podmínek uvedených v čl. VII. této smlouvy.
3. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí, dohodnutým způsobem, v dohodnutém termínu
   a jakosti a za cenu uvedenou v čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, zadávací dokumentací na veřejnou zakázku a svou nabídkou na veřejnou zakázku, platnými právními předpisy a technickými normami vztahujícími se na dílo.
4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla.
5. Zhotovitel je povinen při zpracování projektové dokumentace využít všech svých odborných znalostí a péče k navržení kvalitního technického a estetického řešení při požadavku na co nejnižší pořizovací cenu řešení.
6. Zhotovitel se zavazuje navrhnout v projektové dokumentaci takové řešení, které bude odpovídat požadavkům objednatele, povolením státních orgánů, právním předpisům a normám ČSN a EN, dále požadavkům technickým, materiálovým, bezpečnostním, požárním, hygienickým, ochrany životního prostředí a dalším.
7. Zhotovitel se zavazuje projektovou dokumentaci v průběhu její tvorby pravidelně projednávat s objednatelem a řídit se jeho pokyny. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu kvality díla a přizvat si podle potřeby nezávislou kontrolní osobu. Zhotovitel je povinen se při provádění díla řídit pokyny a požadavky pověřeného pracoviště objednatele a jeho zaměstnanců ohledně způsobu provádění díla. Smluvní strany vylučují aplikaci § 2595 občanského zákoníku.
8. Zhotovitel je povinen při provádění díla spolupracovat a poskytnout potřebnou součinnost zaměstnancům pověřených pracovišť objednatele uvedených v čl. XI. odst. 1 této smlouvy, dalším zaměstnancům objednatele participujícím na zajištění realizace díla a dodavatelům zdravotnických či jiných technologií. Zhotovitel se zavazuje projektovou dokumentaci v průběhu její tvorby pravidelně projednávat s objednatelem, resp. pověřeným zaměstnancem objednatele a řídit se jeho pokyny. Kontrolní dny v místě plnění budou probíhat minimálně každých 14 dní. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu kvality díla a přizvat si podle potřeby nezávislou kontrolní osobu.
9. Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je studie – Studie – Dispoziční úpravy oddělení KTLR, budova D2, 5.NP, která byla zpracována: Ing. arch. Ivonou Halvovou , Atelier Halva, Dolní ul. č. 211/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, ČKA 01 934 v říjnu 2022 a kterou poskytne objednatel zhotoviteli před zahájením plnění díla.
10. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost při realizaci díla. V případě potřeby zmocní objednatel zhotovitele pro činění úkonů nutných k řádnému splnění díla (zejména získání stavebního povolení).
11. Zhotovitel se zavazuje a je povinen provádět dílo prostřednictvím všech osob, které uvedl jako členy realizačního týmu ve své nabídce na veřejnou zakázku, jejímž výsledkem je uzavření této smlouvy, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. Seznam členů realizačního týmu může být měněn nebo doplňován pouze po předchozím odsouhlasení objednatelem, a to písemnými číslovanými dodatky ve smyslu ust. čl. XIII. odst. 6 této smlouvy. Objednatel se zavazuje neodmítnout bezdůvodně změnu člena realizačního týmu. Nový člen realizačního týmu musí minimálně splňovat technickou kvalifikaci uvedenou v zadávací dokumentaci na předmětnou veřejnou zakázku jako nahrazovaný člen.
12. Místem plnění je sídlo objednatele.
13. Zhotovitel se za podmínek uvedených v čl. VIII. této smlouvy zavazuje předat dílo objednateli
    a objednatel se zavazuje dílo za těchto podmínek převzít.

VII.
Autorský dozor
1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele za podmínek stanovených touto smlouvou vykonávat autorský dozor v rámci stavby s názvem „FN u sv. Anny v Brně – – KTLR - rekonstrukce oddělení 23“.
2. Autorský dozor bude prováděn v následujícím rozsahu a způsobem:
  1. po celou dobu provádění stavební akce s názvem „FN u sv. Anny v Brně – – KTLR - rekonstrukce oddělení 23“
  2. na vyžádání objednatele, jako autorský dozor občasný, min. však 1x týdně
  3. poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské dokumentace
  4. poskytování vyjádření k požadavkům dodavatele stavby na větší množství výrobků
     a výkonů oproti projektové dokumentaci
  5. posuzování návrhů dodavatele stavby na změny a odchylky v částech projektů stavby
  6. účast na kontrolních dnech, koordinačních schůzkách a při odevzdání a převzetí stavby
  7. informování objednatele o veškerých zjištěných změnách na stavbě oproti projektové dokumentaci
  8. poskytování jiných konzultací a vysvětlení zaměstnancům objednatele, týkajících se stavby
3. Součástí autorského dozoru je též poskytování konzultací, vysvětlení a informací prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (telefon, e-mail, pošta, internet) v rozsahu dle odst. 2 tohoto článku, a to dle potřeb a požadavků objednatele a v termínech pro řádné dokončení stavby.
4. Autorský dozor bude prováděn v sídle objednatele a v místě realizace stavby.
5. Objednatel bude zhotovitele informovat o změnách na stavbě, které vzniknou v průběhu stavby oproti projektové dokumentaci, aby zhotovitel měl při provádění autorského dozoru vždy pokud možno aktuální a relevantní informace o stavbě.
6. Pro provádění autorského dozoru platí ustanovení ostatních článků této smlouvy přiměřeně. Nestanoví-li tento článek nebo tato smlouva něco jiného, řídí se provádění autorského dozoru zejména ustanoveními smlouvy o kontrolní činnosti dle občanského zákoníku.
VIII.
#### Předání díla
1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli projektovou dokumentaci ve lhůtě dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy a objednatel ji převezme formou protokolu o předání a převzetí, podepsaného pověřeným zástupcem zhotovitele a zaměstnancem pověřeného pracoviště objednatele uvedenými v čl. XII. odst. 1 a 2 této smlouvy. Zhotovitel je povinen v uvedené lhůtě zajistit získání kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy a současně je povinen v uvedené lhůtě spolu s předáním projektové dokumentace předložit objednateli doklad, ze kterého bude vyplývat, že byla podána žádost o vydání stavebního povolení (např. formulář žádosti o vydání stavebního povolení s podacím razítkem příslušného stavebního úřadu, postačí prostá kopie).
2. Předáním projektové dokumentace bude zahájeno akceptační řízení, přičemž objednatel je povinen ve lhůtě 5 pracovních dnů sdělit své případné výhrady nebo připomínky k provedení této části díla zhotoviteli, který se zavazuje výhrady a připomínky objednatele vypořádat ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejich doručení tak, aby provedení díla odpovídalo požadavkům uvedeným v této smlouvě. Nebude-li objednatel mít k provedení díla výhrady či připomínky, sdělí zhotoviteli, že dílo akceptuje a bude podepsán předávací protokol ve smyslu odst. 1 tohoto článku. V případě výhrad či připomínek objednatele ke zpracování projektové dokumentace se bude opakovat postup dle první věty tohoto odstavce až do zpracování projektové dokumentace dle podmínek této smlouvy, tj. bez vad. Podpisem protokolu o předání a převzetí projektové dokumentace dochází k předání předmětu díla zhotovitelem objednateli. Pokud jsou však v protokolu uvedeny vady a nedodělky, není závazek předání projektové dokumentace splněn.
3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí projektové dokumentace, která není řádně provedena, tj. zejména pokud má vady, je neúplná, není provedena dle této smlouvy, nebo příslušných právních předpisů a norem.
4. Projektovou dokumentaci předá zhotovitel objednateli v počtu 8 paré v tiskové podobě a 1x v digitální podobě v běžně používaných formátech – textová část ve formátech .doc a .pdf, grafická část ve formátech .pdf a .dwg, položkový rozpočet stavby vypracovaný na základě ocenění výkazu výměr, který splňuje požadavky na strukturu a členění dle vyhlášky č. 169/2016, ve znění pozdějších předpisů, ve formátu pdf a v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování. Doporučené elektronické formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování. Položkový rozpočet stavby zhotovitel předloží jako jeden ucelený soubor, který nebude obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (například profesí) pomocí položek charakteru komplet/soubor následně odkazujících na dílčí samostatné rozpočty.
5. Projektová dokumentace bude ve všech paré obsahovat podklady pro výběr zhotovitele stavby obsahující soupis prací a dodávek s podrobným popisem požadovaných standardů, které jednoznačně vymezují použité položky, přičemž ke dvěma paré bude přiložen rozpočet a výkaz výměr.
6. O provádění úkonů autorského dozoru v rámci realizace stavby sepíší smluvní strany protokol, který bude podepsán pověřenými zástupci obou smluvních stran uvedenými v čl. XII. odst. 1, 2 této smlouvy.

IX.
Vlastnické právo a licenční ujednání
1. Zhotovitel převádí objednateli vlastnické právo k projektové dokumentaci (její hmotné části) a poskytuje objednateli neomezenou výhradní licenci k užití díla, zejména ke zveřejnění projektové dokumentace v rámci následně vyhlášené veřejné zakázky na realizaci stavby, pro kterou je určena.
2. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že k projektové dokumentaci nevzniknou autorská práva třetích stran ani nebude zatížena právy třetích osob, ze kterých by pro objednatele plynuly jakékoliv další finanční nebo jiné nároky ve prospěch třetích stran. Pokud by taková práva přesto existovala či v průběhu provádění díla vznikla, je zhotovitel povinen zajistit jejich bezúplatný převod na objednatele, a to v plném rozsahu a na vlastní náklady, respektive na vlastní náklady zajistit vypořádání nároků třetích stran.
3. Odměna za poskytnutí výše uvedených licenčních práv je zahrnuta v ceně díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.
4. K převodu a poskytnutí práv dle tohoto článku dochází okamžikem podpisu předávacího protokolu dle čl. VIII. odst. 1 této smlouvy.
5. Práva a povinnosti smluvních stran uvedená v tomto článku trvají i po skončení této smlouvy.
#### X.
#### Odpovědnost a záruka
1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost projektové dokumentace po dobu
   60 měsíců. Záruční doba počíná běžet okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí PD, u vad a nedodělků dnem odstranění poslední vady či nedodělku specifikovaného v protokolu
   o předání a převzetí PD.
2. Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu nejpozději do 10 dnů od prokazatelného oznámení vady objednatelem. Pouze v případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, dohodnou se smluvní strany na lhůtě delší.
3. Veškeré náklady, které zhotoviteli vzniknou v souvislosti s odstraňováním vad v záruční době, hradí v plné výši zhotovitel.
4. Pokud dojde při realizaci stavby ke zvýšení její sjednané ceny z důvodu chybné, neúplné nebo jinak vadné projektové dokumentace, je zhotovitel povinen tyto zvýšené náklady objednateli bez zbytečného odkladu uhradit.
XI.
#### Sankce
1. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit objednateli za nesplnění dohodnutého termínu dokončení a předání projektové dokumentace dle čl. VI. odst. 1 smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla dle čl. IV. odst. 1 (vč. DPH) za každý započatý den prodlení. Tutéž povinnost má zhotovitel i v případě nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění nedodělků a vad díla sjednaného v protokolu o předání a převzetí PD. Povinnost k úhradě smluvní pokuty dle tohoto odstavce zhotovitel nemá, pokud prokáže, že prodlení bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
2. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit objednateli za nesplnění stanovené lhůty pro odstranění vad, které se vyskytnou v záruční době, smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla (vč. DPH) dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy této smlouvy za každou vadu a každý započatý den prodlení se splněním smluvní povinnosti.
3. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit objednateli za porušení povinností uvedených v čl. VII. odst. 2 a 3 této smlouvy smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení oproti termínu splnění stanoveném objednatelem.
4. Nárok objednatele na náhradu škody, včetně náhrady škody, která přesahuje smluvní pokutu, není ustanoveními odst. 1 až 3 tohoto článku dotčen.
5. Nedodrží-li objednatel lhůtu splatnosti celkové ceny díla uvedenou v čl. V. odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši stanovené podle nařízení vlády č. 351/2013, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.

XII.
#### Ostatní ujednání
Objednatel pověřil realizací předmětu této smlouvy své pracoviště:
Oddělení stavebních investic, tel.: 543 182 112, email: osi@fnusa.cz
1. Zhotovitel pověřil realizací předmětu této smlouvy: xxxx, tel: 541 420 911, mobil: xxxx
2. Ke změně pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění postačí oznámení druhé smluvní straně doporučeným dopisem nebo datovou zprávou, umožňuje-li zhotovitel její příjem.
3. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost pro řádné provedení díla.
4. Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy činit taková opatření a počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku škod. Dojde-li porušením některého z ustanovení této smlouvy zhotovitelem ke vzniku škody, je zhotovitel povinen ji objednateli bez zbytečného odkladu uhradit.
5. Zhotovitel je povinen vůči třetím osobám zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při realizaci této smlouvy a v souvislosti s ní a které jsou chráněny příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména obchodní tajemství, osobní údaje, utajované informace) nebo které objednatel prohlásil za důvěrné. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy. Tyto povinnosti se zhotovitel zavazuje zajistit i u všech svých zaměstnanců, případně jiných osob, které zhotovitel k realizaci této smlouvy použije.
6. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti nebo pohledávky plynoucí z této smlouvy nebo její části třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele.
7. Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním nebo zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu.
8. Zhotovitel poskytne kontrolním a obdobným orgánům veškerou potřebnou součinnost
   a dokumentaci při výkonu kontrol týkajících se této smlouvy, a to v souladu s příslušnými právními předpisy, minimálně však do 31. 12. 2035. Zhotovitel je v souladu s ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a plnit veškeré povinnosti uložené mu tímto zákonem. Tuto povinnost zajistí zhotovitel
   i u poddodavatelů, kteří se podílí na realizaci této smlouvy.
9. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění ani nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
10. Předmět plnění této smlouvy bude plněn v souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje upřednostňovat a dodržovat environmentální aspekty při plnění předmětu této smlouvy (např. omezení spotřeby energií, vody, surovin, omezení produkce látek znečišťujících ovzduší, vodu a půdu, omezení produkce odpadů a uhlíkové stopy) a dodržovat legální zaměstnávání, férové důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce svých zaměstnanců a poddodavatelů a podporovat férové dodavatelské vztahy.
XIII.
Závěrečná ustanovení
1. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah založený touto smlouvou řídí ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku a dalšími platnými a účinnými právními předpisy České republiky. Smluvní strany v souladu s § 558 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vylučují použití obchodních zvyklostí ve svém právním styku v souvislosti s touto smlouvou
2. Neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy.
3. Podmínky této smlouvy, jež svou povahou přesahují dobu platnosti této smlouvy, zůstávají plně v platnosti a jsou účinné až do okamžiku jejich splnění a platí pro případné nástupce smluvní strany.
4. Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé z této smlouvy primárně řešit smírnou cestou.
5. Smluvní strany se v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že místně příslušným soudem je Městský soud v Brně.
6. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci obou smluvních stran podepsaných dodatků k této smlouvě. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy.
7. Touto smlouvou se ruší veškerá předchozí písemná a ústní ujednání mezi smluvními stranami týkající se předmětu této smlouvy.
8. Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření této smlouvy užijí výhradně písemnou formu
   a že nechtějí být vázány, nebude-li tato forma dodržena. Tato smlouva je uzavřena v elektronickém originále, který mají k dispozici obě smluvní strany. V případě, že je smlouva vyhotovena v listinné podobě, obdrží každá smluvní strana jedno vyhotovení.
9. Přesahuje-li cena díla uvedená v této smlouvě částku 50.000,- Kč bez DPH, je objednatel jako státní příspěvková organizace povinen tuto smlouvu uveřejnit v registru smluv dle zákona
   č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi smluvními stranami touto smlouvou, zejména vlastního obsahu této smlouvy, a to v rozsahu požadovaném uvedeným zákonem s výjimkou údajů, které se v registru smluv neuveřejňují. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy.
10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v případě povinnosti objednatele uveřejnit tuto smlouvu dle zákona
    č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá tato smlouva účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, a to nezávisle na větě první tohoto odstavce.
11. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Seznam členů realizačního týmu (hlavní projektant).
Za zhotovitele:	Za objednatele:
V Brně dne: 12. 01. 2023	V Brně dne: 07. 02. 2023
................................................. ...................................................
Ing. Ivo Kovalík	Ing. Vlastimil Vajdák
jednatel	ředitel
Arch.Design, s.r.o. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Příloha č. 1 - Seznam členů realizačního týmu (hlavní projektant)
xxxx – hlavní projektant (délka odborné praxe: 20 let)
Vztah k dodavateli: zaměstnanec