# Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 13.8.2021

# (dále také „smlouva“)

Článek 1 – Smluvní strany

1. Zadavatel: název, sídlo, jednající osoba, IČ

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2

Kamenomlýnská 124/2, 60300 Brno – Pisárky

Ing. Soňa Šestáková ředitelka školy

IČ: 65353650

DIČ: CZ65353650

(dále také „objednatel“)

na straně jedné

a

Zhotovitel:		JPROJEKCE s.r.o.

Se sídlem:		Rostěnice č.p. 67, 682 01 Rostěnice-Zvonovice

Kontaktní adresa: 			Dobrovského č.p. 422/3, 682 01 Vyškov-město

Zastoupený:				Ing. Jana Janečková, jednatelka

IČ: 					07476752

DIČ:		CZ 07476752

Bankovní spojení: 		Raiffeisenbank a.s.

Ve věcech smluvních je oprávněn  jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Jana Janečková a Bohumil Janeček

Ve věcech technických je oprávněn jménem zhotovitele jednat:

Ing. Jana Janečková

Telefon:

E-mail:

(dále také „zhotovitel“)

na straně druhé (dále také „smluvní strany“), uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu.

Článek 2 – Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je navýšení odvedených činností ze strany zhotovitele a s tím související úprava ceny plnění

2. Smluvní strany shodně konstatují, že v rámci realizace předmětu plnění došlo k navýšení objemu činností Zhotovitele, přičemž tato změna, resp. rozšíření předmětu plnění nebylo možno předem objektivně předvídat. Detailní popis činností nad rámec původního závazku je uveden v příloze: Specifikace činností na rámec smlouvy 2.

# Článek 3 - Cena díla

1. Původní cena plnění dle Zhotovitelem podané nabídky v souvisejícím výběrovém řízení na plnění:

Cena bez DPH		1.393.250,00	 	Kč

Výše DPH 21% 		   292.582,50		Kč

Cena s DPH		1.685.832,50		Kč

Cena změny v rámci dodatku 1

Cena bez DPH		116.250,00 		Kč

Výše DPH 21% 		  24.412,50		Kč

Cena s DPH		140.662,50		Kč

Celková cena včetně dodatku 1

Cena bez DPH		1.509.500,00	 	Kč

Výše DPH 21% 		   316.995,00		Kč

Cena s DPH		1.826.495,00		Kč

Cena změny v rámci dodatku 2

Cena bez DPH		   90.250,00 		Kč

Výše DPH 21% 		   18.952,50		Kč

Cena s DPH		 109.202,50		Kč

Celková cena včetně dodatku 2

Cena bez DPH		1.599.750,00	 	Kč

Výše DPH 21% 		   335.947,50		Kč

Cena s DPH		1.935.697,50		Kč

Článek 4 – Společná a závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel rovněž dvě vyhotovení.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy

Příloha: Specifikace činností na rámec smlouvy.

V Brně dne			Ve Vyškově, dne

Za objednatele:					Za zhotovitele:

…………………………………..			…………………………………..

Ing. Soňa Šestáková ředitelka školy			Společnost JPROJEKCE s.r.o.

Ing. Jana Janečková, jednatelka