Rámcová smlouva o dílo č. 01/2023

**Město Pohořelice**

IČ: 00283509, DIČ: CZ00283509

Sídlo: Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice

Za kterou jedná: Bc. Miroslav Novák, DiS

 (dále jako „**Objednatel**“)

a

**Paměť krajiny, s.r.o.**

IČO, DIČ: 29306922, CZ29306922

Sídlo: Všetičkova 615/5, 602 00 Brno

 (dále jako „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „**Smluvní strany**“ a každý jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:

1. Definice
	1. V této Smlouvě „**Dílo**“ znamená vykonávání **odborného dozoru prací na revitalizaci větrolamu** na katastrálním území města Pohořelice:
* Kontrola souladu s odborným posudkem
* Kontrola technologie řezů a kácení
* Koordinace návaznosti prací pro další fázi vývoje větrolamu
* Cena zahrnuje i předchozí konzultace u objednatele v rámci plánování zásahu
* Průběžný zápis do stavebního deníku a zápis z kontrolních dní pro potřeby objednatele
1. Zhotovení Díla
	1. Zhotovitel postupuje při poskytování Díla samostatně, je však povinen dbát pokynů Objednatele.
	2. Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli a/nebo jím určeným osobám veškeré podmínky nezbytné pro řádné provádění Díla, zejména se Objednatel zavazuje zajistit a/nebo poskytnout všechny potřebné přístupy.
2. Poskytnutí Díla
	1. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude prováděno v počtu přibližně 14 návštěv, dle odhadované doby realizace, případně dle další domluvy:
	2. Dílo bude prováděno v termínech od 20.2. 2023 – 31.3.2023
3. Cena za Dílo
	1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli za Dílo dle níže uvedeného:

|  |
| --- |
| Ceny za jednu návštěvu |
| MJ | počet | celkem |
| Osoba/den | 1 | 3.600 Kč |
| Doprava | 60 | 720 Kč |
| Vypracování zápisu | 1 | 1.200 Kč |
|  |  |  |

Za již proběhlou koordinaci posudku (veřejné projednání a projednání záměru s AOPK) bude účtováno k částce navíc 4.520 Kč.

**Při plnění v řádu 14 návštěv celková cena včetně projednání a konzultací: 77.280 Kč bez DPH.**

* 1. Všechny výše uvedené ceny jsou bez DPH 21%.
1. Platební podmínky
	1. Splatnost ceny za Dílo je 14 dnů od vystavení faktury Zhotovitelem.
	2. Objednatel zaplatí cenu Díla způsobem uvedeným na příslušné faktuře.
2. Vady Díla
	1. Objednatel je povinen Dílo náležitě zkontrolovat a vytknout Zhotoviteli případné zjevné vady Díla a neučiní-li tak, platí, že Dílo nemá žádné zjevné vady.
3. Trvání a ukončení Smlouvy
	1. Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou a to dobu vykonávání díla.
	2. Kterákoliv Smluvní strana má právo tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou 1 měsíc, která počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém je výpověď doručena druhé Smluvní straně.
4. Rozhodné právo
	1. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. 1746 odst. 2 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Vyšší moc
	1. Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
6. Závěrečná ustanovení
	1. Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
	2. Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
	3. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
	4. Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně. Na důkaz čehož Smluvní strany připojují své podpisy.
	5. Smlouvu schválila Rada města Pohořelice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na své 11. schůzi, konané dne 01. 02. 2023 usnesením č. 22/11/23.

V Pohořelicích ………………..

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bc. Miroslav Novák, DiS.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Petr Sedlák, Ph.D., jednatel