SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 29ZA-003539

Číslo smlouvy zhotovitele: 006 / LBOF / 2023

Název související veřejné zakázky: D2 Lokální oprava AB - most D2-058..1

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

IČO, DIČ:

bankovní spojení: zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: kontaktní osoba ve věcech technických: (dále jen „objednatel”) a název:

se sídlem: kontaktní adresa:

IČO, DIČ: bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4

65993390, CZ65993390

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx SSÚD 7

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí SSÚD 7

xxxxxxxxxxxxxxxx

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, 158 OO Praha 5

STRABAG a.s., odštěpný závod Morava

Tovární 3, 620 OO Brno

60838744 / CZ60838744

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel oblasti JIH

xxxxxxxxxxxxxxxxx, ekonom oblasti JIH xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí OT Ú oblasti JIH

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx PJ Hrušky

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí PJ Mosty

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „dodavatel” nebo „zhotovitel””)

(dále společně jen „smluvní strany", jednotlivě jako „smluvní strana")

Protože si objednatel přeje, aby stavba D2 Lokální oprava AB - most D2-058..l, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 1 15 0009 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 1 299 999,90 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

| Název stavby | Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč | DPH v Kč | Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (a) | (b) = DPH z částky (a) |  |
| D2 Lokální oprava AB most 1)2-058..1 | 1 299 999,90 | 272 999,98 | 1 572 999,88 |

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem D2 Lokální oprava AB most D2-058.. l , číslo veřejné zakázky 29ZA-003539.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- Smlouva o dílo

- Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)

- Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr

- Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky

- Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky

- Technická specifikace

- Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv”), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv 7Ajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném íörmátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v 3 odst. I zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se n'ajakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 0 ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních ľldqjů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu této Smlouvy tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údqjů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli). Dodavatel/zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Dodavatel/zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět Smlouvy vyžadováno. V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je dodavatel/zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud dodavatel/zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se svými poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, jako jsou sjednané v této Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.

V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je dodavatel/zhotovitel povinen:

- o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,

- přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování předmětného protiprávního jednání,

- písemně informovat Objednatele o těchto opatřeních, včetně jejich realizace, a to bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena).

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:

- do I měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že dodavatel/zhotovitel byl v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí,

- pokud dodavatel/zhotovitel nepřijme nápravná opatření v souladu s písm. b) předchozího odstavce a ke zjednání nápravy dodavatelem/zhotovitelem nedojde ani na základě písemné výzvy Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud tato výzva na možnost odstoupení od Smlouvy Objednatelem dodavatele/zhotovitele výslovně upozorní,

- v případě opakovaného porušení povinnosti dodavatele/zhotovitele písemně informovat Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné povinnosti) a dále

- v případě, že dodavatel/zhotovitcl uvede v písemné informaci dle této Smlouvy doručené Objednateli zjevně nepravdivé informace.

Dodavatel/zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices.

Dodavatel/zhotovitel písemně informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o následující skutečnosti, do 5 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti:

osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, vc znění pozdšjších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 0 omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost UkrQiiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], vzniklo právo na převod finančních prostředků, které dodavatel/zhotovitel obdrží od objednatele za provedení a dokončení této stavby.

Za porušení této oznamovací povinnosti zaplatí dodavatel/zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % Přijaté smluvní částky.

Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v souladu s Pod-čl. 1 2.I . Smluvních podmínek, pokud dodavatel/zhotovitel použije finanční prostředky, které obdrží za provedení a dokončení této stavby, v rozporu s 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona

č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu l ).

Smlouvaje účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

xxxxxxxxx DN. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	ng. Ondrej

xxxxxxxxxxxxx

+01'00'

Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu  s algoritmem podpisu SHA256RSA.

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC CR

č.j.: 29ZA-003539	Vyřizuje: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390, jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „D2 Lokální oprava AB - most m-058..1 interní číslo zakázky 29ZA-003539, evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 1 15 0009, na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

STRABAG a.s. se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00, Praha 5 - Jinonice

IČO: 60838744

Odůvodnění výběru nabídky dodavatele:

Vybraný dodavatel podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH, přičemž splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky.

Seznam hodnocených nabídek, nabídkové ceny a pořadí nabídek po provedeném hodnocení:

| Pořadové číslo nabídky | Identifikační údaje dodavatele (obchodní název, sídlo, IČO) | Nabídková cena v Kč bez DPH | Pořadí nabídky po provedeném hodnocení |
| --- | --- | --- | --- |
| l. | STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00, Praha 5 - Jinonice 60838744 | 1 299 999,- | 1. |
| 2. | Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. Hudcova 588/70b, 621 00, Brno - Medlánky 41601645 | 1 421 502,30 | 2. |
| 3. | FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 388/68, 602 OO, Brno Trnitá 25317628 | 1 734 829,51 | 3. |

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÍKONA

Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsalxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Datum: 06.02.2023 	+01

PŘÍLOHA

Název stavby: D2 Lokální oprava AB - most D2-058..1

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky (dále _jen „Smluvní podmínky").

| Název Pod-článku Smluvních podmínek | Císlo Podčlánku Smluvních podmínek | Údaje |
| --- | --- | --- |
| Název a adresa Objednatele | l . 1.4 | Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4 |
| Název a adresa Zhotovitele | l . I.5 | STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 |
| Datum zahŔjení prací | l . | a) Ode dne účinnosti Smlouvy |
| Doba pro dokončení | .1.9 | 6 měsíců |
| Doba pro uvedení do provozu | 1.1.22 | Nepoužije se |
| Sekce | I.1 26 | Popis definované Sekce (je-li taková): Nepoužije se |
| Faktura | 1.1 28 | Další náležitosti nejsou určeny. |
| Hierarchie smluvních dokumentů | 1.3 | - Smlouva o dílo - Příloha - Zvláštní podmínky - Obecné podmínky - Technická specifikace - Výkresy - Výkaz výměr - Formuláře a ostatní dokumenty |
| Právo | 1.4 | Právo Ceské republiky |
| Komunikace | 1.5 | Ceština |
| Poskytnutí staveniště |  | Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.I.7 |
| Pověřená osoba |  | Bc. Miroslav Veselý, vedoucí SSUD 7 |
| Zástupce objednatele | 3.2 | Petr Válek |
| Zajištění splnění smlouvy | 4.4 | Nepoužije se |
| Záruka za odstranění vad | 4.6. | Nepoužije se |
| Projektová dokumentace Zhotovitele | 5.1 | Nepoužije se |
| Harmonogram | 7.2 | Do 14 dnů po datu zahájení prací Forma harmonogramu: |

| Název Pod-článku Smluvních podmínek | Císlo Podčlánku Smluvních podmínek | Údaje |
| --- | --- | --- |
|  |  | a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení stavby. |
| Postupné závazné milníky | 7.5 | Nepoužije se |
| Odstranění vad |  | Záruční doba stanovená Objednatelem činí 60 měsíců. |
| Oprávnění k Variaci | 10.1 | Postup při Variacích je součástí této Přílohy |
| Průběžné platby | 1 1.3 | a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby |
|  | 1 1.3 | b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) IO % průběžné platby |
|  | 1 1.3 | c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Podčlánku 7.2 (Harmonogram) IO % průběžné platby |
|  | 11.3 | d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) IO % průběžné platby |
| Měna | I I .7 | Koruna česká |
| Zálohová platba | I I .9 | Nepoužije se |
| Povinnost Zhotovitelc zaplatit smluvní pokutu | 12.5 a) | Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.I.8 Pod-článku 4.I (Obecné povinnosti) 3().000 Kč za každý případ porušení |
|  |  | Zhotovitel poruší povinnost podle Podčlánku 4.3 (Subdodávky) 2 05 1 , 25 Kč za každý jednotlivý případ porušení |
|  |  | Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 41 Kč za každý započatý den prodlení |

| Název Pod-článku Smluvních podmínek | Císlo Podčlánku Smluvních podmínek | Údaje |
| --- | --- | --- |
|  |  | Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení |
|  | 12.5 d) | Nepoužije se |
|  |  | Nepoužije se |
|  |  | Zhotovitel poruší právní předpisy upravující bezpečnost práce 20.000 Kč za každý případ porušení |
| Maximální celková výše smluvních pokut | 12.5 | 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH |
| Výše pojistného plnění | 14.2 | I % z Přijaté smluvní částky bez DPH |
| Rozsah stavebně montážního pojištění | 14.2. | - pojištění majetkových škod „proti všem rizikům” (all risks) |
| Způsob rozhodování sporů | 15 | Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem |

PŘÍLOHA

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(l) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku IO Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.

- Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).

- V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

- Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.

- Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.

- Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).

- Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.

- Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.

- Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (Fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

| Změnový list |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.hzev a evidenční číslo Stavby: Název stavebnho objektu/provozního souboru (SO/PS): |  |  | číslo SO/PS / / číslo zrrěny SO/PS: |  |  | číslo ZBV: |
| Strany srflouvy o dlo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!) (dále jen Sfftouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Paré č. Příjerme Zástupce objednatele (v elektronické verzi Intranet ŔSD 1 - Zhotovitel - Projektant - Supervize db potřeby) |  |  |
| Iniciátor znény : [doplňte - buď Zhotovtel nebo Objednatel] Zněny: |  |  |  |  |  |  |
| lízaje v Kč bez DX: |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena navrhovaných Zrtŕn záporných | Cena navrhovaných Znén kladných |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných a Znťn kladných celkem |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: |  |  |  |  |  |  |
| Rojektant (autorský dozor) jrréno datum podpis |  |  |  |  |  |  |
| Supervize jn•éno datum podpis |  |  |  |  |  |  |
| Zástupce objednatele jrľéno datum podpis |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s S 222 ZZVZ ZnĚny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, doHadovány a oceněny v dokuďentaci Znŕny, jejž součásti je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve SMouvě nedotčeny. důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jrrénem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel (oprávněná osoba Objednatele jméno datum podpis dle S 24 Srňnice GŘ č. 18/2017) |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel jrréno datum podpis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Číslo paré: |  |

*Aspë	Rekapitulace ceny

Stavba: 2022721.1 Lokální oprava AB - most D2-058..1

Varianta: ZŔ -

Celková cena bez DPH:	1 299 999,90 Celková cena s DPH:	1 672 999,88

Obekt	POPIS

| so 101 | Lokálni o rava AB | Cena bez DPH 1 299 999 9 |  | DPH 272 999 98 | Cena s DPH 1 672 999 88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

lz6

# AS p e•

| so 101 | 1 299 999,90 |
| --- | --- |

Sta vba:	AB

Rozpočet:	AB

Por. CISIO Kód položky Varianta Nazev položky MJ Množstvi Jednotkova cena Jednotková Cdkem

Všeobecné konstrukce a ráce	xxxxxx

POMOC PR CE ZAJIS NEBOZ Z REGULACI A

| 2 1 | 03720 1 03720 2 | OCHRANU DOPRAVY I. fáze - Zajištění organizace dopravy v místě stavby po dobu jejího trvání dle TP 66, případně dle příručky RSD Označování pracovních míst na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla, část I-volná trasa, včetně vzřĺzenĺ žádosti o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace. Položka zahrnuje manipulaci a nájem dočasného do ravnĺho značení a bez ečnostnĺho zařízení. | KPL | 1,000 | xxxxxx | xxxxx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | zahrnu•e ob' ednatelem ovolené náklad na ožadovaná zařízení zhotovitele POMOC PR CE ZAJIST NEBO |  |  |  |  |
|  |  | ZR Z REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 2. fáze - Zajištění organizace dopravy v místě stavby po dobu jejího trvání dle TP 66, případně dle příručky ŔSD Označování pracovních míst na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla, část I-votná trasa, včetně vyřízení žádosti o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace. Položka zahrnuje manipulaci a nájem dočasného do ravního značeni a bez ečnostniho zařízeni. | KPL | 1 ,ooo | xxxxxx | xxxxxxx |
|  |  | zahrnu•e osednatelem ovolené náklad na ožadovaná zařízeni zhotovitele |  |  |  |  |

Zemní ráce	89 515,25

- 113742	FR ZOVAN ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH 	DO

| 3 | 113743 | TL. 40MM Frézování asfalto • ch vrstev vozovk v místě sanace tl. 40 mm. Celkem: | xxxxx0 | xxxx00 | xxxxx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [A Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání — tento fakt musi být uveden v doplňujícím textu k položce). FR ZOV NI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH TL. DO |  |  |  |
|  |  | 50MM Frézováni obrusné vrstvy vozovky tl. 50 mm. Odvoz a případné uložení na skládku v režii zhotovitele. | xxxxx | xxxx | xxxxxxx |
|  |  | Celkem: 4,0+1,25 * A Položka zahmuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141 (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání — tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |  |  |  |

2z6

| so 101 | 1 299 999,90 |
| --- | --- |

Stavba:

Rozpočet:	AB

| Pot. Cislo | Kod položky | Varianta |  |  | Množstvi | Jednot«ova Jednotková Jednotková | cena Celkem 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113763 |  |  | FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 300MM2 V ASFALTOV VOZOVCE Frézování drážk v racovní s ářevk cí vrstvě o obvodu o ra | 367,500 42,00 15435,00 |  |  |  |
|  |  |  | Celkem: + Položka zahmuje veškerou manipulaci s wbouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. |  |  |  |  |

- Komunikace	xxxxxxxxxxxx

| 572214 7 |  | xxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxx |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Celkem: 750 [A - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedeni dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - ú ravu n •ení, ukončeni ASFALTOVY BETON PRO OBRUSN VRSTVY MODIFIKACO IIS TL. 50MM |  |  |  |
| 574B44 R |  |  |  |  |
|  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, ustĺ šachet a od. |  |  |  |

SPOJOVAC POST 1K Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2	xxxxx	xxxxx	xxxxxxxxx

3z6

*Aspe•

| so 101 | 1 299 999,90 |
| --- | --- |

Stavba:

Rozpočet:	AB

| Poč. čislo | Kód položky Vananta |  |  |  | Množstv i Množstv i | JednotKova | cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 575F43 - 58920 |  |  | LITY ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNI IZOLACE) 1 1 TL. 35MM MODIFIK | M2 xxxxx xxxxx xxxxx84,00 |  |  |  |
|  |  |  | celkem: A - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, v ustí, šachet a od. VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM |  |  |  |  |
|  |  |  | Zalití racovní s á v obrusné vrstvě | xxxxx xxxx xxxxxx640,00 |  |  |  |
|  |  |  | položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu čištění a Iň s ar tímto materiálem |  |  |  |  |
| I I | 6 45734 |  | U rav ovrchů, odlah , Ině otvorů VYROVNAVAC A SPAD BETON ZV STN (PLASTBETON) |  | oxxxx | xxxxxxxxxx | 464 448,00 464 448,00 |
|  |  |  | Lokální o rava oškozené betonové vrst o odstranění izolace. Celkem: A |  |  |  |  |
|  |  |  | položka zahrnuje: - dodání zvláštního betonu (plastbetonu) předepsané kvality a jeho rozprostření v řede sané tloušťce av Fede saném tvaru |  |  |  |  |

| 12 | 711452 |  | IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVYMI P SY S PECET C VRSTVOU | M2 | xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracomích spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodněni povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory) |  |  |  |  |

7

Přidružená

stavební

v

roba

189

036

oo

*Aspe•

9	Ostatní konstrukce a ráce	xxxxxxxxxx

| 13 | 915111 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | xxxxx | xxxxx | xxxxxxx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Obnova vodorovného dopravního značení Podélná čára řerušovaná 6/12 tl. O, 125m celkem: 119*0, A |  |  |  |  |
|  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) ředznačenĺ a reflexní ú raw |  |  |  |  |

5z6

| so 101 | 1 299 999,90 |
| --- | --- |

Stavba:

Rozpočet:	AB

| pot. pot. |  | Varłanta |  |  |  | Množstvi | Jednotkova |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 915231 |  | VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM PROFIL zvucłcł - DOD A POK OKA |  | M2 | 4,958 | xxxxxx | 1 487 40 |
| 15 919111 1 |  |  | Obnova vodorovného dopravního značeni Podélná čára řerušovaná 6/12 tl. O, 125m |  | xxxxxxxx 43,00 |  |  |  |
|  |  |  | Celkem: A položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - ředznačeni a reflexní ú ravu EZAN ASFALTOVEHO KRYTU |  |  |  |  |  |
| 16 91911 1 2 |  |  | VOZOVEK TL DO 50MM Řezání obrusné vrst vozovk o obvodu frézovaného úseku 50 mm |  | xxxx00 xxxxxx xxxxx |  |  |  |
|  |  |  | 1. Fáze: [A] 2. Fáze: [B] Celkem: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | položka zahrnuje řezáni vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody REZAN ASFALTOV HO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM |  |  |  |  |  |
| 17 93818 |  |  | Řezání asfalto • ch vrstev vozovk Celkem: | o obvodu sanovaného úseku 40 mm. A |  |  |  |  |
|  |  |  | položka zahrnuje řezáni vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody OCIST |  |  |  |  |  |
| 18 97817 |  |  | N ASFALT VOZOVEK ZAMETEN M Očištění sanovan • ch loch a frézovan 'ch loch vozovk |  | M2 xxxxxx xxxx |  |  |  |
|  |  |  | položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ODSTRANEN MOSTN IZOLACE Odstranění stáva•ĺcĺ mostni izolace v místě sanace |  | xxxxx00 56 xxxxx |  |  |  |
|  |  |  | celkem: A Položka zahrnuje: - položka zahrnuje veškeré práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141* t (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání — tento fakt musí b • uveden v do Iňu•ĺcím textu k oložce |  |  |  |  |  |

6z 6

verze 2.2	06/2022

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA Č. 5

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Technickou specifikací tvoří:

- Část I — Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací

- Část II — Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby

- Část III — Další požadavky zadavatele

I

ČÁST 1 - TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH

KOMUNIKACÍ (TKP)

Přehled jednotlivých kapitol TKP

| Název kapitoly | Schváleno | Učinnost |
| --- | --- | --- |
| Kapitola I — Všeobecně | č.j. 29/2017-120-TN/I ze dne 26. l . 2017 | 1 . 2. 2017 |
| Kapitola I — Všeobecně, Změna č. I | č.j. MD-10874/2021- 930/2 ze dne 14. 4. 2021 | l . 5. 2021 |
| Kapitola 2 Příprava staveniště | č.j. 320/2016-120-TN/I ze dne 20. 12. 2016 | l . l . 2017 |
| Kapitola 3 — Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě | č.j. 221/09-910-IPK/I ze dne 23. 3. 2009 | l . 4. 2009 |
| Kapitola 3 — Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě, Dodatek č. I | č.j. 275/2016-120-TN/12 ze dne 18. I O. 2016 | 1. 4. 2017 |
| Kapitola 4 — Zemní práce | č.j. 143/2017-120-TN/I ze dne 4. 8. 2017 | 7. 8. 2017 |
| Kapitola 5 -— Podkladní vrstvy | č.j. 4/2015-120-TN/2 ze dne 21. l . 2015 | 1. 2. 2015 |
| Kapitola 6 — Cementobetonový kryt | č.j. 4/2015-120-TN/3 ze dne 21. l . 2015 | 1. 2. 2015 |
| Kapitola 7 — Hutněné asfaltové vrstvy | č.j. 318/08-910-IPK/I ze dne 8. 4. 2008 | l . 5. 2008 |
| Kapitola 8 — Litý asfalt | č.j. 318/08-910-IPK/I ze dne 8. 4. 2008 | 1. 5. 2008 |
| Kapitola 9 — Kryty z dlažeb a dílců | č.j. 692/10-910-IPK/I ze dne 13. 8. 2010 | 1. 9. 2010 |
| Kapitola I O — Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy | č.j. 692/10-910-1PK/l ze dne 13. 8. 2010 | 1. 9. 2010 |
| Kapitola I I — Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu | č.j. 205/10-910-IPK/I ze dne 8. 3. 2010 | l . 4. 2010 |
| Kapitola I I — Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu, Změna č. I | č.j. 88/2018-120-TN/I ze dne 16.3.2018 | 1. 4. 2018 |
| Kapitola 12 — Trvalé oplocení | č.j. MD-12670/2021930/2 ze dne l . I l . 2021 | 15. 11. 2021 |

| Kapitola 13 —Vegetační úpravy |  | č.j. 440/06-120-R/I ze dne 3. 8. 2006 |  | 1. 9. 2006 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitola 14 Dopravní značky a dopravní zařízení |  | č.j. 9/2015-120-TN/6 ze dne 27. 3. 2015 |  | l . 4. 2015 |  |
| Kapitola 1 5 — Osvětlení pozemních komunikací |  | č.j. 9/2015-120-TN/3 ze dne 2. 2. 2015 |  | 15. 2. 2015 |  |
| Kapitola 16 — Piloty a podzemní stěny |  | č.j. 24/2020-120-N/I |  | l . 5. 2020 |  |
| Kapitola 18 Betonové konstrukce a mosty |  | č.j. 2/2016-120-TN/2 ze dne 12. 1. 2016 |  | 15. 2016 |  |
| Kapitola 18 — Betonové konstrukce a mosty, Oprava I |  | č.j. 61/2020-120-NI |  | 15. 7. 2020 |  |
| Kapitola 19, část A — Ocelové mosty a konstrukce |  | č.j. 37/2015-120-nn ze dne 13. 4. 2015 |  | 23. 4. 2015 |  |
| Kapitola 19, část B — Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí |  | č.j. 121/2018-120-N/2 ze dne 5. 9. 2018 |  | I O. 9. 2018 |  |
| Kapitola 19, část C — Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí při opravách a rekonstrukcích |  | č.j. MD-5267/2021120/2, ze dne 22. 2. 2021 |  | l . 3. 2021 |  |
| Kapitola 20 Pylony a mostní závěsy |  | č.j. 318/08-910-IPK/I ze dne 8, 4. 2008 |  | l . 5. 2008 |  |
| Kapitola 21 — Izolace proti vodě |  | č.j. 205/10-910-IPK/I ze dne 8. 3. 2010 |  | 1. 4. 2010 |  |
| Kapitola 21 — Izolace proti vodě, Dodatek č. I |  | č. j. 25/2020-120-TN/I, ze dne 22. 4. 2020 |  | 1. 5. 2020 |  |
| Kapitola 22 Mostní ložiska |  | č.j. 124/2018-120-TN/I ze dne 18. 5. 2018 |  | 1 . 6. 201 8 |  |
| Kapitola 23 — Mostní závěry |  | č.j. 653/ 07/910-IPK/I ze dne 6. 8. 2007 |  | l . 9. 2007 |  |
| Kapitola 24 Tunely |  | č.j. 341/07-910-1PK/1 ze dne 20. 4.2007 |  | l . 5. 2007 |  |
| Kapitola 25 — Protihlukové clony |  | č.j. 221/09-910-IPK/I ze dne 23. 3. 2009 |  | l . 4. 2009 |  |
| Kapitola 26 - Postřiky, pružné membrány a nátěry vozovek |  | č.j. 9/201 5-120-n.l/4 ze dne 2. 2. 2015 |  | 15. 2. 2015 |  |
| Kapitola 27 Emulzní kalové vrstvy |  | č.j. 291/2016-120-TN/9 ze dne 7. 12. 2016 |  | IO. 12. 2016 |  |
| Kapitola 29 — Zvláštní zakládání |  | č.j. 1 126/10-910-IPK/I ze dne 16. 12. 2010 |  |  |  |
| Kapitola 30 — Speciální zemní konstrukce |  | čj. 47/2020-120-TN/I ze dne IO. 7. 2020 |  | l. 8. 2020 |  |
| Kapitola 3 1 — Opravy betonových konstrukcí |  | č.j. 114/2020-120-TN/2 ze dne 26. 2. 2021 |  | 15. 3. 2021 |  |

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz.

ČÁST 11 - ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVBY

(ZTKP)

D2 Lokální oprava AB - most D2-058..1

1. Úvod

Pro celý dokument včetně jeho příloh platí pojmy a zkratky uvedené v TKP, kapitole I a Směrnici GŘ č. 10/2018 Realizace staveb pozemních komunikací menšího rozsahu. Pokud se v textu objevuje pojem Správce stavby, rozumí se jím pojem Pověřená osoba objednatele ve smyslu čl. 3.1 Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu (Obecné podmínky ve znění Zvláštních podmínek (na základě zelené knihy FIDIC).

Při stavbě budou aplikovány dokumenty ve znění platném k základnímu datu ve smyslu smluvních podmínek (tzn. 28 dnů před termínem pro podání nabídky).

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo vlastnost (např. pevnost betonu), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard.

Při provádění stavby bude zhotovitel postupovat podle předpisů a směrnic ŘSD ČR definovaných v příloze č. 3 ZTKP. Jedná se zejména o Směrnice generálního ředitele, Požadavky na provádění a kvalitu (PPK) a výkresy opakovaných řešení (R-plány).

2. Seznam příloh ZTKP

Nepoužije se

Digitálně podepsal: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Datum: 02.01 .2023

+01

+01

# ozn. pro o ava e e: a o vzorova sm ouva se Ja o prł o a sm ouvy na p ne řed ět

Smlouva o zpracování osobních údajů

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

## Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4

| IČO: DIČ: právní forma: |  |  | 65993390 CZ65993390 příspěvková organizace ČNB, č. ú. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bankovní spojení: |  |  | o e em |  | na druh akce |  |
| zastoupeno: |  |  |  |  |  |  |

kontaktní osoba ve věcech technických:	Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO) e-mail:xxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Správce”) a

se sídlem IČO: DIČ:

zápis v obchodním rejstříku: právní forma: bankovní spojení: zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail: tel :

kontaktní osoba ve věcech technických: e-mail:

tel:

(dále jen „Zpracovatel” nebo „Prvotní Zpracovatel”)

(Správce a Zpracovatel společně dále také jako „Smluvní strany”)

|

# Preambule

Vzhledem k tomu, že Zpracovatel v průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci může zpracovávat Osobní údaje Správce, považují Smluvní strany za zásadní, aby při zpracování těchto osobních údajů byla zajištěna vysoká úroveň ochrany práv a svobod fyzických osob ve vztahu k takovému zpracování osobních údajů a toto zpracování bylo v souladu s Předpisy na ochranu osobních údajů, a to zejm. s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 0 ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a proto Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o ochraně osobních údajů (dále jen „Smlouva”).

# 1 Definice

Pro účely této Smlouvy se následující pojmy vykládají takto:

„EHP” se rozumí Evropský hospodářský prostor,

„GDPR" se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 0 ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016.

„Hlavní smlouvou” se rozumí smluvní vztah či smluvní vztahy založené mezi Správcem a Zpracovatelem na základě uzavřených platných a účinných smluv vymezených v příloze č. 1 této Smlouvy.

„Osobními údaji Správce” se rozumí osobní údaje popsané v příloze č. 1 této Smlouvy a veškeré další osobní údaje zpracovávané Zpracovatelem jménem Správce podle a/nebo v souvislosti s Hlavní smlouvou.

„Podzpracovatelem” se rozumí jakýkoli zpracovatel osobních údajů (včetně jakékoli třetí strany) zapojený Zpracovatelem do zpracování Osobních údajů Správce jménem Správce. Za podmínek stanovených touto Smlouvou je Podzpracovatel oprávněn zapojit do zpracování Osobních údajů Správce dalšího Podzpracovatele (tzv. řetězení podzpracovatelů).

„Pokynem" se rozumí písemný pokyn Správce Zpracovateli týkající se zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel je povinen kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů prokázat existenci a obsah Pokynu.

„Porušením zabezpečení osobních údajů” se rozumí takové porušení zabezpečení osobních údajů, které vede nebo může přímo vést k neoprávněnému přístupu nebo k neoprávněné či nahodilé změně, zničení, vyzrazení či ztrátě osobních údajů, případně k neoprávněnému vyzrazení nebo přístupu k uloženým, přenášeným nebo jinak zpracovávaným Osobním údajům Správce.

„Produkty” se rozumí Produkty, které má Zpracovatel poskytnout Správci dle Hlavní smlouvy.

„Předpisy o ochraně osobních údajů” se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 0 ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 1 19 ze dne 4. května 2016, jakož i veškeré národní předpisy upravující ochranu osobních údajů. „Schválenými Podzpracovateli” se rozumějí: (a) Podzpracovatelé uvedení v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce); a (b) případně další dílčí Podzpracovatelé předem písemně povolení Správcem v souladu se kapitolou 6 této Smlouvy. Nejedná se o osoby, které zpracovávají osobní údaje pro zpracovatele na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti nebo osoby, které se při provádění svých služeb, tj. plnění smlouvy s objednatelem (jinak zpracovatelem osobních údajů), mohou pouze nahodile dostat do styku s osobními údaji, aniž by osobní údaje jakkoliv zpracovávaly.

„Službami” se rozumí Služby, které má Zpracovatel poskytnout Správci podle Hlavní smlouvy.

„Standardními smluvními doložkami” se rozumí standardní smluvní doložky pro předávání osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích schválené rozhodnutím Evropské komise 2010/87/EU ze dne 5. února 2010, nebo jakýkoli soubor ustanovení schválených Evropskou komisí, který je mění, doplňuje nebo nahrazuje.

„Třetí zemí” se rozumí jakákoli země mimo EU/EHP, s výjimkou případů, kdy je tato země předmětem platného a účinného rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů ve třetích zemích.

„Vymazáním” se rozumí odstranění nebo zničení Osobních údajů Správce tak, aby nemohly být obnoveny nebo rekonstruovány.

„Zásadami zpracování osobních údajů” se rozumí zásada zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, účelového omezení, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity a důvěrnosti. Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoliv zpracování osobních údajů či jakýkoliv výklad této Smlouvy musí být v souladu s těmito zásadami. Dokument Zásady zpracování osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách www.rsd.cz v záložce Organizace pod odkazem GDPR.

„Zpracování”, „správce”, „zpracovatel”, „subjekt údajů", „osobní údaje”, „zvláštní kategorie osobních údajů” a jakékoli další obecné definice neuvedené v této Smlouvě nebo v Hlavní smlouvě mají stejný význam jako v GDPR.

# 2 Podmínky zpracování Osobních údajů Správce

21 V průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci podle Hlavní smlouvy je Zpracovatel oprávněn zpracovávat Osobní údaje Správce jménem Správce pouze za podmínek této Smlouvy a na základě Pokynů Správce. Zpracovatel se zavazuje, že bude po celou dobu zpracování dodržovat následující ustanovení týkající se ochrany Osobních údajů Správce.

2.2 V rozsahu požadovaném platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů musí Zpracovatel získat a uchovávat veškeré potřebné licence, oprávnění a povolení potřebné k zpracování Osobních údajů Správce včetně osobních údajů uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy.

2.3 Zpracovatel musí dodržovat veškerá technická a organizační opatření pro splnění požadavků uvedených v této Smlouvě a jejích přílohách. Zpracovatel je dále povinen dbát Zásad zpracování osobních údajů a za všech okolností tyto zásady dodržovat.

2.4 Pro účely komunikace a zajištění součinnosti Správce a Zpracovatele navzájem (zejm. v případech porušení zabezpečení osobních údajů, předávání žádostí subjektů údajů), není-li v konkrétním případě určeno jinak, pověřily Smluvní strany tyto osoby:

2.4.1 osoba pověřená Správcem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2.4.2 osoba pověřená Zpracovatelem:  e-ma• tel:

Obě strany jsou povinny na zaslání podání neprodleně reagovat nejpozději však do 48 hodin od zaslání.

# 3 Zpracování Osobních údajů Správce

3.1 Zpracovatel zpracovává Osobní údaje Správce pouze pro účely plnění Hlavní smlouvy nebo pro plnění poskytované na základě Hlavní smlouvy (viz příloha č. 1 této Smlouvy). Zpracovatel nesmí zpracovávat, předávat, upravovat nebo měnit Osobní údaje Správce nebo zveřejnit či povolit zveřejnění Osobních údajů Správce jiné třetí osobě jinak než v souladu s touto Smlouvou nebo s Pokyny Správce, pokud takové zveřejnění není vyžadováno právem EU nebo členského státu, kterému Zpracovatel podléhá. Zpracovatel v rozsahu povoleném takovým zákonem informuje Správce o tomto zákonném požadavku před zahájením zpracování Osobních údajů Správce a dodržuje pokyny Správce, aby co nejvíce omezil rozsah zveřejnění.

3.2 Zpracovatel neprodleně nebo bez zbytečného odkladu od obdržení Pokynu informuje Správce v případě, kdy podle jeho názoru vzhledem k jeho odborným znalostem a zkušenostem takový Pokyn porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů.

3.3 Zpracovatel bere na vědomí, že není oprávněn určit účely a prostředky zpracování Osobních údajů Správce a pokud by Zpracovatel toto porušil, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za správce.

3.4 Pro účely zpracování uvedeného výše tímto Správce instruuje Zpracovatele, aby předával Osobní údaje Správce příjemcům ve třetích zemích uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (Autorizované předávání Osobních údajů Správce) vždy za předpokladu, že taková osoba splní požadavky uvedené v kapitole 6 této Smlouvy.

## 4 Spolehlivost Zpracovatele

4.1 Zpracovatel učiní přiměřené kroky, aby zajistil spolehlivost každého zaměstnance, jeho zástupce nebo dodavatele, kteří mohou mít přístup k Osobním údajům Správce, přičemž zajistí, aby byl přístup omezen výhradně na ty osoby, jejichž činnost vyžaduje přístup k příslušným Osobním údajům Správce. Zpracovatel vede seznam osob oprávněných zpracovávat osobní údaje Správce a osob, které mají k těmto osobním údajům přístup, přičemž sleduje a pravidelně přezkoumává, že se jedná o osoby dle tohoto odstavce.

4.2	Zpracovatel musí zajistit, aby všechny osoby, které zapojil do zpracování Osobních údajů Správce:

4.2.1 byly informovány o důvěrné povaze Osobních údajů Správce a byly si vědomy povinností Zpracovatele vyplývajících z této Smlouvy, Hlavní smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, a zavázaly se tyto povinnosti dodržovat ve stejném rozsahu, zejm. aby zachovávaly mlčenlivost o osobních údajích a přijatých opatřeních k jejich ochraně, a to i po skončení jejich pracovněprávního nebo jiného smluvního vztahu ke Zpracovateli;

4.2.2 byly přiměřeně školeny/certifikovány ve vztahu k Předpisům o ochraně osobních údajů nebo dle Pokynů Správce;

4.2.3 podléhaly závazku důvěrnosti nebo profesním či zákonným povinnostem zachovávat mlčenlivost;

4.2.4 používaly pouze bezpečný hardware a software a dodržovaly zásady bezpečného používání výpočetní techniky;

4.2.5 podléhaly procesům autentizace uživatelů a přihlašování při přístupu k Osobním údajům Správce v souladu s touto Smlouvou, Hlavní smlouvou, Pokyny a platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů;

4.2.6 zabránily neoprávněnému čtení, pozměnění, smazání či znepřístupnění Osobních údajů Správce, nevytvářely kopie nosičů osobních údajů pro jinou než pracovní potřebu a neumožnily takové jednání ani jiným osobám a případně neprodleně, nejpozději však do 24 hodin od vzniku, hlásily jakékoliv důvodné podezření na ohrožení bezpečnosti osobních údajů, a to osobě uvedené v kapitole 2 této Smlouvy.

# 5 Zabezpečení osobních údajů

5.1 S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, provede Zpracovatel vhodná technická a organizační opatření (příloha č. 2 této Smlouvy), aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, případně včetně:

5.1.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů;

5.1.2 schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování;

5.1.3 schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů;

5*1 .4 procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.

5.2 Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zohlední rizika, která představuje zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim.

5.3 V případě zpracování osobních údajů více správců je Zpracovatel povinen zpracovávat takové osobní údaje odděleně.

5.4 Konkrétní podmínky zabezpečení jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy a dále v Pokynech,

## 6 Další Podzpracovatelé

6.1 Zpracovatel je oprávněn použít ke zpracování Osobních údajů Správce další Podzpracovatele uvedené v příloze č. 3 této Smlouvy. Jiné Podzpracovatele je Zpracovatel oprávněn zapojit do zpracování pouze s předchozím písemným povolením Správce.

6.2 Zpracovatel je povinen u každého Podzpracovatele:

6.21 poskytnout Správci úplné informace o zpracování, které má provádět takový Podzpracovatel;

6.2.2 zajistit náležitou úroveň ochrany Osobních údajů Správce, včetně dostatečných záruk pro provedení vhodných technických a organizačních opatření dle této Smlouvy, Hlavní Smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů na ochranu osobních údajů;

6.2.3 zahrnout do smlouvy mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem podmínky, které jsou shodné s podmínkami stanovenými v této Smlouvě. Pro vyloučení pochybností si Smluvní strany ujednávají, že v případě tzv. řetězení zpracovatelů (tj. uzavírání smlouvy o zpracování osobních údajů mezi podzpracovateli) musí tyto smlouvy splňovat podmínky dle této Smlouvy, Na požádání poskytne Zpracovatel Správci kopii svých smluv s dílčími Podzpracovateli

a v případě řetězení podzpracovatelů i kopii smluv uzavřených mezi dalšími Podzpracovateli;

6.24 v případě předání Osobních údajů Správce mimo EHP zajistit ve smlouvách mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem Standardní smluvní doložky nebo jiný mechanismus, který předem schválí Správce, aby byla zajištěna odpovídající ochrana předávaných Osobních údajů Správce;

6.2.5 zajistit plnění všech povinností nezbytných pro zachování plné odpovědnosti vůči Správci za každé selhání každého dílčího Podzpracovatele při plnění jeho povinností v souvislosti se zpracováním Osobních údajů Správce.

## 7 Plnění práv subjektů údajů

7.1 Subjekt údajů má na základě své žádosti zejména právo získat od Správce informace týkající se zpracování svých osobních údajů, žádat jejich opravu či doplnění, podávat námitky proti zpracování svých osobních údajů či žádat jejich výmaz.

7.2 Vzhledem k povaze zpracovávání Zpracovatel napomáhá Správci při provádění vhodných technických a organizačních opatření pro splnění povinností Správce reagovat na žádosti o uplatnění práv subjektu údajů.

7.3 Zpracovatel neprodleně oznámí Správci, pokud obdrží od subjektu údajů, orgánu dohledu a/nebo jiného příslušného orgánu žádost podle platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud se jedná o Osobní údaje Správce.

7.4 Zpracovatel spolupracuje se Správcem dle jeho potřeb a Pokynů tak, aby Správci umožnil jakýkoli výkon práv subjektu údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud jde o Osobní údaje Správce, a vyhověl jakémukoli požadavku, dotazu, oznámení nebo šetření dle Předpisů o ochraně osobních údajů nebo dle této Smlouvy, což zahrnuje:

7.4.1 poskytnutí veškerých údajů požadovaných Správcem v přiměřeném časovém období specifikovaném Správcem, a to ve všech případech a včetně úplných podrobností a kopií stížnosti, sdělení nebo žádosti a jakýchkoli Osobních údajů Správce, které Zpracovatel ve vztahu k subjektu údajů zpracovává;

7.4.2 poskytnutí takové asistence, kterou může Správce rozumně požadovat, aby mohl vyhovět příslušné žádosti ve lhůtách stanovených Předpisy o ochraně osobních údajů;

7.4.3 implementaci dodatečných technických a organizačních opatření, které může Správce rozumně požadovat, aby mohl účinně reagovat na příslušné stížnosti, sdělení nebo žádosti.

# 8 Porušení zabezpečení osobních údajů

8.1 Zpracovatel je povinen bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 24 hodin od zjištění porušení informovat Správce o tom, že došlo k porušení zabezpečení Osobních údajů Správce nebo existuje důvodné podezření z porušení zabezpečení Osobních údajů Správce. Zpracovatel poskytne Správci dostatečné informace, které mu umožní splnit veškeré povinnosti týkající ohlašování a oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů. Takové oznámení musí přinejmenším:

8.1 .1 popisovat povahu porušení zabezpečení osobních údajů, kategorie a počty dotčených subjektů údajů a kategorie a specifikace záznamů o osobních údajích;

8.1 .2 jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů Zpracovatele nebo jiného příslušného kontaktu, od něhož lze získat více informací;

8.1 popisovat odhadované riziko a pravděpodobné důsledky porušení zabezpečení osobních údajů;

8.1.4 popisovat opatření přijatá nebo navržená k řešení porušení zabezpečení osobních údajů.

8.2 Zpracovatel spolupracuje se Správcem a podniká takové přiměřené kroky, které jsou řízeny Správcem, aby napomáhal vyšetřování, zmírňování a nápravě každého porušení osobních údajů.

8.3 V případě porušení zabezpečení osobních údajů Zpracovatel neinformuje žádnou třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu Správce, pokud takové oznámení nevyžaduje právo EU nebo členského státu, které se na Zpracovatele vztahuje. V takovém případě je Zpracovatel povinen, v rozsahu povoleném takovým právem, informovat Správce o tomto právním požadavku, poskytnout kopii navrhovaného oznámení a zvážit veškeré připomínky, které provedl Správce před tím, než porušení zabezpečení osobních údajů oznámí.

# 9 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace

9.1 Zpracovatel poskytne Správci přiměřenou pomoc ve všech případech posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, které jsou vyžadovány čl. 35 GDPR, a s veškerými předchozími konzultacemi s jakýmkoli dozorovým úřadem Správce, které jsou požadovány podle čl. 36 GDPR, a to vždy pouze ve vztahu ke zpracovávání Osobních údajů Správce Zpracovatelem a s ohledem na povahu zpracování a informace, které má Zpracovatel k dispozici.

# 10 Vymazání nebo vrácení Osobních údajů Správce

10.1 Zpracovatel musí neprodleně a v každém případě do 90 (devadesáti) kalendářních dnů po: (i) ukončení zpracování Osobních údajů Správce Zpracovatelem nebo (ii) ukončení Hlavní smlouvy, podle volby Správce (tato volba bude písemně oznámena Zpracovateli Pokynem Správce) buď:

10.1.1 vrátit úplnou kopii všech Osobních údajů Správce Správci zabezpečeným přenosem datových souborů v takovém formátu, jaký oznámil Správce Zpracovateli a dále bezpečně a prokazatelně vymazat všechny ostatní kopie Osobních údajů Správce zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli autorizovaným dílčím Podzpracovatelem; nebo

10.12 bezpečně a prokazatelně smazat všechny kopie Osobních údajů Správce zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli dalším Podzpracovatelem, přičemž Zpracovatel poskytněte Správci písemné osvědčení, že plně splnil požadavky kapitoly 10 této Smlouvy.

10.2 Zpracovatel může uchovávat Osobní údaje Správce v rozsahu požadovaném právními předpisy Unie nebo členského státu a pouze v rozsahu a po dobu požadovanou právními předpisy Unie nebo členského státu a za předpokladu, že Zpracovatel zajistí důvěrnost všech těchto osobních údajů Správce a zajistí, aby tyto osobní údaje Správce byly zpracovávány pouze pro účely uvedené v právních předpisech Unie nebo členského státu, které vyžadují jejich ukládání, a nikoliv pro žádný jiný účel.

# 11 Právo na audit

1 1.1 Zpracovatel na požádání zpřístupní Správci veškeré informace nezbytné k prokázání souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny a dále umožní audity a inspekce ze strany Správce nebo jiného auditora pověřeného Správcem ve všech místech, kde probíhá zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel umožní Správci nebo jinému auditorovi pověřenému Správcem kontrolovat, auditovat a kopírovat všechny příslušné záznamy, procesy a systémy, aby Správce mohl ověřit, že zpracování Osobních údajů Správce je v souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny. Zpracovatel poskytne Správci plnou spolupráci a na žádost Správce poskytne Správci důkazy o plnění svých povinností podle této Smlouvy. Zpracovatel neprodleně uvědomí Správce, pokud podle jeho názoru zde uvedené právo na audit porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů. Zpracovatel může prokázat plnění dohodnutých povinností týkajících se ochrany údajů, důkazem o dodržování schváleného mechanizmu certifikace ISO norem, kontroly se pak mohou omezit pouze na vybrané procesy.

11.2 Zpracovatel je povinen zajistit výkon práva Správce dle předchozího odstavce také u všech Podzpracovatelů.

## 12 Mezinárodní předávání Osobních údajů Správce

12.1 Zpracovatel nesmí zpracovávat Osobní údaje Správce sám ani prostřednictvím Podzpracovatele ve třetí zemi, s výjimkou těch příjemců ve třetích zemích (pokud existují) uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce), není-li to předem písemně schváleno Správcem.

12.2 Zpracovatel na žádost Správce okamžitě se Správcem uzavře (nebo zajistí, aby uzavřel jakýkoli příslušný dílčí Podzpracovatel) smlouvu včetně Standardních smluvních doložek a/nebo obdobných doložek, které mohou vyžadovat Předpisy o ochraně osobních údajů, pokud jde o jakékoli zpracování Osobních údajů Správce ve třetí zemi.

## 13 Všeobecné podmínky

13.1 Smluvní strany si ujednaly, že tato Smlouva zanikne s ukončením účinnosti Hlavní smlouvy. Tím nejsou dotčeny povinnosti Zpracovatele, které dle této Smlouvy či ze své povahy trvají i po jejím zániku.

13.2 Tato Smlouva se řídí rozhodným právem Hlavní smlouvy.

13.3 Jakékoli porušení této Smlouvy představuje závažné porušení Hlavní smlouvy. V případě existence více smluvních vztahů se jedná o porušení každé smlouvy, dle které probíhalo zpracování Osobních údajů Správce.

13.4 V případě nesrovnalostí mezi ustanoveními této Smlouvy a jakýchkoli jiných dohod mezi

Smluvními stranami, včetně, avšak nikoliv výlučně, Hlavní smlouvy, mají ustanovení této Smlouvy přednost před povinnostmi Smluvních stran týkajících se ochrany osobních údajů.

13.5 Pokud se ukáže některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, zbývající části Smlouvy zůstávají v platnosti. Ohledně neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení se Smluvní strany zavazují, že (i) dodatkem k této Smlouvě upraví tak, aby byla zajištěna jeho platnost, účinnost a vymahatelnost, a to při co největším zachování původních záměrů Smluvních stran nebo, pokud to není možné, (ii) budou vykládat toto ustanovení způsobem, jako by neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná část nebyla nikdy v této Smlouvě obsažena.

13.6 Tato Smlouva je sepsána v 4 stejnopisech, přičemž Správce obdrží po 2 vyhotovení a Zpracovatel 2 vyhotovení.

13.7 Veškeré změny této Smlouvy je možné provést formou vzestupně číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Pro vyloučení všech pochybností si Smluvní strany ujednávají, že tímto ustanovením není dotčeno udělení Pokynu Správce ke zpracování Osobních údajů Správce, který tato Smlouva předvídá.

13.8 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

(„Správce”)	(„Zpracovatel”)

# PŘÍLOHA č. 1 : PODROBNOSTI O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Tato příloha 1 obsahuje některé podrobnosti o zpracování osobních údajů správce, jak vyžaduje čl. 28 odst. 3 GDPR.

# 1 Předmět a trvání zpracování osobních údajů Správce

Předmětem zpracování osobních údajů jsou tyto kategorie:

Doba trvání zpracování osobních údajů Správce je totožná s dobou trvání Hlavní smlouvy, pokud z ustanovení Smlouvy nebo z Pokynu Správce nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.

2 Povaha a účel zpracování osobních údajů správce Povaha zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je:

Zpracování

Automatizované zpracování

Profilování nebo automatizované rozhodování

Účelem zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je:

# 3 Druh osobních údajů správce, které mají být zpracovány

Druh osobních údajů (zaškrtněte):

a Osobní údaje (viz výše odst. 1)

| ve | d | on e ni |
| --- | --- | --- |

Osobní údaje zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR

# 4 Kategorie subjektů údajů, které jsou zpracovávány pro správce

# PŘÍLOHA č. 2: TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

## 1. Organizační bezpečnostní opatření

### 1.1. Správa zabezpečení

- Bezpečnostní politika a postupy: Zpracovatel musí mít dokumentovanou bezpečnostní politiku týkající se zpracování osobních údajů.

- Role a odpovědnosti:

role a odpovědnosti související se zpracováním osobních údajů jsou jasně definovány a přiděleny v souladu s bezpečnostní politikou;

ii. během interních reorganizací nebo při ukončení a změně zaměstnání je ve shodě s příslušnými postupy jasně definováno zrušení práv a povinností.

- Politika řízení přístupu: každé roli, která se podílí na zpracování osobních údajů, jsou přidělena specifická práva k řízení přístupu podle zásady ”need-to-know."

d, Správa zdrojů/aktiv: Zpracovatel vede registr aktiv IT používaných pro zpracování osobních údajů (hardwaru, softwaru a sítě). Je určena konkrétní osoba, která je odpovědná za udržování a aktualizaci tohoto registru (např. manažer IT).

e. Řízení změn: Zpracovatel zajišťuje, aby všechny změny IT systémů byly registrovány a monitorovány konkrétní osobou (např. IT manažer nebo manažer bezpečnosti), Je zavedeno pravidelné monitorování tohoto procesu.

### 12. Reakce na incidenty a kontinuita provozu

a. Řízení incidentů / porušení osobních údajů:

je definován plán reakce na incidenty s podrobnými postupy, aby byla zajištěna účinná a včasná reakce na incidenty týkající se osobních údajů;

ii. Zpracovatel bude bez zbytečného odkladu informovat Správce o jakémkoli bezpečnostním incidentu, který vedl ke ztrátě, zneužití nebo neoprávněnému získání jakýchkoli osobních údajů.

b, Kontinuita provozu: Zpracovatel stanoví hlavní postupy a opatření, které jsou dodržovány pro zajištění požadované úrovně kontinuity a dostupnosti systému zpracování osobních údajů (v případě incidentu / porušení osobních údajů),

### 1.3. Lidské zdroje

- Důvěryhodnost personálu: Zpracovatel zajišťuje, aby všichni zaměstnanci rozuměli svým odpovědnostem a povinnostem týkajících se zpracování osobních údajů; role a odpovědnost jsou jasně komunikovány během procesu před nástupem do zaměstnání a / nebo při zácviku;

- Školení: Zpracovatel zajišťuje, že všichni zaměstnanci jsou dostatečně informováni o bezpečnostních opatřeních IT systému, která se vztahují k jejich každodenní práci; zaměstnanci, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů, jsou rovněž řádně informováni o příslušných požadavcích na ochranu osobních údajů a právních závazcích prostřednictvím pravidelných informačních kampaní.

# Z Technická bezpečnostní opatření

## 2.1. Kontrola přístupu a autentizace

- Je implementován systém řízení přístupu, který je použitelný pro všechny uživatele přistupující k IT systému. Systém umožňuje vytvářet, schvalovat, kontrolovat a odstraňovat uživatelské účty.

- Je vyloučeno používání sdílených uživatelských účtů, V případech, kdy je to nezbytné je zajištěno, že všichni uživatelé společného účtu mají stejné role a povinnosti.

- Při poskytování přístupu nebo přiřazování uživatelských rolí je nutno dodržovat zásadu ”need-to-know”, aby se omezil počet uživatelů, kteří mají přístup k osobním údajům pouze na ty, kteří je potřebují pro naplnění procesních cílů zpracovatele.

d. Tam, kde jsou mechanismy autentizace založeny na heslech, Zpracovatel zajišťuje, aby heslo mělo alespoň osm znaků a vyhovovalo požadavkům na velmi silná hesla, včetně délky, složitosti znaků a neopakovatelnosti.

e. Autentifikační pověření (například uživatelské jméno a heslo) se nikdy nesmějí předávat přes síť.

2.2. Logování a monitorování

a. Log soubory jsou ukládány pro každý systém / aplikaci používanou pro zpracování osobních údajů. Log soubory obsahují všechny typy přístupu k údajům (zobrazení, modifikace, odstranění).

## 2.3. Zabezpečení osobních údajů v klidu

- Bezpečnost serveru / databáze

  - Databázové a aplikační servery jsou nakonfigurovány tak, aby fungovaly pomocí samostatného účtu s minimálním oprávněním operačního systému pro zajištění řádné funkce.

  - Databázové a aplikační servery zpracovávají pouze osobní údaje, které jsou pro naplnění účelů zpracování skutečně nezbytné.

- Zabezpečení pracovní stanice

Uživatelé nemohou deaktivovat nebo obejít nastavení zabezpečení.

  - Jsou pravidelně aktualizovány antivirové aplikace a detekční signatury.

  - Uživatelé nemají oprávnění k instalaci nebo aktivaci neoprávněných softwarových aplikací.

Systém má nastaveny časové limity pro odhlášení, pokud uživatel není po určitou dobu aktivní.

Jsou pravidelně instalovány kritické bezpečnostní aktualizace vydané vývojářem operačního systému.

## 2.4. Zabezpečení sítě I komunikace

- Kdykoli je přístup prováděn přes internet, je komunikace šifrována pomocí kryptografických protokolů.

- Provoz do a z IT systému je sledován a řízen prostřednictvím Firewallů a IDS (Intrusion Detection Systems).

## 2.5. Zálohování

- Jsou definovány postupy zálohování a obnovení údajů, jsou zdokumentovány a jasně spojeny s úlohami a povinnostmi.

- Zálohování je poskytována odpovídající úroveň fyzické ochrany a ochrany životního prostředí.

- Je monitorována úplnost prováděních záloh.

## 2.6. Mobilní I přenosná zařízení

- Jsou definovány a dokumentovány postupy pro řízení mobilních a přenosných zařízení a jsou stanovena jasná pravidla pro jejich správné používání.

- Jsou předem registrována a předem autorizována mobilní zařízení, která mají přístup k informačnímu systému.

## 27. Zabezpečení životního cyklu aplikace

a. V průběhu životního cyklu vývoje aplikací jsou využívány nejlepší a nejmodernějších postupy a uznávané postupy bezpečného vývoje nebo odpovídající normy.

### 2.8. Vymazání I odstranění údajů

a. Před vyřazením médií bude provedeno jejich přepsání při použití software. V případech, kdy to není možné (CD, DVD atd.), bude provedena jejich fyzická likvidace / destrukce.

b, Je prováděna skartace papírových dokumentů a přenosných médií sloužících k ukládání osobních údajů.

## 29. Fyzická bezpečnost

a. Fyzický perimetr infrastruktury informačního systému není přístupný neoprávněným osobám. Musí být zavedena vhodná technická opatření (např. turniket ovládaný čipovou kartou, vstupní zámky) nebo organizační opatření (např. bezpečnostní ostraha) pro ochranu zabezpečených oblastí a jejich přístupových míst proti vstupu neoprávněných osob.

# PŘÍLOHA č. 3: AUTORIZOVANÉ PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Seznam schválených podzpracovatelů. Uveďte prosím (i) úplný název podzpracovatele; (ii) činnosti zpracování; (iii) umístění středisek služeb.

|  | Schválený podzpracovatel |  |  |  |  |  | Činnost zpracování | Umístění středisek služeb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 . |  |  |  |  |  |  |  |  |