Kupní smlouva

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník“)

Česká republika - Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva

sídlo: Jilmová 759/12, 130 00 Praha 3

IČO: 70844844

zastoupený: Ing. Milanem Kuklou, předsedou úřadu

bankovní spojení: ČNB, Praha 1

číslo účtu: 2624001/0710

(dále jen ,,objednatel“)

a

PAPco, s.r.o.

sídlo: Lítvinovská 609/3, 190 00 Praha – Prosek

IČO: 48038512, DIČ: CZ48038512

zastoupená: Zdeněk Šantrůček, jednatel

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném  u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 15389

(dále jen ,,dodavatel“)

spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli tuto

Kupní smlouvu o dodání rentgenové kabiny na radiologickou kontrolu zbraní

I.

Předmět smlouvy

- Dodavatel se zavazuje objednateli dodat rentgenovou kabinu na radiologickou kontrolu zbraní (dále jen ,,kabina“) a provést její dodání do určeného místa, její montáž a provést zaškolení zaměstnanců objednatele ohledně obsluhy kabiny (dále jen „předmět smlouvy“).

- Touto smlouvou se dodavatel zavazuje, že objednateli odevzdá kabinu za níže uvedených podmínek, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a objednatel se zavazuje, že ji převezme a zaplatí dodavateli níže stanovenou kupní cenu.

- Předmět smlouvy bude realizován za podmínek stanovených v této smlouvě (včetně příloh), dále pak za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku zadávanou objednatelem jako veřejným zadavatelem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Rentgenová kabina na radiografickou kontrolu zbraní“.

- Podrobný popis vlastností kabiny, které musí dodaná kabina splňovat:

	Rentgenová kabina splňující požadavky “drobného zdroje “ dle Státního 	úřadu jaderné bezpečností (dále jen SÚJB) pro 225 kV.

	Rozměr kabiny musí umožnit založení a postupné prozáření zbraně až o délce 	1,8 m, šířky cca 0,5 m a váhy do cca 15 kg. Kompaktní s bezpečnostním 	systémem, nejlépe osazená i průhledným oknem.

	Vlastní kontrola musí probíhat tak, že se zbraň volně položí na pracovní stůl a 	prozařuje seshora dolů, postupně na ručně, podélně posuvný detektor 	nacházející se pod zbraní.

	Plochý detektor minimálně 14 bitů/nejlépe 16 bitů/ vyhovující pro napětí a 	výkon daného rentgenového zdroje o minimální velikosti aktivní plochy 20x20 	cm/nejlépe 40x40cm/ s rozlišením minimálně 200 µm.

	Geometrie prozařování musí umožňovat osvit celé aktivní plochy detektoru.

	Rentgenový zdroj musí dovolovat nastavit napětí minimálně 225 kV.

	Lampa k rentgenu musí mít z důvodů dosažení velké ostrosti dvě ohniska o 	velikostech 0,4mm a 1mm dle EN 12543, které je možné měnit.

	Stacionární rentgenový zdroj musí být stejnosměrný s metal-keramickou 	lampou nejlépe s možností ručního nastavení ohniskové vzdálenosti změnou 	výšky umístění zbraně cca mezi 400-700mm.

	Lampa musí zajistit možnost použití výkonu rentgenu 1800 W.

	Součástí dodávky musí být PC se softwarem a PC v českém jazyce se 	systémem Windows. Software musí umožňovat všechny základní funkce 	včetně pokročilých digitálních filtrů umožňujících zvýraznění například 	uvnitř vyražených čísel, potlačení šumu v obraze, automatické nastavení jasu 	a kontrastu, popisu snímků, měření rozměrů ve snímku a digitálního zvětšení 	(zoom), lupou, atd.

	Zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem v digitální radiografii, 	operativní servis, trvalá podpora při přípravě a zavádění provozního a 	servisního manuálu do praxe ze strany dodavatele.

	Dopravu a instalaci kompletního zařízení na místě v Praze včetně přejímací 	zkoušky od SÚJB.

	Záruka 24 měsíců /na RTG lampu min. 12 měsíců.

	Pozáruční servis

	Doložení systému jakosti EN ISO 9001.

Dodavatel se zavazuje zadavateli dodat spolu s předmětem plnění, které se ke zboží vztahují, např. dodací list, atesty použitých materiálů, licenční povolení, certifikáty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě a další doklady a náležitosti vyžadované k provozu a obsluze stanovené platnými právními normami. Všechny doklady budou vyhotoveny v českém jazyce.

II.

Místo plnění

Místem dodání kabiny a dalšího plnění předmětu smlouvy je sídlo objednatele.

III.

Cena a platební podmínky

- Celková kupní cena za předmět smlouvy je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná, přičemž činí:

cena bez DPH 3.798.800,- Kč

výše DPH 797.748,00 Kč

cena včetně DPH 4.596.548,00 Kč

(dále jen „kupní cena“)

- Kupní cena uvedená v čl. III. odst. 1. této smlouvy může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu smlouvy. Rozhodným dnem je den změny sazby DPH.

- Kupní cena v sobě zahrnuje veškeré náklady dodavatele za dodání předmětu smlouvy objednateli (např. nikoli však výlučně: náklady na přepravu, materiály, pracovní síly, pojištění, řízení, administrativu, poplatky, náklady na dodání předmětu smlouvy objednateli a veškeré další náklady vzniklé v souvislosti s plněním smlouvy a dodáním předmětu smlouvy objednateli), jakož i veškeré součásti a příslušenství. Dodavatel nemá nárok na úhradu žádných jiných částek než sjednané celkové kupní ceny.

- Na výši kupní ceny nemá vliv zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů dodavatele, ani případná změna cel, dovozních přirážek či změna kurzu české koruny.

- Kupní cena bude uhrazena jednorázově na základě řádně vystaveného daňového dokladu, který bude splňovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je oprávněn daňový doklad vystavit do 15 dnů od dne, kdy došlo k podpisu předávacího protokolu na kabinu. Splatnost daňového dokladu činí 21 dní ode dne jeho doručení objednateli.

- V případě, že daňový doklad nebude vystaven v souladu se zákonem a nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn jej vrátit dodavateli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opraveného daňového dokladu. V případě, že bude daňový doklad vystaven, aniž by došlo k podpisu předávacího protokolu, není objednatel povinen ho proplatit.

- Objednatel neposkytne dodavateli žádné zálohy.

IV.

Doba dodání kabiny a poskytnutí souvisejících služeb, předání předmětu smlouvy

- Kabina musí být objednateli na v této smlouvě určené místo dodána nejpozději do 120 dnů od podpisu této smlouvy. Předpokládaný termín a čas předání se prodávající zavazuje sdělit objednateli písemně (nebo prostřednictvím emailu uvedeného v čl. IX. této smlouvy) nejméně pět pracovních dnů předem.

- Montáž kabiny a zaškolení zaměstnanců objednatele ohledně její obsluhy proběhne do 3 pracovních dnů ode dne dodání kabiny. Dodavatel je objednateli povinen doložit správné fungování přístroje příslušným dokladem.

- Poté, co bude provedena úspěšná zkouška funkčnosti kabiny za přítomnosti objednatele a zaškolení zaměstnanců objednatele bude kabina předána objednateli, o čemž smluvní strany sepíší předávací protokol. Předávací protokol bude obsahovat identifikační údaje smluvních stran, specifikaci předmětu smlouvy včetně příslušenství, soupis případných vad včetně termínu jejich odstranění (pokud se objednatel rozhodne předmět smlouvy i přes vady převzít), zhodnocení jakosti předmětu smlouvy, seznam předávané dokumentace a stručný popis školení zaměstnanců objednatele.

- Teprve uzavřením, tj. podpisem oběma smluvními stranami, písemného předávacího protokolu se předmět smlouvy považuje za dodaný.

- Objednatel není povinen předmět smlouvy převzít a uzavřít předávací protokol pokud předmět smlouvy bude vykazovat jakékoli i drobné vady (včetně estetických vad, které nějak nebudou bránit provozu předmětu převodu).

- Dodavatel musí spolu s kabinou poskytnout objednateli návod k obsluze kabiny v českém jazyce, a to jak v listinné, tak i elektronické podobě v běžně dostupném formátu na běžně dostupném nosiči elektronických informací. V návodu k obsluze musí být podrobně popsáno ovládání kabiny a postupy, které je nutné při jejím ovládání dodržovat, případně činnosti, které jsou při jejím ovládání zakázané. Dokud dodavatel nepředá objednateli návod k obsluze kabiny, není objednatel povinen podepsat předávací protokol.

V.

Záruka za jakost a servisní služby

- Dodavatel poskytuje na kabinu záruku za jakost v délce 24 měsíců, vyjma RTG lampy, na kterou poskytuje záruku pouze 12 měsíců. Dodavatel odpovídá za to, že předaná a převzatá kabina včetně příslušenství bude mít po dobu záruční doby vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

- Záruční doba počíná běžet dnem převzetí kabiny podpisem předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl kabinu řádně používat pro vady, za které se projevily v záruční době. Veškeré náklady na odstranění vad, které se projeví v záruční době, nese dodavatel.

- Po dobu trvání záruční doby se dodavatel zavazuje provádět bezplatný záruční servis kabiny.

- Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně (nebo prostřednictvím emailu uvedeného v čl. IX. této smlouvy) nejpozději do uplynutí záruční doby, a to způsobem stanoveným v této smlouvě, přičemž reklamace je uplatněna včas, pokud je posledním den záruční doby i pouze odeslána dodavateli.

- Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vady kabiny, je objednatel povinen bezodkladně po jejich zjištění, písemnou formou (nebo prostřednictvím emailu uvedeného v čl. IX. této smlouvy) a způsobem uvedeným v této smlouvě, existenci těchto vad dodavateli oznámit, přičemž dodavatel je povinen oznámené, tedy reklamované vady předmětu smlouvy bezplatně odstranit. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění vady neprodleně, nejpozději však v případě kdy nebude vyžadováno použití náhradních dílů do 2 dnů od nahlášení závady a v případě, že bude nutné využití náhradních dílů, do 10 dnů od nahlášení závady. Dodavatel je povinen postupovat tak, aby vadu odstranil v co nejkratší lhůtě, nejpozději však do čtrnácti dnů od nastoupení k odstranění vady, pokud nebude mezi stranami dohodnuto jinak.

- V případě prodlení dodavatele s nástupem k odstranění nahlášených vad, či pokud odmítne vady odstranit, je objednatel oprávněn tyto vady odstranit na své náklady a dodavatel je povinen objednateli uhradit náklady spojené s odstraněním takových vad kabiny.

- Dodavatel je povinen zajistit, aby předmět smlouvy vyhovoval všem obecně závazným právním předpisům a technickým normám a jiným požadavkům, které se týkají provozu kabiny.

- Dodavatel se zavazuje na své náklady v českém jazyce proškolit odpovědné pracovníky a obsluhu předmětu smlouvy a zajistit pro objednatele potřebná oprávnění k údržbě a opravám, rovněž v českém jazyce.

- Dodavatel se zavazuje poskytovat objednateli v případě jeho žádosti pozáruční servis kabiny na území České republiky. Dodavatel se zavazuje poskytovat pozáruční servis v trvání nejméně tří let po uplynutí záruční doby kabiny.

VI.

Další povinnosti dodavatele

- Dodavatel dodávku a související služby provede na vlastní odpovědnost. Realizací části předmětu smlouvy může dodavatel pověřit třetí osobu, a to v rozsahu dle Přílohy č. 1 této smlouvy (bude přiložena jen v případě, že dodavatel předpokládá pro realizaci předmětu smlouvy podbdodavatele v rozsahu dle zadávací dokumentace), nad rámec této přílohy jen se souhlasem objednatele. Za výsledek těchto činností však dodavatel odpovídá objednateli, stejně jako by je provedl sám.

- Dodavatel je povinen po celou dobu plnění smlouvy mít uzavřenou pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti, a to na minimální pojistné plnění 3 mil. Kč při spoluúčasti dodavatele maximálně 1% z plnění. Fotokopie pojistné smlouvy tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a bude předložena při podpisu této smlouvy.

Čl. VII.

Smluvní pokuty

- Za prodlení s termínem dodání kabiny dle čl. IV odst. 1 této smlouvy je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- Za prodlení s termínem provedení instalace a souvisejících služeb dle čl. IV odst. 2 této smlouvy je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- Dodavatel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení s nastoupením k opravě vad kabiny či s dokončením opravy vad kabiny dle čl. V. odst. 6 této smlouvy.

- Dodavatel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý i započatý rok, kdy nebude objednateli poskytovat pozáruční servis v rozporu s povinností poskytovat pozáruční servis po dobu 3 let ode dne skončení záruční doby, jak je ujednáno v čl. V odst. 9 této smlouvy.

- Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na kterou mu v důsledku porušení závazku dodavatele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší dodavateli dle příslušných ustanovení smlouvy.

- Smluvní pokuty sjednané v tomto článku této smlouvy jsou splatné do 15-ti kalendářních dnů od okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku této smlouvy, a to na účet objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy

- Ustanoveními o smluvní pokutě v tomto článku není dotčeno právo objednatele domáhat se vedle smluvní pokuty náhrady škody v plné výši, ani právo odstoupit od této smlouvy. Smluvní strany nebudou uplatňovat ust. § 2050 občanského zákoníku.

Čl. VIII.

Odstoupení od smlouvy

1. 	Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy:

i)   	neodstraní-li dodavatel vady kabiny či jeho části v přiměřené dodatečné lhůtě (minimálně 15-ti dnů) nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní,

ii)  	jestliže byl prohlášen úpadek dodavatele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,

iii) 	pokud bude dodavatel v prodlení s dodáním předmětu smlouvy ve smyslu čl.  IV. odst. 1 této smlouvy o více než 30 dní,

iv)	jestliže kabina nebude splňovat parametry stanovené v této smlouvě, zadávací dokumentaci, obecně závazné právní předpisy či technické normy,

v)	jestliže dodavatel pozbude oprávnění, které vyžaduje provedení a dodání předmětu smlouvy,

vi)	jestliže dodavatel vstoupí do likvidace.

2.  	Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy. Strany sjednávají účinky odstoupení ex nunc. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody, nároků na smluvní pokuty a nároků na poskytnutí záruky za předmět smlouvy, tyto mají podle vůle smluvních stran zůstat zachovány i v případě odstoupení od smlouvy.

Čl. IX.

Ustanovení o doručování

1.  	Veškeré výzvy, odstoupení od smlouvy, reklamace a jiné písemnosti se doručují na adresu objednatele nebo dodavatele uvedenou v této smlouvě nebo mohou být předány osobně proti potvrzení o převzetí. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku.

2. 	Nebyl-li objednatel nebo dodavatel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

3. 	Smluvní strany sjednávají tyto kontaktní údaje pro vzájemnou komunikaci:

Na straně prodávajícího:

Zdeněk Šantrůček, tel: +420 222 500 101 email: info@papco.cz

Na straně objednatele

Paní Martina Arientová tel: +420 607 082 036, email: arientova@cuzzs.cz

Čl. X.

Ustanovení o nabytí vlastnického práva

1. 	Vlastnické právo ke kabině přechází na objednatele okamžikem jeho převzetí a předání na základě oběma smluvními stranami podepsaného předávacího protokolu.

2. 	Nebezpečí škody na kabině přechází z dodavatele na objednatele spolu s převodem vlastnického práva.

Čl. XI

Závěrečná ustanovení

- Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí, pokud z této smlouvy nevyplývá něco jiného, právem České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy. V případě, že by se stalo některé ustanovení smlouvy neplatným, zůstávají ostatní ustanovení i nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.

- Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemně, a to vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany se dohodly, že žádná z nich není oprávněna postoupit svá práva a povinnosti, vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, s výjimkou práva na úhradu smluvní pokuty dle čl. VII. této smlouvy.

- Smluvní strany se zároveň zavazují, že všechny informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění závazků stanovených touto smlouvou či pro účely stanovené zákonem (např. povinnost objednatele zveřejnit text smlouvy na svém profilu).

- Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý stejnopis má platnost originálu. Dodavatel obdrží jeden stejnopis a objednatel dva stejnopisy.

- Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, žádná smlouva či řízení týkající se některé smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo splnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Zároveň svým podpisem potvrzují, že veškerá prohlášení a dokumenty podle této smlouvy jsou pravdivé, úplné, přesné, platné a právně vynutitelné.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

  - Příloha č. 1 – Seznam subdodavatelů (alternativně)

  - Příloha č. 2 – Pojistná smlouva

- Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu, včetně jejích příloh pečlivě přečetly, všem ustanovením smlouvy rozumí a na důkaz svého souhlasu učiněného vážně a svobodně smlouvu vlastnoručně podepisují.

V Praze dne…………………..			V …………….. dne…………………..

………………………………..			…………………………………….

Objednatel					Dodavatel