Smlouva o dílo

objednatel:

EKO servis Zábřeh s.r.o.

Dvorská 1491/19 IČ: 25896903 DIČ: CZ25896903

Zastoupen: Milanem Doubravským ve věcech smluvních zastoupen: Milanem Doubravským ve věcech technických

zhotovitel:

PLOTY UNGER S.R.O.

Nová 207

273 51 Velké Přítočno IČO:	02741326

DIČ: CZ02741326

zastoupen: Radkem Ungerem ve věcech smluvních zastoupen: Pavlem Kolářem ve věcech technických

Zhotoveni 3 kusů kotců pro psy v rozsahu uvedeném v kalkulaci přijaté objednávky ě. 172100103

Viz příloha ě. 1. a nabídky Č.17NA00112 viz příloha ě. 2, pod č zakázky 17ZAK00102

- Provedení prací

Oplocení bude provedeno na základě kalkulace zakázky ě. 172100103 viz. příloha č. 1. A nabídky Č.17NA00112 viz příloha ě. 2, pod č. zakázky 17ZAK00102

- Cena

Na základě kalkulace přijaté objednávky ě. 172100103 viz příloha č. 1. nabídky Č.17NA00112viz příloha č.2,pod ě .zakázky 17ZAK00102 která je nedílnou součástí této smlouvy je smluvně sjednána tato cena:

- Cena celkem bez DPH je 53.047,73 Kč, přičemž tato cena může být upravena podle skutečně realizované montáže a materiálu, přičemž úprava ceny bude vycházet

z jednotkových cen, které jsou uvedeny v příloze č. 1. A ě. 2.

- DPH je 21 %.

- Způsob pflatbv

Výše uvedená cena bez DPH bude hrazena v přenesené daňové povinnosti následujícím způsobem:

- Objednatel uhradí Fakturu ve výši 100% ceny díla.

- Objednatel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení s platbou zhotoviteli.

- Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení s jeho provedením a předáním objednateli. Toto se na zhotovitele nevztahuje, bude-li prodlení zaviněno ze strany objednatele (viz odst. 5.3.).

f

- V neuhrazeném rozsahu zůstává materiál majetkem zhotovitele.

- Termíny

- Termín zahájení prací na montáži je období, které umožní kvalitní realizaci předmětu smlouvy (bod 4.1. resp. 4.2.).

- O předpokládaném termínu zahájení realizace díla vyrozumí zhotovitel objednatele nejpozději 10 dní před termínem.

- Termín řádného dokončení a předání díla objednateli je do 3dní od zahájení realizace díla.

- Zhotovitel je oprávněn adekvátně posunout termín provedení díla v případě nedodržení platebních podmínek objednatele, nedodržení přípravy staveniště objednatelem dle dohody mezi zúčastněnými stranami, nebo pokud v době realizace montáže budou špatné klimatické podmínky (např. podmáčený terén, zmrzlá zem, deštivé počasí, krupobití, silný vítr, a podobné povětrnostní podmínky neslučitelné s kvalitní realizací zakázky) nezaručující řádný technologický postup stavby oplocení (toto bude vždy konzultováno telefonicky s objednatelem).

- Záruka

- Zhotovitel poskytuje na práci záruku 24 měsíců a na materiál 24 měsíců ode dne protokolárního předání díla objednateli.

- V záruční době má objednatel právo na bezplatné odstranění vad díla, které vzniknou z vadné dodávky nebo prací zhotovitele,

- Zhotovitel odpovídá za kvalitu díla, zejména za to, že dílo bude v souladu s technickými normami (CSN) a to jak při převzetí objednatelem, talc i v záruční době, která činí 24 měsíců. Dílo tedy po tuto dobu bude způsobilé ke smluvenému účelu a zachová si po tuto dobu smluvené vlastnosti, v případě, že bude používáno v souladu s účelem, za kterým bylo vyhotoveno. Záruční doba počne běžet ode dne převzetí díla.

Tato smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jednu obdrží objednatel a druhou zhotovitel.

Příloha,přijatá objednávka č. 172100103	viz příloha č. 1 .a nabídky č. 17NA00112 viz

příloha č.2,pod č zakázky 17ZAK00102

V Zábřehu dne: 5.4.2017
za zhotovitele .

V dne:5.4.2017

!