DODATEK č. 2

k č. SPA –2020-800-000334/2

ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby: „Úpravna vody Kaplanka“

uzavřené dne 18.12.2020  podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

SMLUVNÍ STRANY:

CHEVAK Cheb, a.s.

Sídlo: Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČO 49787977, DIČ CZ49787977
Bankovní spojení: xxxxx

Společnost zapsána 1. 1. 1994 u Krajského soudu v Plzni, Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 367

Zástupce při jednání ve věcech technických: xxxxx

(dále jen „Objednatel“)

a

K&K TECHNOLOGY, a.s.

Se sídlem:  Koldinova 672, 339 01 Klatovy

IČ 648 33 186, DIČ CZ64833186

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,

V oddíle B, vložce 531

Zastoupen: Ing. Jan Kutil, člen představenstva

Bankovní spojení: xxxxx

zastoupena ve věcech smluvních: xxx, xxxxx

zastoupena ve věcech technických: xxx

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, každá samostatně pak dále jen „Smluvní strana“)

UZAVŘELY TENTO DODATEK K

SMLOUVĚ O DÍLO:

- Úvodní ustanovení

Smluvní strany se na základě změn rozsahu díla dle změnového listu č. 2, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto dodatku, dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. SPA-2020-800-000334.

- Změny smlouvy

Smlouva o dílo č. smlouvy SPA-2020-800-000334 se dohodou smluvních stran s účinností ke dni podpisu tohoto dodatku mění takto:

- Článek III. Doba plnění

Odstavec 3.1. se na základě rozšíření díla o vícepráce ve změnových listech 1 a 2 ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Zhotovitel se zavazuje celé dílo, tak jak je specifikováno touto smlouvou, řádně provést, tj. dokončit a předat bez vad a nedodělků objednateli, nejpozději do 31.5.2023, a to na základě jeho protokolárního předání a převzetí.

V této lhůtě bude předmět díla v celém svém rozsahu řádně ukončen, dokončen a předán objednateli, včetně předání kompletních podkladů ke kolaudaci stavby.

- Článek V. Cena za dílo, platební podmínky

V odstavci 5.2. se mění následující:

Původní základní cena bez DPH (dle dodatku č. 1)		21 185 660,58 Kč

Navýšení základní ceny dle ZL č. 2 		     606 393,53 Kč

Nová základní cena celkem		21 792 054,11 Kč

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPA-2020-800-000334 neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 2 dotčena.

  - Platnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnost pak dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

## Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.

- Přílohy:

Příloha č. 1 – změnový list č. 2

V Chebu, dne ……………….				V Klatovech, dne ……………..

Za Objednatele:						Za Zhotovitele:

…………………………………

xxx

člen představenstva