S M L O U V A  O  D Í L O

uzavřena v souladu s ustanovením § 536 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strana 1: Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou,

zastoupený ředitelkou Mgr. Kateřinou Viktorovou

Sídlo:   Kralupy nad Vltavou, Smetanova 168,  IČO: 70566542

Dále jen: „objednavatel“

a

Smluvní strana 2:    Montako – obchod s. r. o.

Sídlo: Vodárenská 732, 278 01  Kralupy nad Vltavou, IČO: 24235598

Dále jen: „zhotovitel“

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

SMLOUVU O DÍLO č. 3/2017

Článek I. - Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je provedení stavebních prací na budově DDM v Kralupech

Specifikace díla:  oprava fasády budovy DDM v Kralupech, stavební práce na úpravě vnitřních prostor v DDM, podrobnosti a specifikace viz přiložený rozpočet, který je neodmyslitelnou součástí této smlouvy a tvoří přílohu č. 1 smlouvy.

Článek II. - Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době od 26. 6.  2017 do 7. 8. 2017

Článek III. - Cena za dílo

Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činní:

233.946,46 Kč bez DPH, s DPH celkem 283.072,22 Kč

Článek IV. - Platební podmínky

Objednatel uhradí zhotoviteli do pěti dnů po prokazatelném zahájení prací a navezení materiálů na stavbu 1.část ceny díla ve výši 85.000,- Kč včetně DPH. Zbývající cenu díla  zaplatí objednatel zhotoviteli na základě konečné faktury  za provedené práce, kterou zhotovitelem vystaví na základě zápisu o předání a převzetí díla.

Veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli nad rámec této smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně oznámit objednateli a mohou být zhotoviteli uhrazeny pouze, pokud takové náklady objednatel uzná jako oprávněné. Faktura je splatná 21 dní od doručení.

Článek V. - Záruční doba a technické podmínky

Lešení nutné ke stavebním pracem bude postaveno v rozmezí 26. 6. až 17. 7. 2017 a vnitřní prostory budou dokončeny nejpozději 7. srpna 2017.

Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce 36 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla. Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba. Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí zhotovitel objednateli novým, bezvadným plněním. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu za nedodržení sjednaného termínu dokončení prací ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý den prodlení maximálně však do výše 20% celkové ceny díla.

Článek VI. - Bezpečnost

Zhotovitel se zavazuje v průběhu práce dodržovat zásady BOZP a PO a svojí činností neohrozit bezpečnost v budově.

Článek VII. - Platnost smlouvy a závěrečné ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle. Změny jsou možné jen písemnou formou se souhlasem a podpisem obou stran.

V Kralupech nad Vltavou dne: 25. května 2017

……………………………………………..                            …………………………………………….

Objednavatel: Mgr. Kateřina Viktorová                                                        zhotovitel