Dodatek č. 2 ke  SMLOUVĚ O DÍLO č. 8/M/2016 ze dne 25. 7. 2016 ve znění Dodatku č. 1. ze dne  15. 9. 2016

##### uzavřené podle ustanovení § 2586 až 2630 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v souladu se zněním pozdějších novel na stavební zakázku

##### ___________________________________________________________________

„Rekonstrukce fotbalového trávníku“

##### I. Smluvní strany

##### I.1. Objednatel:	MĚSTO KAPLICE

se sídlem:  	Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice

zastoupeno: 	Mgr. Pavlem Talířem – starostou města

IČ:         	00245941

DIČ: 	CZ00245941

Bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a.s., pobočka Kaplice

č.ú.: 0580009369/0800

telefon/fax:	380303100, 380303110

e-mail:	podatelna@mestokaplice.cz

dále jako objednatel

I.2. Zhotovitel:	Technické služby Kaplice spol. s r.o.

se sídlem:             Bělidlo 180, 382 41 Kaplice

jejímž jménem jedná p. Josef Šedivý, jednatel společnosti

IČ:                         63907992

DIČ: 		  CZ63907992

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 5805

Bankovní spojení:ČSOB, a.s., číslo účtu: 208978008/0300

telefon:		380311085

e-mail:		info@tskaplice.cz

dále jako zhotovitel

##### II. Předmět dodatku:

II. Tímto dodatkem se mění  čl. IV.  Doba plnění, takto:

IV. Zhotovitel se zavazuje provést dílo a řádně ukončit a předat objednateli v těchto termínech:

zahájení díla	                                 -  1. 8. 2016

dokončení díla (včetně předání díla) -  30. 6. 2017

místo plnění                                       -   sportovní areál TJ SPARTAK, parcela KN 1588, k.ú. Kaplice

Dílo bude ukončeno zhotovitelem a předáno objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí díla. Ukončením a předáním díla se rozumí dle § 2605 občanského zákoníku dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Ve smyslu ust. § 2628 Obč. zák. nemá objednatel právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady a vady, které nebudou bránit užívání stavby funkčně nebo esteticky, jako např. drobné nedodělky na nátěrech.

III. Závěrečná ustanovení:

III. 1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněná a v platnosti.

III. 2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

III. 3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

III. 4. Tento dodatek ke smlouvě byl schválen usnesením Rady města Kaplice č. 1580  ze dne 17. 5. 2017

V Kaplici dne  29.5.2017

……....................................			……………………………..

za zhotovitele                                    	                                              			za objednatele

Josef Šedivý     									Mgr. Pavel Talíř

jednatel										starosta města