SMLOUVA O REALIZACI ZAKÁZKY

I. Smluvní strany

Nezveřejněno z důvodu ochrany obchodního tajemství

zapsaná ve spolkovém rejstříku u Nezveřejněno z důvodu ochrany obchodního tajemství

zastupuje předseda představenstva XXXXX

kontaktní osoba k jednání ohledně plnění smlouvy: XXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2, Liberec 461 17, veřejná vysoká škola, IČ 467 47 885, DIČ CZ467 47 885

zastupuje XXXXX

(dále jen „zpracovatel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“), tuto smlouvu o realizaci zakázky

„Návrh modulu nezveřejněno z důvodu ochrany obchodního tajemství“

II. Předmět smlouvy

2.1. 	Předmětem smlouvy je závazek zpracovatele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele návrh modulu nezveřejněno z důvodu ochrany obchodního tajemství (část I-V) dle níže uvedené specifikace:

Část I

Technická specifikace a další podmínky

Předmětem pro část I jsou následující činnosti:

- Design a konstrukce laboratorního zařízení nezveřejněno z důvodu ochrany obchodního tajemství.

- Verifikace funkčnosti zkonstruovaného laboratorního zařízení nezveřejněno z důvodu ochrany obchodního tajemství.

- Bude provedena základní parametrizace modulu nezveřejněno z důvodu ochrany obchodního tajemství.

Výsledky

Prototyp laboratorního modelového zařízení nezveřejněno z důvodu ochrany obchodního tajemství.

Nezveřejněno z důvodu ochrany obchodního tajemství

Hodnota této části zakázky činí 880 tis. Kč bez DPH.

Předání do 57 dnů od uzavření smlouvy.

# Část II

Technická specifikace a další podmínky

Předmětem pro část II jsou následující činnosti:

- Verifikace funkčnosti laboratorního zařízení nezveřejněno z důvodu ochrany obchodního tajemství.

- Zpracování (nezveřejněno z důvodu ochrany obchodního tajemství) vybraných vzorků nezveřejněno z důvodu ochrany obchodního tajemství.

Výsledky

Výzkumná zpráva sumarizující činnosti a aktivity týkající se dalšího stupně verifikace, včetně nezveřejněno z důvodu ochrany obchodního tajemství.

Hodnota této části zakázky činí 590 tis. Kč bez DPH.

Předání do 234 dnů od uzavření smlouvy.

# Část III

Technická specifikace a další podmínky

Předmětem pro část III jsou následující činnosti:

- Předúprava v podobě zpracování nezveřejněno z důvodu ochrany obchodního tajemství.

- Nezveřejněno z důvodu ochrany obchodního tajemství.

- Testování vlivu pořadí jednotlivých modulů nezveřejněno z důvodu ochrany obchodního tajemství.

Výsledky

Výzkumná zpráva shrnující provedené činnosti a dosažené výsledky, včetně nezveřejněno z důvodu ochrany obchodního tajemství.

Hodnota této části zakázky činí 520 tis. Kč bez DPH.

Předání do 420 dnů od uzavření smlouvy.

# Část IV

Technická specifikace a další podmínky

Předmětem pro část IV jsou následující činnosti:

- Podpůrný analytický monitoring pilotní jednotky nezveřejněno z důvodu ochrany obchodního tajemství.

- Na základě průběžně dosahovaných výsledků podpůrného analytického monitoringu budou navrženy nezveřejněno z důvodu ochrany obchodního tajemství.

- Validace navržených optimalizační kroků v pilotní jednotce nezveřejněno z důvodu ochrany obchodního tajemství.

Výsledky

Výzkumná zpráva sumarizující činnosti a aktivity týkající se provedeného podpůrného analytického monitoringu a konkrétních návrhů na nezveřejněno z důvodu ochrany obchodního tajemství.

Hodnota této části zakázky činí 970 tis. Kč bez DPH.

Předání do 606 dnů od uzavření smlouvy.

# Část V

Technická specifikace a další podmínky

Předmětem pro část V jsou následující činnosti:

- Podpůrný analytický monitoring modulu nezveřejněno z důvodu ochrany obchodního tajemství.

- Zpracování, vyhodnocení a interpretace dosažených výsledků z analytického monitoringu a provedených testů nezveřejněno z důvodu ochrany obchodního tajemství.

- Návrhy možných optimalizačních kroků jednotlivých procesních operací v modulu nezveřejněno z důvodu ochrany obchodního tajemství.

- Zpracování technologických podkladů modulu nezveřejněno z důvodu ochrany obchodního tajemství.

Výsledky

Výzkumná zpráva sumarizující výsledky provedeného analytického monitoringu a návrhy optimalizačních kroků. Zpráva bude zároveň obsahovat nezveřejněno z důvodu ochrany obchodního tajemství.

Dokumentace obsahující technologické podklady nezveřejněno z důvodu ochrany obchodního tajemství.

Hodnota této části zakázky činí 990 tis. Kč bez DPH.

Předání do 878 dnů od uzavření smlouvy

a závazek objednatele toto převzít a zaplatit zpracovateli cenu stanovenou v čl. IV této smlouvy.

(dále také „zakázka“ či „předmět smlouvy“)

  - Předmět smlouvy je blíže specifikován v zadávací dokumentaci objednatele, jakožto zadavatele zakázky, která tvoří volnou přílohu této smlouvy (dále jen „zadávací dokumentace“). Zpracovatel potvrzuje, že se s danou zadávací dokumentací seznámil, plně ji pochopil, a je plně srozuměn s rozsahem předmětu smlouvy a všech souvisejících nutných úkonů a prací.

  - Smluvní strany dále potvrzují, že zakázka bude provedena v souladu s nabídkou uchazeče podanou do výběrového řízení.

  - Zakázka, resp. její část bude řádně provedena v souladu s touto smlouvou a uvedenou zadávací dokumentací. Součástí předmětu plnění je předání dokumentů, vztahujících se k plnění části zakázky (záruční listy, návody, technická dokumentace atp.), a to v písemné a elektronické podobě na CD.

  - Smluvní strany jsou si vědomy, že plnění této smlouvy je vázáno na projekt nezveřejněno z důvodu ochrany obchodního tajemství (dále jen „Projekt“). Poskytovatelem podpory v rámci Projektu je nezveřejněno z důvodu ochrany obchodního tajemství (dále jen „Poskytovatel“).

III. Termíny a místo plnění a povinnosti zpracovatele při předávání zakázky

3.1. 	Zpracovatel se zavazuje provést předmět smlouvy dle této smlouvy řádně a včas za podmínek uvedených v této smlouvě.

3.2. 	Termín pro plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy je uveden v čl. II odst. 2.1 (u jednotlivých částí předmětu smlouvy I-V).

3.3. 	Zpracovatel je povinen předat předmět smlouvy (včetně výsledků) objednateli osobně v místě plnění dle zadávací dokumentace, a to k akceptaci. O termínu předání bude zpracovatel objednatele informovat nejméně 2 týdny předem, a to za účelem zajištění řádné součinnosti objednatele při předání předmětu smlouvy.

3.4. 	Po předání předmětu smlouvy, objednatel doručí zpracovateli své případné připomínky, má-li za to, že nesplňují požadavky objednatele stanovené v zadávací dokumentaci, popř. obsahují jiné závažné vady. Objednatel doručí zpracovateli své připomínky osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Nedoručí-li objednatel své případné připomínky ve lhůtě 14 dnů od doručení předmětu smlouvy, má se za to, že připomínky k předmětu smlouvy a jejím výsledkům nemá.

3.5. 	S doručenými připomínkami je zpracovatel povinen se vypořádat ve lhůtě uvedené v připomínkách a upravený předmět smlouvy předložit objednateli opětovně ke schválení.

3.6. 	Objednatel schválí opravený předmět smlouvy zpravidla do 7 dnů od jeho předání, nemá-li k němu připomínky.

3.7.  Předmět smlouvy bude předán na základě předávacího protokolu, jehož vzor tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

3.8.	Místem předání předmětu smlouvy je místo dle zadávací dokumentace.

IV. Cena a platební podmínky

4.1.	Cena za provedení předmětu smlouvy je 3.950.000,- Kč bez DPH, tj. 4.779.500,-Kč s DPH, DPH činí 829.500,-Kč.

4.2.	Cena za plnění zakázky bude zpracovateli objednatelem zaplacena na základě faktury vystavené zpracovatelem po převzetí a schválení předmětu smlouvy objednatelem. Úhrada bude provedena v českých korunách. Po předání předmětu smlouvy bude provedena úhrada předmětu smlouvy.

4.3.	Doba splatnosti faktury ze strany objednatele je do 30 dnů po řádném předání předmětu smlouvy. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zpracovateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Maximální výše smluvní pokuty činí 10 % z dlužné částky zakázky.

4.4.	Cenu lze měnit pouze v případě změny sazby DPH dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

4.5.	Objednatel nebude zpracovateli poskytovat zálohové platby.

4.6.	Faktura vystavená zpracovatelem musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a dále název veřejné zakázky.

4.7.	V případě, že faktura nebude obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn ji před uplynutím lhůty splatnosti vrátit s tím, že zpracovatel je poté povinen vystavit novou (opravenou nebo přepracovanou) fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou faktury.

V. Duševní práva

  - Zpracovatel se zavazuje, že při plnění dle této smlouvy neporuší práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z práva autorského a práv průmyslového vlastnictví. Za případné porušení této povinnosti je vůči takovým třetím osobám odpovědný výhradně zpracovatel.

  - Bude-li výsledkem nebo součástí předmětu plnění této smlouvy výtvor, který bude považován za vynález s právem na patent či užitný vzor, je zpracovatel před zahájením řízení, které by takové duševní vlastnictví chránilo, povinen oznámit objednateli tento záměr.

  - Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy včetně práv duševního vlastnictví vzniklých z Projektu jsou ve výhradním vlastnictví objednatele. Zpracovatel bere v potaz, že porušení ujednání dle předchozí věty může být správcem daně postiženo odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši nejvýše částky dotace, která byla Poskytovatelem dotace proplacena a byla vypočtena z částky způsobilých výdajů Projektu, přičemž v případě porušení povinností dle tohoto odstavce se zpracovatel zavazuje na místo objednatele k nahrazení újmy, ušlého zisku, uhrazení smluvních pokut a dalších sankcí ze strany Poskytovatele dotace, správce daně, případně dalších osob, které z porušení povinností vyvodí důsledky.

5.4. V případě, že Úřad průmyslového vlastnictví udělí vynálezu patent, Zpracovatel jako budoucí původce patentu tímto uděluje souhlas objednateli k užití vynálezu v rozsahu stanoveném dle § 13 a 13a zákona č.  527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, v platném znění. Zpracovatel tímto objednateli také poskytuje souhlas dodávat nebo k dodání nabízet jiné osobě prostředky k uskutečnění patentového vynálezu.

  - Zpracovatel se zavazuje uspokojit jakékoliv nároky svých zaměstnanců či osob jakkoliv se na plnění předmětu smlouvy podílejících, jakožto původců, jakož i v zákonné lhůtě uplatnit ve prospěch objednatele právo na patent vůči původci.

  - Smluvní strany prohlašují, že jsou seznámeny a srozuměny s podmínkami projektů kolektivního výzkumu spolufinancovaných Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, tedy že objednatel (nezveřejněno z důvodu ochrany obchodního tajemství) je povinen poskytnout výsledky všem zájemcům za běžných nediskriminujících podmínek a není povoleno exkluzivní využití výsledků pro jeden nebo více subjektů. Smluvní strany prohlašují, že s těmito podmínkami souhlasí.

  - Pro odstranění pochybností se uvádí, že účelem tohoto článku je stanovení práva vlastnictví a užívání výsledků činnosti zpracovatele objednatelem, kdy veškerá úplata je obsažena v ceně dle čl. 4 této smlouvy. Bude-li nutné za účelem nerušeného užití jakéhokoliv výsledku objednatelem na objednatele převést ze zpracovatele více práv k předmětu této smlouvy než je stanoveno tímto článkem, zavazuje se zpracovatel na výzvu objednatele neprodleně, nejpozději však do 30 dnů, uzavřít smlouvu, na základě které dojde k převodu takových práv.

  - Zpracovatel se zavazuje uvést ve své publikační činnosti výsledky výzkumu vzniklé na základě této smlouvy pouze v případě, že neohrozí žádným způsobem ochranu duševního vlastnictví těchto výsledků a vlastnické právo, které k takovému duševnímu vlastnictví objednateli dle této smlouvy vzniká. Při publikování výsledků výzkumu vzniklých na základě tohoto podprojektu je zpracovatel povinen vždy uvést že vznikly za spoluúčasti či podpory nezveřejněno z důvodu ochrany obchodního tajemství.

  - Sankce za porušení tohoto článku jsou uvedeny v čl. IX této smlouvy.

VI. Záruční doba a servisní podmínky

6.1   Zpracovatel poskytuje objednateli záruku za jakost předmětu zakázky dle této smlouvy v délce trvání 24 měsíců ode dne předání a převzetí předmětu zakázky. Záruka se nevztahuje na spotřební díly.

6.2.  Objednatel je povinen zjištěnou vadu písemně či telefonicky oznámit zpracovateli bez zbytečného odkladu. Za písemnou formu se považuje též doručení emailu.

6.3.    Lhůta pro odstranění vad v záruční době nesmí být delší než 30 dnů od oznámení vady.

VII. Další práva o povinnosti stran

7.1. 	Objednatel se zavazuje uhradit zpracovateli za provedení zakázky sjednanou smluvní cenu ve výši a za podmínek dle této smlouvy.

7.2. Objednatel se zavazuje poskytnout zpracovateli potřebnou součinnost nezbytnou pro provedení zakázky dle této smlouvy.

7.3.	Objednatel se zavazuje ke spolupráci v rámci společného výzkumu, a to minimálně v rozsahu dle zadávací dokumentace zakázky, tedy zejména poskytnou osoby do řešitelského týmu, řádně přebírat výsledky atd.

7.4.	Zpracovatel se zavazuje provést zakázku dle této smlouvy vlastním jménem a dle pokynů objednatele. I v případě, že překáží nevhodná věc nebo příkaz v řádném provedení zakázky, zavazuje se zpracovatel předat objednateli dílo řádně a včas dle této smlouvy, smluvní strany se dohodly, že ust. § 2594 OZ se pro účely této smlouvy neuplatní.

7.5. 	Zpracovatel může provést část zakázky prostřednictvím subdodavatele. V případě, že zpracovatel pro část plnění předmětu této smlouvy využije subdodavatele, zůstává odpovědnost za plnění subdodavatele na zpracovateli. Zpracovatel je povinen kontrolovat provádění části zakázky subdodavatelem.

- 7.6. 	Zpracovatel je povinen při provádění zakázky dle této smlouvy postupovat s péčí řádného hospodáře. Zpracovatel je povinen při provádění zakázky spolupracovat a průběžně konzultovat postup prací s objednatelem.

- 7.7.	Zpracovatel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve správě. Zpracovatel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci k  zakázce nejméně po dobu 10 let od uzavření smlouvy a spolupracovat v rámci dalších možných kontrol oprávněných orgánů, a to v rámci skutečnosti, že daná zakázka je spolufinancována Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

- 7.8	Vznikne-li v rámci zakázky řešení chráněné autorskými nebo průmyslovými právy zpracovatele, zavazuje se zpracovatel přednostně jednat s objednatelem o právu k nevýhradnímu užití takového chráněného řešení pro účely vyplývající z této smlouvy a zadávací dokumentace.

VIII. Odpovědnost za vady za škodu a odstoupení od smlouvy

8.1. 	Odpovědnost za škodu způsobenou zpracovatelem objednateli při provádění zakázky se řídí ustanoveními § 2894 a násl. OZ.

8.2. 	Objednatel a zpracovatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy za podmínek upravených zákonem.

8.3. 	Předpokladem odstoupení od smlouvy je předchozí písemná výzva s upozorněním na prodlení či vadnost při plnění předmětu smlouvy s uvedením lhůty přiměřené k nápravě uvedených nedostatků.

8.4. 	Strany si dále výslovně sjednávají, že v případě, že předmět smlouvy trpí vadami a zpracovatel se nevypořádal s připomínkami objednatele v souladu s článkem 3 této smlouvy a dále v případě prodlení s předáním předmětu smlouvy, delším než 30 dnů, má objednatel právo odstoupit od této smlouvy.

8.5.	Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zpracovatel či subdodavatel ztratí způsobilost pro provedení zakázky nebo její části. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy i v případě, že zpracovatel postoupí závazky z této smlouvy nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.5. 	Odstoupení od smlouvy musí být učiněno v písemné formě a nabývá účinnosti dnem odeslání zpracovateli.

IX. Sankce

9.1. 	V případě, že zpracovatel bude v prodlení s termínem předání předmětu smlouvy, zavazuje se zpracovatel zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.05 % z celkové ceny části zakázky bez DPH za každý započatý den prodlení. Maximální výše smluvní pokuty činí 10 % z ceny bez DPH dle této smlouvy.

9.2. 	Povinnost zpracovatele uhradit smluvní pokutu nevznikne v případě, že prodlení s termínem předání předmětu smlouvy nastalo z důvodu nedodání nezbytných podkladů či informací ze strany objednatele. Na tento nedostatek musí být objednatel zpracovatelem písemně předem upozorněn.

9.3. 	Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody a právo případného odstoupení od smlouvy.

9.4.	V případě porušení povinností zpracovatele dle čl. V této smlouvy, vzniká ke dni porušení povinnosti zpracovatelem objednateli právo a nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000.000,- Kč. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od vystavení faktury objednatelem. Smluvní strany se na smluvní pokutě v tomto odstavci dohodli zvlášť, jelikož jsou si vědomy nezbytnosti sdílení, ochrany a případného narušení práv duševního vlastnictví objednatele vzniklého v souvislosti s výzkumem na základě této smlouvy.

9.5.	V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou předmětu smlouvy, zavazuje se objednatel zaplatit smluvní pokutu 0,05% dlužné částky za každý započatý den prodlení. Maximální smluvní pokuta činí 10% z celkové ceny části zakázky.

X. Závěrečná ustanovení

10.1.	Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.

10.2. 	Každá ze smluvních stran je povinna oznámit druhé smluvní straně všechny skutečnosti, které by mohly ovlivnit řádné plnění dle této smlouvy.

10.3. 	Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se tato neplatnost ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují jednáním nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení této smlouvy, ustanovením platným a účinným, které bude zamýšlenému smluvnímu účelu neplatného nebo neúčinného ustanovení pokud možno nejbližší.

10.4. 	Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž zpracovatel obdrží jedno vyhotovení a objednatel jedno vyhotovení.

10.5. Přílohy této smlouvy

Příloha č. 1 – vzor předávacího protokolu

10.6. 	Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

10.7. 	Obě smluvní strany vzájemně prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by uzavření smlouvy vylučovaly, neuvedly se záměrně v omyl, berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi uvedených nepravdivých údajů a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

| V XXXXX dne 10. 4. 2017 ___________XXXXX____________ Objednatel | V Liberci dne 10. 4. 2017 _______XXXXX_______________ Zpracovatel |
| --- | --- |

Příloha č. 1 ke SMLOUVĚ O REALIZACI ZAKÁZKY ze dne 10. 4. 2017 – vzor předávacího protokolu

Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2, Liberec 461 17, veřejná vysoká škola, IČ 467 47 885, DIČ CZ467 47 885

zastupuje XXXX

(dále také „zpracovatel“) (dále také „Předávající“)

a

Nezveřejněno z důvodu ochrany obchodního tajemství

zapsaná ve spolkovém rejstříku u Nezveřejněno z důvodu ochrany obchodního tajemství

zastupuje předseda představenstva XXXXX

kontaktní osoba k jednání ohledně plnění smlouvy: XXXXX

(dále také „Přebírající“)

(Předávající a Přebírající také jako „smluvní strany“)

- Předávající s přebírajícím uzavřeli dne 10. 4. 2017 smlouvu o realizaci zakázky, jejímž předmětem bylo provedení Návrhu modulu nezveřejněno z důvodu ochrany obchodního tajemství, která je rozdělena na 5 částí:

Předávající předává Přebírajícímu ke dni podpisu tohoto předávacího protokolu část XXX takto:

XXX

Část I -

(dále také jako „Část zakázky“)

Přebírající prohlašuje, že Část zakázky je zpracována řádně dle smlouvy o realizaci zakázky ze dne 10. 4. 2017 a je připravena k převzetí, řádně a včas. Část zakázky je bez vad a jako takovou ji Přebírající podpisem tohoto předávacího protokolu přebírá/má tyto vady:

Smluvní strany potvrzují, že Předávajícímu podpisem tohoto předávacího protokolu vznikl nárok na fakturaci v souladu se smlouvou o realizaci zakázky ze dne XXX.

V XXX, dne XXX				V XXX, dne XXX

Předávající 					Přebírající