Firma

Martin Černý – MEANDR

stavební a štukatérská firma

Mírová 44

415 01 Úpořiny u Teplic

V Teplicích 2. ledna 2023

O b j e d n á v k a

Obracím se na Vás s objednávkou na opravu omítek a vybílení místnosti v suterénu objektu knihovny (místnost před dílnou). Na základě Vaší cenové nabídky 
u Vás objednávám provedení oprav cca 54 m2 stěn a cca 22 m2 stropu (oškrabání maleb a okartáčovvání stěn a stropu, omytí a penetrace, tmelení, štukování) a výmalbu. Objednávka zahrnuje rovněž použití pojízdného lešení a pomocné práce.

Cenová nabídka byla zpracována na základě prohlídky a změření prostor a činí 69.600,- Kč bez DPH. Termín provedení prací byl dohodnut do 20.1.2023.

Fakturujte, prosím, na adresu Regionální knihovna Teplice, Lípová ulice č. 796/13, 41501 Teplice, IČ 00361216, DIČ CZ00361216, bankovní spojení Raiffeisenbank Teplice, účet 102 32 999 86 / 5500.

Děkuji,

PhDr. Ivana Slunéčková

ředitelka Regionální knihovny Teplice