Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

# 1. Smluvní strany

1.1. 	Statutární město Pardubice - městský obvod Pardubice V

Zastoupené:      Jiřím Rejdou, DiS. – starostou obvodu

Sídlo úřadu:  	Češkova 22, 530 02 Pardubice

Tel.:		+420 466 510 769

Fax:		+420 466 303 465

Zástupce ve věcech technických a organizačních:

Jan Brožek, odbor investiční a správní

Tel.:		+420 736 504 304

E-mail:		jan.brozek@umo5.mmp.cz

IČ:		00 27 40 46

DIČ		CZ 00 27 40 46

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Pardubice

Číslo účtu: 	181570036/0300

jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

1.2	M-STAV CZ s.r.o.

Zastoupená ve věcech smluvních:				Miroslavem Horáčkem

Zastoupená ve věcech technických a organizačních: 		Ing. Michalem Radoušem

Tel./fax.:							777 602 501

IČ:								27557235

DIČ:								CZ 27557235

Bankovní spojení:						ČSOB a.s. pobočka Pardubice

Číslo účtu:							257967866/0300

jako zhotovitel (dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek ke smlouvě o dílo

# 2. Předmět dodatku

2.1	Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) „Stavební úpravy vnitrobloku ul. Wolkerova čp. 2116-2118 a čp. 2119-2121, Pardubice“, uzavřené dne 1. 8. 2022, je změna celkové ceny díla uvedené v Článku 6 Cena díla, odst. 6.1. smlouvy o dílo. Původní celková cena je ponížena o méněpráce, které jsou podrobně specifikovány ve změnovém listu č. 1. Změnový list tvoří přílohu tohoto dodatku.

Celková cena díla se mění následovně:

Původní cena za dílo, dle uzavřené SoD:

- Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH				        3 362 645,19 Kč

Výše DPH (21%)					           706 155,49 Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH			       4 068 800,68 Kč

Nová cena za dílo, dle tohoto dodatku:

- Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH				     2 807 904,15 Kč

Výše DPH (21%)				 	        589 659,87 Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH			     3 397 564,02 Kč

# 3. Ujednání společná a závěrečná dodatku

3.1 	Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

3.2 	Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podepsání odpovědných zástupců obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.3 	Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.4 	Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své podpisy.

3.5 	Tento dodatek byl schválen Usnesením RMO Pardubice V č. 25/2023 R ze dne 1. 2. 2023

3.6 	Přílohy dodatku:

Příloha č. 1 – Změnový list  - odpočet zemní práce

# V Pardubicích dne						V Pardubicích dne

# za objednatele:							za zhotovitele

# --------------------------------					---------------------------------

Jiří Rejda, DiS.						       Miroslav Horáček

starosta MO Pardubice V