# Dodatek č: 4 ke smlouvě o dílo

# podle §2586 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S  m   l   u   v   n  í      s   t   r   a   n  y  :

Objednatel:	Město Kutná Hora

Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

IČ:   00236195

bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s.

číslo účtu 27-444212389/0800

zastoupený:  Mgr. Lukáš Seifert, starosta města

/dále jen objednatel/

Zhotovitel:    	DALFOS  s.r.o.

Libenice 44

280 02 Kolín

IČ:   62966511

DIČ: CZ62966511

bankovní spojení:  ČSOB divize Poštovní spořitelna

číslo účtu 108 262 950 /0300

zastoupený: Ing. Douda Miroslav, jednatel firmy

Martin Douda, jednatel firmy

/dále jen zhotovitel/

uzavřely tento dodatek č. 4 ke smlouvě:

„Obnova ohradní zdi mezi starou a novou částí hřbitova v areálu kostela Všech Svatých, Česká ulice“ v Kutné Hoře, pozemek  parc. č. 4057/1 v k.ú. Kutná Hora.

/ dále jen dílo /.

Účelem dodatku je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami při zhotovení tohoto výše uvedeného díla týkající se úpravy rozsahu prací v roce 2023 – III. etapa. III. etapa zahrnuje realizaci úseku 4-5 a úseku 5-6 dle rozpočtu SOD stavby.  Nedílnou součástí dodatku č. 4 je rozpočet prací na rok 2023.

Termín zhotovení pro třetí etapu je od 1. 3. 2023 do 30. 11. 2023.

Celková cena III. etapy dle rozpočtu:

820 979,- Kč bez DPH

172 405,- Kč DPH 21%

993 384,-Kč včetně DPH

V ostatním zůstává smlouva o dílo ze dne 11. 8. 2021 beze změny.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek smlouvy přečetly, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy, dále berou na vědomí, že tento dodatek i původní smlouva o dílo budou zveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 3 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 výtisky zhotovitel 1 výtisk.

Dodatek smlouvy vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V ......................      dne .................                                                          V ......................      dne .................

za objednatele:                                                                                         za  zhotovitele:

...................................................................                                      .................................................................

Mgr. Lukáš Seifert 					      Ing. Douda Miroslav

starosta města                 				                              jednatel firmy