Evidenční číslo smlouvy: 32/2023

**S M L O U V A O D Í L O**

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

**I.**

**SMLUVNÍ STRANY**

Objednatel: **Město Černošice**

se sídlem: Karlštejnská 259, 252 28 Černošice

IČ: 00241121

DIČ: CZ00241121

zastoupený: Mgr. Filipem Kořínkem, starostou

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-388063349/0800

 (dále jen „objednatel“)

**a**

Zhotovitel: **LOCAL TRAIL s.r.o.**

se sídlem: Bělehradská 55/15, Nusle, 140 00 Praha 4

IČ: 08170991

DIČ: CZ 08170991

bankovní spojení: Fio Banka a.s.

číslo účtu: 2301638701/2010
zastoupený: Pavlem Zvěřinou, jednatelem

kontaktní osoba: xxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

**II.**

**PŘEDMĚT SMLOUVY**

* 1. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo: výstavba cyklistického parku (dále jen „dílo“). Dílo bude provedeno v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 29. 7. 2022 (Příloha č. 1 této smlouvy) a pokyny objednatele. Objednatel se zavazuje zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu za něj cenu sjednanou dle této smlouvy.
	2. Zhotovitel se zavazuje uvést okolí stavby do původního stavu a neponičit okolní vzrostlý trávník a to zejména manipulací a pojezdem těžké techniky. V případě poničení trávníku je zhotovitel povinen osít poškozenou plochu travním semenem a pravidelně ji zalévat, dokud nevyroste nová tráva.
	3. Zhotovitel se zavazuje zlikvidovat veškerý odpad vzniklý prováděním díla včetně vykopané zeminy.

## Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, na své náklady a nebezpečí, bez vad a nedodělků, ve sjednaném termínu, v souladu s pokyny objednatele.

## Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal podmínky provádění díla v místě plnění a seznámil se s veškerými podklady pro zhotovení díla převzatými od objednatele.

## Dílo slouží svému účelu, pokud je dokončeno po stránce funkční, má vlastnosti stanovené právními předpisy, vlastnosti obvyklé a vlastnosti požadované objednatelem a dále, pokud je dokončeno po stránce estetické dle požadavků objednatele.

**III.**

**DOBA PLNĚNÍ**

## Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla po oboustranném podpisu této smlouvy, nejpozději dne 1. 4. 2023.

## Zhotovitel se zavazuje předat dokončené dílo objednateli nejpozději do **30. 6. 2023**. Dílo bude předáno ve formě uvedené v čl. VIII. této smlouvy.

**IV.**

**MÍSTO PLNĚNÍ**

## Místem plnění je pozemek parc. č. 2756/1, k.ú. Černošice, v blízkosti ulice Pod Ptáčnicí.

**V.**

**CENA ZA DÍLO**

## Objednatel se za podmínek této smlouvy zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádné provedení díla ve výši:

 Cena celkem **392 000,- Kč** (slovy: třistadevadesátdvatisíc korun českých)

* 1. Zhotovitel není plátcem DPH.
	2. Cena za dílo je cenou pevnou, nejvýše přípustnou a neměnnou po celou dobu provádění díla. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které bude nutné vynaložit při provádění díla ze strany zhotovitele.
	3. Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude použito pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.

* 1. Celková cena díla je stanovena v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 29. 7. 2022, která je Přílohou č. 1. této smlouvy.

**VI.**

**PLATEBNÍ PODMÍNKY**

* 1. Cena bude zhotoviteli objednatelem zaplacena po řádném provedení díla na základě faktury vystavené zhotovitelem se splatností 30 dnů od doručení faktury objednateli. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle příslušných právních předpisů. Nebude-li faktura obsahovat uvedené náležitosti nebo bude obsahovat chyby, je objednatel oprávněn vrátit ji před datem splatnosti zhotoviteli k doplnění nebo opravě. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.
	2. Cena bude zaplacena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě.
	3. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.

**VII.**

**ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA**

## Zhotovitel prohlašuje, že je mu zřejmý účel díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné.

## Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy, za vynaložení veškeré profesionální péče a zároveň tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob. Zhotovitel je povinen chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit.

## Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vedoucí k řádnému dokončení díla.

## Objednatel je oprávněn po celou dobu zhotovování díla kontrolovat jeho provádění a vyzývat zhotovitele k vysvětlení nejasností souvisejících s prováděním díla. Za tímto účelem poskytne zhotoviteli přiměřenou lhůtu.

**VIII.**

**PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

## Objednatel předá zhotoviteli k provádění díla související vyjádření a povolení příslušných správních orgánů, dotčených orgánů či správců sítí nejpozději při předání staveniště, jestliže jsou takováto vyjádření či povolení k provedení díla potřeba. Při nepředání potřebných vyjádření a povolení nejpozději při předání staveniště zhotoviteli, má se za to, že pro dohodnutý rozsah díla nejsou žádná taková vyjádření či povolení potřeba.

## Dílo se považuje za dokončené, pokud je způsobilé bez dalšího sloužit svému účelu. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli předvedení této způsobilosti. V případě, že právní předpisy nebo nařízení orgánů veřejné správy vyžadují jakékoliv osvědčení, autorizaci díla či jiný podobný úkon, není dílo dokončeno dříve, než je tímto osvědčením či autorizací opatřeno nebo než je jiný podobný úkon proveden.

## Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla nejméně 5 dnů předem.

## Objednatel není povinen (je však oprávněn) převzít dílo, které vykazuje jakékoliv (byť drobné či ojedinělé) vady a nedodělky. Tohoto práva nelze využít, pokud jsou vady způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval. Převezme-li objednatel dílo, které vykazuje vady a nedodělky, nebezpečí škody na něj přejde až okamžikem odstranění poslední z vad zjištěné při předání a převzetí díla.

##

## O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami. Dílo se považuje za předané a převzaté okamžikem podpisu předávacího protokolu objednatelem.

* 1. Převzetím přechází dílo do vlastnictví objednatele a rovněž na něj přechází nebezpečí škody na díle.

**IX.**

**Záruka za jakost díla**

## Smluvní strany si jsou vědomy specifického charakteru díla, spočívajícího v terénních úpravách povrchu a ve zhotovení díla ze zeminy jakožto materiálu podléhajícího opotřebení v důsledku užívání (i řádného) a klimatických vlivů (i obvyklých).

## Zhotovitel odpovídá za všechny vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záruční době. Práva z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele.

## Smluvní strany si výslovně sjednávají, že vadou díla je pouze změna vlastnosti díla způsobená použitím nevhodných materiálů či nevhodným technologickým postupem provedení díla. Vadou díla není jakákoli změna vlastnosti díla způsobená užíváním díla (např. změna povrchu díla způsobená užíváním), ani jakákoli změna vlastnosti díla způsobená klimatickými vlivy, to vše za předpokladu použití vhodných materiálů a dodržení technologického postupu při provedení díla.

##

## Záruční doba činí 36 měsíců a počíná plynout dnem následujícím po potvrzení předávacího protokolu objednatelem.

## Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady.

## Objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli vadu písemně a bezodkladně poté, co závadu zjistil.

## Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem řádně reklamovaných vad, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 20 dnů od obdržení písemné výzvy. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací.

## V případě, že zhotovitel uplatněné vady v uvedeném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn:

## zajistit odstranění vad sám na náklady zhotovitele; zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady vynaložené na odstranění vad, nebo

## požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny díla.

**X.**

**SMLUVNÍ POKUTY**

##  V případě prodlení zhotovitele s předáním díla v termínu dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

##  V případě, že zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v termínu dle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

##  K úhradě splatných smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel oprávněn použít zápočet proti splatným pohledávkám zhotovitele na zaplacení ceny díla, případně proti jiným pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

##  Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich úhradě. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se na zhotoviteli náhrady škody, jež mu prokazatelně porušením smluvní povinnosti způsobil.

**XI.**

**ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY**

## Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li vadné plnění podstatným porušením této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy bude považováno zejména:

1. prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 20 dní,
2. prodlení zhotovitele s odstraněním vady o více než 20 dní,
3. jestliže zhotovitel neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou a neodstraní tyto nedostatky v dodatečně stanovené lhůtě a objednateli tak hrozí vznik škody,
4. má-li dílo neodstranitelnou vadu, pro kterou nelze předmět díla řádně užívat.

## Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že se po jejím uzavření stane nemožným dosažení jejího účelu v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě vyšší moci.

## Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty podle této smlouvy a na náhradu škody, ani jakékoliv záruky poskytnuté zhotovitelem k doposud provedeným částem díla.

**XII.**

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

## Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákonač. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a může se na něj vztahovat povinnost zveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, což je podmínkou její účinnosti. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů ode dne jejího podpisu poslední ze smluvních stran a smlouva pak nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv; zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého obsahu této smlouvy.

## Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, dluhy a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

## Nestanoví-li tato smlouva jinak, lze ji měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

## Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel pro realizaci svých bezhotovostních plateb může používat transparentní příjmový a výdajový bankovní účet a v této souvislosti zhotovitel uděluje souhlas se zveřejněním názvu svého účtu.

## Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu této smlouvy na webových stránkách objednatele bez podpisů ke smlouvě připojených.

## Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Černošice na jejím 6. zasedání konaném dne 30. 1. 2023 (usn. č. R/6/5/2023) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního jednání.

## Odpovědnou osobou ve věcech technických je:

1. za objednatele xxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxx
2. za zhotovitele xxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxx

## Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah této smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

## Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž zhotovitel obdrží 1 a objednatel obdrží 1 vyhotovení této smlouvy.

## Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:

## Příloha č. 1: nabídka zhotovitele ze dne 29. 7. 2022

Příloha č. 2: plná moc k podpisu Janem Jelínkem

|  |  |
| --- | --- |
| V Černošicích dne: ………………… Objednatel: ……………………………………… **Město Černošice** Mgr. Filip Kořínek, starosta | V……………………. dne: …………… Zhotovitel: ……………………………………… **LOCAL TRAIL s.r.o.**Jan Jelínek, jednatel |