Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

# Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace

zastoupený: Mgr. Ondřejem Boháčem, ředitelem

sídlo: Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bankovní spojení: xxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

Projekce dopravní Filip, s.r.o.

zastoupený: Ing. Josef Filip, Ph.D., jednatel

sídlo: Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 28249

IČO: 28714792

DIČ: CZ28214792

bankovní spojení: xxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxx

zhotovitel je plátcem DPH

(dále jen „zhotovitel“)

dle ustanovení § 2586 a násl. a ustanovení § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a ustanovení § 61 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), tuto

smlouvu o dílo s licenčním ujednáním

s názvem

„Studie propojení Veselská - Toužimská“

(dále jen „smlouva“)

## Preambule

Smluvní strany uzavírají smlouvu na základě výsledku zadávání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Studie propojení Veselská - Toužimská“, zadávanou objednatelem jako veřejným zadavatelem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „ZZVZ“) a v souladu s ustanovením § 6 ZZVZ, a dále s vnitřní směrnicí s názvem Pravidla pro zadávání veřejných zakázek, pod interním číslem ZAK 22-0183 (dále jen „zadávací řízení“ a „veřejná zakázka“), v němž byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější.

Důvodem zadání studie je odlišný vývoj v území od předpokladů zanesených v platné územně plánovací dokumentaci. Konkrétně jde o vznik lesoparku Letňany, který již dekádu slouží svému účelu a je nadále rozvíjen. Tento lesopark má být podle platného územního plánu přetnut vyjma stávající ulice Toužimské spojující Letňany a Kbely dalšími novými komunikacemi, které mají odlehčit zastavěnému území Letňan a Kbel. Ač by tyto mohly být přizpůsobeny vedení lesoparkem, maximálně do něj zakomponovány, pro příslušné městské části se jedná o rušící element neslučitelný s rozvíjejícím se lesoparkem a je pořizována změna ÚP pro nalezení vhodnějšího řešení. Je tedy snaha o nalezení vhodněji pojatého řešení, které by nadále plnilo do jisté míry původní účel, avšak nové komunikace lesopark Letňany obcházely spíše po obvodu, nikoliv jeho středem.

Stávající navrhované vedení komunikací sloužících odlehčení od dopravy skrze zástavbu sledované platnou územně plánovací dokumentací se jeví jako spíše překonané a obtížně naplnitelné či použitelné, převážně pro nejistotu místních městských částí s trasováním atd. Z toho důvodu vzniká potřeba hledat alternativní řešení.

Studie propojení Veselská - Toužimská je podkladovou technickou studií pro změnu územního plánu prověřující několik variant propojení Veselská – Toužimská, které je výrazně modifikováno oproti stávající podobě dle platného Územního plánu. Studie bude obsahovat alespoň 3 varianty, jejich zhodnocení a projednání. Varianty se od sebe budou lišit jak prostorovým vedením, tak skladebným uspořádáním. Návrh bude obsahovat řešení pro pěší, hromadnou, cyklistickou a individuální dopravu, jeho součástí bude i krajinářské řešení. Výsledkem bude doporučení 1 varianty, která bude sloužit jako podklad pro změnu územního plánu, resp. pro vymezení ploch s rozdílným způsobem využití. Bližší specifikace zadání předmětné studie je obsažena v příloze č. 1 této smlouvy.

Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této smlouvy použije subsidiárně.

Zhotovitel touto smlouvou garantuje objednateli splnění zadání zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle zadávací dokumentace zakázky, zejména i splnění a dodržení všech kvalifikačních požadavků objednatele, které v zadávacím řízení prokázal.

Zadávací dokumentace, jež je závazná pro plnění smlouvy, je zveřejněna na profilu objednatele: https://www.tenderarena.cz/profily/IPRPraha.

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu smlouvy a zadávací dokumentace zakázky jsou stanovená tato výkladová pravidla:

- V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel zakázky vyjádřený zadávací dokumentací.

- V případě chybějících ustanovení smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení zadávací dokumentace.

- V případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy a zadávací dokumentace budou mít přednost ustanovení smlouvy.

## I. Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele, v souladu s jeho požadavky, v termínech a v rozsahu, vymezených dále v tomto článku, a za podmínek sjednaných ve smlouvě, vlastním jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost a nebezpečí dílo, které spočívá ve zpracování technické prověřovací studie možných variant a uspořádání propojení ulic Veselská a Toužimská včetně následného zhodnocení a doporučení optimální varianty, která bude sloužit jako podklad pro změnu územního plánu (dále jen „dílo“ nebo „předmět smlouvy“).

- Vzhledem k tomu, že součástí plnění dle této smlouvy je i plnění, které naplňuje či naplní znaky autorského díla, ve smyslu ustanovení § 2 autorského zákona, zhotovitel dále, dle níže uvedených podmínek, poskytuje objednateli výhradní licenci k užití díla i jeho veškerých částí, 
a to jak objednatelem, tak i třetími osobami, kterým objednatel v souladu s touto smlouvou udělí podlicenci, nebo kterým licenci zcela nebo zčásti postoupí (dále jen „licence“).

- Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost nutnou k realizaci díla a zavazuje se řádně provedené a dokončené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu cenu ve výši a za podmínek 
dále stanovených.

- Podrobná specifikace předmětu smlouvy je uvedena v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást 
této smlouvy.

- Plnění předmětu smlouvy bude provedeno za podmínek stanovených v této smlouvě (včetně příloh), dále pak za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci zakázky, včetně jejích příloh, a v nabídce zhotovitele.

- V průběhu zpracování díla se zhotovitel zavazuje k účasti na všech pracovních poradách svolaných objednatelem a zavazuje
se k   respektování závěrů na nich přijatých. Zhotovitel dále vypracuje a předloží na první vstupní pracovní poradě s objednatelem návrh harmonogramu postupu zhotovitele v souladu s členěním (fázováním) předmětu plnění. První vstupní pracovní porada se uskuteční spolu se zahájením prací na díle.

## 7. Dílo zahrnuje fáze, stanovené objednatelem v níže uvedené tabulce, a podrobný harmonogram vymezený zhotovitelem. Harmonogram provádění díla zhotovitele bude sjednanou dobu plnění:

Členění předmětu plnění

I. fáze Předání podkladů, úvodní jednání s objednatelem, úvodní jednání s klíčovými aktéry, zejména dotčenými městskými částmi, zpracování plánu přípravy díla včetně harmonogramu, vyhodnocení podkladů, vypracování a předání konceptu díla, projednání konceptu díla s klíčovými aktéry. Bude odevzdáno do 60 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

II. fáze Zapracování připomínek klíčových aktérů, zpracování čistopisu díla a předání díla. Bude odevzdáno do 45 kalendářních dnů od pokynu objednatele k zahájení prací na II. fázi.

8. Zhotovitel bere na vědomí, že je oprávněn zahájit práce na II. fázi až na základě písemného pokynu objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud započne s plněním II. fáze bez písemného pokynu objednatele, nemá nárok na úhradu ceny (nákladů) takového plnění.

9.	K plnění II. fáze bude zhotovitel objednatelem vyzván písemně, a to formou zaslání pokynu k zahájení činnosti. Tento pokyn bude zhotoviteli zaslán prostřednictvím e-mailu kontaktní osoby objednatele uvedené v čl. XII. odst. 4 této smlouvy. V zasílaném pokynu objednatele k zahájení činnosti bude uvedeno: „Objednatel tímto vyzývá zhotovitele k zahájení II. fáze:“ Takto zaslaný pokyn objednatele k zahájení II. fáze bude kontaktní osobou zhotovitele uvedenou v čl. XII. odst. 5 této smlouvy potvrzen. Nepotvrdí-li zhotovitel takto zaslaný pokyn objednatele k zahájení II. fáze do tří (3) pracovních dnů ode dne jeho odeslání kontaktní osobou objednatele, bude objednatelem považován za odsouhlasený 
a tímto dnem bude zahájeno počítání lhůt plnění uvedených v čl. III. odst. 2 této smlouvy.

10. Zhotovitel (i příp. kooperující osoby) se zavazuje spolupracovat a poskytnout součinnost objednateli při projednávání na případných pracovních poradách svolaných objednatelem v sídle objednatele. Spolupráce zahrnuje také případný odborný výklad zpracovávané zakázky a dále i spolupráci objednatele při vyhodnocování došlých připomínek a účast na případných dohadovacích jednáních, bude-li objednatelem k účasti vyzván. Součástí díla je dále veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění díla a k jeho zdárnému a kompletnímu dokončení, zejména prezentace návrhu a komunikace s klíčovými aktéry. Součástí díla je i provedení prací, neuvedených ve výčtu tohoto článku, avšak nezbytných k řádnému dokončení a umožnění užívání díla, o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Smluvní strany prohlašují, že na základě výše uvedené specifikace je dílo dostatečně a srozumitelně vymezeno.

11. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel nabývá vlastnické právo k movitým věcem 
jako součástem předmětu díla okamžikem akceptace předaných částí díla objednatelem. Veškeré právní účinky předání předmětu díla či jeho ucelené části dle členění v čl. I. odst. 7 této smlouvy objednateli nastávají až na základě potvrzení předání v dokumentu označeném jako „akceptační protokol“, podepsaném oběma stranami po provedení kontroly příslušné etapy díla, který bude opatřen podpisy obou smluvních stran, resp. jimi pověřených osob.

Vzor akceptačního protokolu je ke stažení na webových stránkách objednatele na adrese: http://www.iprpraha.cz/clanek/1950/vzory-dokumentu v záložce „Vzory dokumentů, na které odkazují smlouvy“.

12. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla nebo jeho částech a odpovídá za veškeré škody způsobené svojí činností, a to až do okamžiku řádného předání kompletní ucelené části díla objednateli bez vad a nedodělků. Nebezpečí škody na předmětu díla přechází na objednatele okamžikem podpisu akceptačního protokolu o převzetí příslušné etapy díla.

## II. Cena a platební podmínky

- Celková cena za zpracování díla, tj. za I. a II. fázi, činí:

760.000,- Kč (slovy: sedm set šedesát tisíc korun českých) bez DPH,

919.600,- Kč (slovy: devět set devatenáct tisíc šest set korun českých) včetně DPH.

Dílčí ceny za zpracování jednotlivých fází díla, a cena licence jsou následující:

| Členění dle čl. I. této smlouvy | Cena v Kč bez DPH | DPH 21 % | Cena včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| I. fáze (v rozsahu 75 % celkové ceny zpracování díla) | 570.000 | 119.700 | 689.700 |
| II. fáze (v rozsahu 25 % celkové ceny zpracování díla) | 190.000 | 39.900 | 229.900 |
| Licence | Zahrnuto v ceně za plnění předmětu smlouvy (20 % z ceny dle odst. 1 toho článku) |  |  |
| Celková cena předmětu plnění (díla) | 760.000 | 159.600 | 919.600 |

Platba za splnění předmětu smlouvy se uskuteční ve fázích dle specifikace v čl. I. této smlouvy, v termínech stanovených v čl. III. této smlouvy, vždy po předání kompletní části díla, 
a to po oboustranném podepsání akceptačního protokolu bez výhrad či s výhradou těch vad, 
které nebrání předávanou část díla akceptovat, a bude probíhat takto:

- po odevzdání I. fáze předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka 570.000,- Kč (slovy: pět set sedmdesát tisíc korun českých) bez DPH, tj. 689.700,- Kč s DPH,

- po odevzdání II. fáze předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka 190.000,- Kč (slovy: jedno sto devadesát tisíc korun českých) bez DPH, tj. 229.900,- Kč s DPH.

- Cena uvedená v čl. II. odst. 1 této smlouvy může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění. Rozhodným dnem je den změny sazby DPH.

V případě, že plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti, či v případě, kdy je zhotovitel osobou povinnou k dani neusazenou v tuzemsku, podle ustanovení § 92e, resp. § 108 odst. 2, 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má povinnost přiznat a zaplatit DPH příjemce plnění, tj. objednatel.

- Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady zhotovitele za realizaci díla podle této smlouvy, 
včetně ceny licence a zhotovitel nemá nárok na jakoukoliv další platbu související s prováděním díla.

- Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla na základě řádně a oprávněně vystaveného daňového dokladu (faktury), a to se splatností 21 dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.

Řádným vystavením faktury se rozumí vystavení faktury zhotovitelem, jež má veškeré náležitosti daňového dokladu požadované právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Na faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy. Úhrada faktur bude provedena převodním příkazem na bankovní účet uvedený na faktuře zhotovitele, uvedený shora v označení zhotovitele.

- Oprávněným vystavením faktury se rozumí vystavení faktury zhotovitelem za řádně provedené 
a na základě oběma stranami podepsaného akceptačního protokolu předané dílo či jeho kompletní části definované v rámci etapizace, ve struktuře dle čl. IV. této smlouvy.

- V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, není objednatel povinen ji proplatit.

- V případě, že faktura nebude vystavena řádně v souladu se zákonem a nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k opravě a doplnění. V takovém případě 
se zastaví plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet doručením opravené faktury.

- Objednatel neposkytuje zálohy.

- Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a je povinen poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele.

- V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančního úřadu, podle ustanovení 
§ 109 a § 109a cit. zákona. V takovém případě objednatel tuto skutečnost oznámí zhotoviteli a úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka objednatele vůči zhotoviteli v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této smlouvy za uhrazenou. Skutečnost, že se zhotovitel stal tzv. nespolehlivým plátcem DPH, bude ověřena z veřejně dostupného registru, což zhotovitel výslovně akceptuje a nebude činit sporným.

## III. Termíny plnění

- Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a jako řádně provedené kompletní dílo objednateli předat nejpozději ve lhůtách upravených v tomto článku smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje dílo objednateli předávat v ucelených, řádně provedených částech, vymezených v souladu s čl. I. této smlouvy a v termínech podle členění (fázování) stanoveným v čl. I. této smlouvy:

- I. fáze – od účinnosti smlouvy do nejpozději 60 kalendářních dnů od tohoto okamžiku;

- II. fáze – od pokynu objednatele k zahájení prací na II. fázi nejpozději do 45 kalendářních dnů od tohoto okamžiku;

3. V případě, že termín plnění vychází na víkend či svátek, posouvá se termín odevzdání na nejbližší následující pracovní den.

4.	Zhotovitel (jeho zástupce) bude v rámci plnění zakázky aktivně přítomen prezentacím 
a všem jednáním organizovaným objednatelem.

5. 	Zhotovitel doloží předpokládanou časovou náročnost a předpokládané termíny jednání, kde bude třeba účast objednatele - harmonogram, zahrnující obě fáze. Rámcová představa o zapojení bude projednána a odsouhlasena oběma stranami na první vstupní pracovní poradě v rámci I. fáze.

6. Strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním z důvodu mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli některé ze stran smlouvy (vyšší moc), ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, zejména epidemie COVID-19 nebo v její souvislosti přijatých opatření, prodlužuje se termín dokončení díla o stejný počet dní, jako prokazatelně trvaly tyto okolnosti s tím, že veškeré pracovní porady včetně prezentací předmětu díla se uskuteční online formou za předem stanovených podmínek. Smluvní strana, která se o shora uvedených okolnostech dozví, je povinna neprodleně informovat druhou smluvní stranu. Nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto důvodů patnáct (15) kalendářních dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění díla bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním smluvních povinností není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud je jejich realizace podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.

7. Zhotovitel je oprávněn dílo i jeho části provést před stanoveným termínem, respektive 
před stanovenými termíny. Za předpokladu, že je celé či v relevantní části dokončeno řádně 
a nevykazuje vady a nedodělky, je objednatel povinen a zavazuje se poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a provedené dílo či jeho část i v dřívějším termínu převzít.

8. 	V případě prodlení objednatele se zaplacením jakékoliv platby dle smlouvy je zhotovitel oprávněn 
svá plnění zastavit až do úplného zaplacení dlužné částky objednatelem. O dobu prodlení objednatele 
se zaplacením jakékoliv platby se prodlužují zhotoviteli termíny plnění následujících.

## IV. Způsob plnění, kontrola a předání díla

- Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli včas všechnu potřebnou součinnost spočívající zejména v kontinuální výměně informací, předání doplňujících podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy. Zhotovitel se zúčastní jednání Zastupitelstva nebo Rady hlavního města Prahy nebo městských částí a jejich výborů či komisí v případě, že na programu jednání bude předmět plnění a objednatel jej k účasti vyzve.

- Místem vstupního jednání, následujících jednání, koordinačních a pracovních schůzek a předání díla 
je sídlo objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- Objednatel je oprávněn být informován průběžně o provádění díla a jednotlivých částí 
(dále také „report stavu”).  Orientační frekvence předávání informací je 1 × za patnáct (15) kalendářních dnů 
(postačí elektronickou cestou nebo elektronickým nástrojem na dálku, nevyžádá-li si objednatel osobní jednání). Objednatel má právo k předloženým materiálům dávat své připomínky. Objednatel se vyjádří ke zhotovitelem předloženým materiálům do pěti (5) pracovních dnů od jejich předložení. Na základě tohoto vyjádření bude dílo upraveno, resp. dopracováno a dokončeno.

- Konzultace budou probíhat dle aktuálních potřeb a časových možností objednatele a zhotovitele, 
a to vždy na základě jejich společné dohody, vždy však alespoň jednou (1) měsíčně.  Termín kontrolního dne musí být smluvní stranou navržen vždy alespoň sedm (7) pracovních dnů předem.

- Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat s veškerou odbornou péčí, v souladu s obecně závaznými právními předpisy vztahujícími se k předmětu plnění díla.

- Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla pokyny objednatele, není však povinen vyhovět 
jeho připomínkám, pokud odporují platnému právnímu řádu, jakož ani připomínkám daným po lhůtě dohodnuté pro vyjádření objednatele. Je však povinen na tyto okolnosti objednatele upozornit.

- Zhotovitel je povinen použít podklady předané mu objednatelem pouze za účelem vytvoření díla a zavazuje se nejpozději současně s předáním díla vrátit objednatelem poskytnuté podklady zpět objednateli. Zhotovitel není oprávněn pořizovat kopie objednatelem mu předaných podkladů vyjma případů, kdy tyto kopie budou zapracovány přímo do zhotovovaného díla.

- Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 občanského zákoníku se vylučuje.

- Podrobná specifikace forem odevzdání díla je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy, která je shodná s přílohou Výzvy.

- Dílo nebo jeho jednotlivá část je splněno jeho řádným dokončením a jeho akceptováním objednatelem. Objednatel nebude akceptaci řádně dokončeného díla či jeho části bezdůvodně zdržovat či oddalovat.

- Předání a převzetí díla v každé fázi se uskuteční na základě oběma stranami podepsaného předávacího protokolu. Postačí i prosté potvrzení o převzetí díla či jeho části objednatelem. Akceptační protokol bude podepsán s účinky předaného díla pouze tehdy, bude-li předávané předmětné dílo splňovat požadavky na kvalitu stanovené v čl. VI. této smlouvy. Teprve podpisem akceptačního protokolu bez výhrad či s výhradou těch vad, které nebrání předávanou část díla akceptovat, se dílo považuje za řádně převzaté a zhotoviteli vzniká právo v souladu s čl. II. této smlouvy na zaplacení ceny. Za řádně provedené je dílo považováno tehdy, když k datu předání a převzetí nevykazuje žádné vady a nedodělky a je v souladu s požadavky na kvalitu stanovenými v čl. VI. této smlouvy.

- Objednatel není povinen dílo převzít a uzavřít akceptační protokol s účinky převzetí řádně provedeného díla nebo jeho části, pokud dílo či jeho část nesplňuje některý z požadavků na kvalitu stanovenou v čl. VI této smlouvy, pokud vykazuje vady a nedodělky.

- Zhotovitel oznámí objednateli termín předložení každé zpracované části, tj. fáze díla nejpozději sedm (7) pracovních dnů před termínem předání dle čl. III. této smlouvy. Objednatel 
je povinen část díla, kterou převzal, zkontrolovat a nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po podpisu protokolu o převzetí díla či jeho části písemně zhotoviteli sdělit, zda dílo odsouhlasil, či nikoliv. V případě, že dílo přejímá, je objednatel povinen podepsat akceptační protokol. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

- Vlastnické právo k movitým věcem jako součástem díla přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí a akceptací dokončeného díla jako celku.

## V. Ustanovení o poddodavatelích a členech realizačního týmu

- Zhotovitel je oprávněn zajištěním části smlouvy pověřit třetí osobu, jíž prokazoval část kvalifikace při podání nabídky.

- Při provádění dodávky či souvisejících prací jinou osobou – poddodavatelem, má zhotovitel odpovědnost, jako by dodávku prováděl sám.

- Zhotovitel je povinen zavázat tyto třetí osoby – poddodavatele k dodržování obdobných povinností, jaké má zhotovitel na základě této smlouvy a současně se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré
své povinnosti k poddodavatelům, k nimž se zavázal, a to včetně povinností a podmínek platebních.

- Změnit poddodavatele uvedeného v odst. 1 tohoto článku je zhotovitel oprávněn pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel nesmí práce na dodávce provádět poddodavatelem,
s výjimkou poddodavatele dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.

- Zhotovitel je povinen dílo provádět prostřednictvím člena či členů realizačního týmu uvedených v Seznamu členů realizačního týmu předloženého v rámci nabídky zhotovitele. Změnit člena realizačního týmu je zhotovitel oprávněn pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

## VI. Kvalita díla

- Dílo musí být zhotovitelem provedeno řádně, ve stanovených termínech a s odbornou péčí.

- Řádně a ve stanovených termínech se rozumí provedení díla v souladu s čl. III. této smlouvy, ve stavu, odpovídajícímu požadavkům na kvalitu díla, resp. podmínkám stanoveným v obecně závazných platných právních předpisech vztahujících se přímo k předmětu díla, v technických normách, 
jejichž závaznost stanoví obecně závazné platné právní předpisy, a požadavkům na kvalitu předmětu smlouvy a podmínkám veřejné zakázky.

## VII. Odpovědnost za vady díla

- Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek smlouvy, zadávací dokumentace, a že bude odpovídat a sloužit k smluvenému a jinak obvyklému účelu a bude mít vlastnosti stanovené právními předpisy vztahujícími se přímo k plnění předmětu díla a jinak vlastnosti obvyklé.

- Vady vytčené v akceptačním protokolu, které nebrání akceptaci, se zhotovitel zavazuje odstranit ve lhůtách stanovených v akceptačním protokolu, jehož vzor je umístěn na internetových stránkách objednatele https://www.iprpraha.cz/.

- Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vady díla či jeho části, je objednatel povinen bezodkladně po jejich zjištění, písemnou formou, postačí e-mailem kontaktní osobě, existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen na základě dohody s objednatelem písemně oznámené vady díla bezplatně odstranit, přičemž je povinen k odstraňování vad nastoupit 
bez zbytečného odkladu.

- V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad vytčených v akceptačním protokolu, má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit odstraněním vady, popř. vad třetí osobu. Objednateli v tomto případě vzniká právo nárokovat zaplacení vynaložených finančních nákladů na odstranění vady na zhotoviteli.

- Zhotovitel ručí za případné dotčení práva jakékoliv třetí osoby vyplývající z průmyslového nebo duševního vlastnictví související s plněním předmětu smlouvy, a to na území České republiky i mimo něj.

- Pokud bude mít dílo právní vady, zhotovitel je povinen na vlastní náklady učinit všechna opatření nezbytná k odstranění právní vady předmětu smlouvy. Zhotovitel nese veškeré náklady a hradí veškeré oprávněné nároky třetích osob.

- V případě, že by se zhotovitel mohl při plnění předmětu smlouvy dostat do konfliktu zájmů mezi objednatelem a jinou osobou, je povinen okamžitě na takovou možnost upozornit objednatele a předložit mu návrh řešení. V případě porušení tohoto závazku odpovídá objednateli za způsobenou škodu v plném rozsahu.

- Zhotovitel nenese odpovědnost za použití díla nebo jeho částí jinými osobami k jiným účelům, 
než bylo vytvořeno.

- Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění smlouvy mít uzavřenou pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu své profesní odpovědnosti proti škodám, včetně škod způsobených třetím osobám, způsobeným jeho činností, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to na minimální pojistné plnění ve výši 1 mil. Kč. Ověřená kopie pojistné smlouvy bude zhotovitelem předložena objednateli před podpisem této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen kdykoliv během účinnosti této smlouvy k výzvě objednatele předložit 
mu k nahlédnutí certifikáty dokládající účinnost pojistné smlouvy dle odst. 9 tohoto článku, 
a to vždy nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne, v němž jej o to objednatel požádal.

## VIII. Smluvní pokuta

- Za prodlení s termínem předání díla či jeho částí vymezených členěním (fázováním) zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla z fáze, s níž je zhotovitel v prodlení, za každý započatý den prodlení.

- V případě, že zhotovitel nebude provádět plnění předmětu smlouvy prostřednictvím členů realizačního týmu (poddodavatelů) dle čl. V. této smlouvy, zaplatí zhotovitel za každou osobu, 
která se nebude podílet na jí určené části plnění předmětu smlouvy, objednateli smluvní pokutu 
ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení.

3. 	Zhotovitel bere na vědomí, že výhradním nabyvatelem licence je objednatel. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla v případě porušení ustanovení čl. IX. odst. 1 této smlouvy, tedy užití díla ve smyslu ustanovení § 12 autorského zákona 
bez svolení objednatele (pro vyloučení pochybností se připomíná, že užití rovněž zahrnuje zveřejnění díla nebo jeho části zhotovitelem) a v případě porušení ustanovení čl. IX. odst. 3 této smlouvy, 
tedy zejména pokud se ukáže, že dílo není původním výtvorem zhotovitele a/nebo že zhotovitel udělil licenci k dílu třetí osobě, a to za každé takovéto zjištění.

4. 	Zhotovitel je dále povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu za porušení níže uvedených ustanovení této smlouvy:

- Za každé jednotlivé porušení povinnosti uvedené v čl. IX. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých).

- Za každé jednotlivé porušení povinností uvedených v čl. X. této smlouvy týkajících se ochrany důvěrných informací a obchodního tajemství, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).

- V případě, že se zhotovitel neúčastní řádně oznámené pracovní porady dle čl. I odst. 6 a jednání dle čl. III. odst. 4 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každou jednotlivou neúčast.

- Neodstraní-li zhotovitel vadu příslušné části díla do čtrnácti (14) dnů od zjištění vady a jejího oznámení zhotoviteli, ve smyslu čl. VII. odst. 2, 3 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny části díla příslušné fáze za každý den prodlení.

5. V případě škody vzniklé objednateli porušením povinnosti zhotovitele, je tento povinen škodu objednateli uhradit. Škodou se rozumí i jakékoliv plnění objednatele třetím osobám, které musel objednatel uhradit v důsledku porušení povinnosti či závazku zhotovitele plynoucí z této smlouvy nebo v důsledku nepravdivého prohlášení zhotovitele v této smlouvě.

6. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst proti kterékoliv úhradě, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

7.	Smluvní pokuty sjednané dle tohoto článku jsou splatné do patnácti (15) kalendářních dnů od okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v této smlouvě, a to na účet objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy. Objednatel je oprávněn započíst splatnou smluvní pokutu proti jakékoli pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

8.	Ustanovením tohoto článku o smluvní pokutě není dotčeno domáhat se práva na náhradu škody, smluvní strany tedy nebudou aplikovat ustanovení § 2050 občanského zákoníku.

## IX. Ustanovení o právním vztahu k autorskému zákonu a „licenční doložka“

1.	Zhotovitel poskytne objednateli výhradní, věcně, časově a místně neomezenou licenci k předmětu smlouvy, který je autorským dílem, a to v rozsahu ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších doplňků (autorský zákon).

2. 	Objednatel je oprávněn zcela nebo zčásti, bez omezení, oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě (podlicence) a to i opakovaně, případně práva touto smlouvou nabytá postoupit a zhotoviteli identifikovat osobu postupníka (nabyvatele licence).

3. 	Zhotovitel garantuje, že dílo vytvořil osobně, případně bylo vytvořeno pouze osobami, které jsou k němu ve vztahu ve smyslu ustanovení § 58 autorského zákona, a že tudíž bude oprávněn k poskytnutí licence z titulu postavení zaměstnavatele, či obdobném s ohledem na příslušného autora, anebo s příslušným autorem uzavřel dostatečnou licenční smlouvu, která jej opravňuje poskytnout objednateli podlicenci alespoň v rozsahu dle zde sjednaného; licence a podlicence se pro účely 
této smlouvy společně označují jako „licence“. Zhotovitel garantuje, že před podpisem této smlouvy neudělil třetímu žádnou licenci k užití díla, a to ani výhradní ani nevýhradní, která by mohla 
být v rozporu s licencí dle zde sjednaného. Zhotovitel současně garantuje, že ve spojení s dílem nejsou dotčena jakákoli práva třetích osob a jedná se o původní, jedinečné a tvůrčí dílo zhotovitele.

4. 	Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v celkové ceně díla a je také samostatně vyjádřena částkou uvedenou v čl. II. odst. 1 této smlouvy. Smluvní strany prohlašují takovou odměnu za odpovídající a konečnou.

5. 	Pro vyloučení všech pochybností platí, že se zhotovitel zavazuje zajistit právo používat patenty, ochranné známky, licence, průmyslové vzory, know-how, software a práva z duševního vlastnictví, nezbytně se vztahující k předmětu smlouvy, které jsou nutné pro provoz a jeho využití, a to současně s předáním předmětu smlouvy nebo jeho části objednateli.

6.	Objednatel je oprávněn dílo upravovat, doplňovat, měnit, zařazovat do jiných děl, spojovat s jinými díly, či jakkoli jinak zasahovat do díla, tedy i do té jeho části, která naplňuje pojmové znaky díla, případně stejnými činnostmi pověřit třetí osobu a takto upravené či zpracované dílo dále užít v rozsahu licenčních oprávnění dle tohoto článku.

7.	Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel není oprávněn právo na odstoupení od smlouvy pro nečinnost objednatele postupem dle § 2379 občanského zákoníku uplatnit dříve než 10 let od data odevzdání díla.

8. Smluvní strany mají shodně zájem na tom, aby byla integrita díla zachována až do jeho definitivního provedení stavbou a aby nedošlo k užití díla způsobem snižujícím jeho hodnotu. Za tímto účelem se zhotovitel zavazuje k výzvě objednatele, či osoby, která bude nabyvatelem podlicence k užití díla, případně se stane postupníkem nabytých práv dle této smlouvy, vykonávat dle potřeby osobně autorský dohled, a to ve všech výkonových fázích, tzn. ve všech stupních zpracování projektové dokumentace až do konečného vyjádření díla stavbou.

## X. Ochrana důvěrných informací

1.  Smluvní strany se zavazují, že pro jiné účely, než je plnění předmětu této smlouvy a jednání směřující k plnění povinností a výkonu práv vyplývajících z této smlouvy, jiné osobě nesdělí, nezpřístupní, pro sebe nebo pro jiného nevyužijí obchodní tajemství druhé smluvní strany, o němž se dověděly nebo dozví tak, že jim bylo nebo bude svěřeno nebo se jim stalo jinak přístupným v souvislosti s plněním této smlouvy, obchodním či jiným jednáním, které spolu vedly nebo povedou. Povinnosti zachovávat obchodní tajemství stanovené v tomto článku odst. 1 až 5 této smlouvy se netýkají zákonných povinností objednatele (jako např. zveřejnit znění smlouvy v souladu se zákonem o veřejných zakázkách či v souladu se zákonem o registru smluv).

2. Obchodním tajemstvím se pro účely této smlouvy rozumí veškeré skutečnosti obchodní, 
výrobní či technické povahy související s činností smluvních stran, zejména veškerá průmyslová práva a know-how, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, 
nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné a mají být podle vůle smluvních stran utajeny.

3. Smluvní strany se zavazují, že ke skutečnostem tvořícím obchodní tajemství, umožní přístup pouze pracovníkům a osobám, které se smluvně zavázaly mlčenlivostí o skutečnostech tvořících obchodní tajemství.

4. Smluvní strany jsou povinny zachovávat obchodní tajemství i po skončení tohoto smluvního vztahu po dobu, po kterou trvají skutečnosti obchodní tajemství tvořící.

5. Smluvní strany se zavazují, že informace získané od druhé smluvní strany nebo při spolupráci 
s ní nevyužijí k vlastní výdělečné činnosti a ani neumožní, aby je k výdělečné činnosti využila třetí osoba.

## XI. Trvání a ukončení smlouvy

- Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv a končí vypořádáním všech závazků vyplývajících z této smlouvy.

- Smlouva může zaniknout:

- písemnou dohodou smluvních stran,

- odstoupením od smlouvy za podmínek uvedených v odst. 3 tohoto článku.

- Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy:

- neodstraní-li zhotovitel vady díla ani v dodatečné lhůtě nad rámec lhůty pro odstranění 
vad bránících užívání díla stanovené v akceptačním protokolu nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní,

- jestliže byl prohlášen úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,

- pokud bude zhotovitel v prodlení s dodáním předmětu smlouvy či jeho části o více než 30 dní,

- jestliže předmět smlouvy nebude splňovat parametry stanovené v této smlouvě, zadávací dokumentaci, obecně závaznými právními předpisy či technickými normami,

- jestliže zhotovitel pozbude oprávnění, které vyžaduje provedení a dodání předmětu smlouvy,

- jestliže zhotovitel vstoupí do likvidace,

- v případě, kdy bude plnění prováděno v rozporu s čl. V. této smlouvy,

- v případech, pro něž strany sjednaly smluvní pokutu v čl. VIII. odst. 2 této smlouvy,

- přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele s předáním dokončené části díla ve formě a kvalitě sjednané v této smlouvě patnáct (15) dnů,

- zhotovitel ve lhůtě nepředloží objednateli pojistnou smlouvu nebo certifikáty dokládající účinnost pojistné smlouvy dle čl. VII. odst. 10 této smlouvy.

5. Vzhledem k tomu, že plnění, poskytnutá jako postupná dílčí plnění, v rámci fází, stanovených 
v čl. II. odst. 1 této smlouvy, jež objednatel jako řádná převzal a akceptoval, mají sama o sobě 
pro objednatele význam, má odstoupení objednatele od smlouvy, upravené v tomto ustanovení smlouvy, účinky do budoucna.

## XII. Ustanovení o doručování

- Veškeré písemnosti související s touto smlouvou se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku. Uvedené se použije přiměřeně i na změnu kontaktní osoby dle odst. 4, resp. 5 tohoto článku smlouvy.

- Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti (10) kalendářních 
dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

- Veškeré písemnosti související s touto smlouvou lze doručit elektronickým způsobem, 
resp. prostřednictvím datové schránky (ID: c2zmahu) nebo e-mailem (podatelna@ipr.praha.eu). V případě elektronického podpisu smluv, musí být smlouva a její dodatky podepsány uznávaným elektronickým podpisem.

- Kontaktní osobou na straně objednatele je xxxxxxxx

- Kontaktní osobou na straně zhotovitele je xxxxxxxxx

## XIII. Závěrečná ustanovení

- Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí, pokud z této smlouvy nevyplývá něco jiného, ustanoveními občanského zákoníku a právním řádem České republiky. V případě, že by se stalo některé ustanovení smlouvy neplatným, zůstávají ostatní ustanovení i nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.

- Všechny spory vznikající ze smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit smírnou cestou, budou rozhodovány příslušným obecným soudem České republiky.

- Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemně, a to číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany se zároveň zavazují, že všechny informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění závazků stanovených 
touto smlouvou.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý stejnopis má platnost originálu. Zhotovitel a objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

- Smluvní strany se dohodly, že žádná z nich není oprávněna postoupit svá práva a povinnosti, vyplývající z této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, ledaže oprávnění k jejich postoupení bez souhlasu druhé strany přímo vyplývá z ujednání v této smlouvě obsaženém. K přechodu práv a povinností na právní nástupce stran se souhlas nevyžaduje.

- Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky. VAR. pro OSVČ/FO: Objednatel informuje zhotovitele o splnění této povinnosti. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

- Plnění předmětu této smlouvy v době mezi podpisem a před nabytím účinnosti této smlouvy, 
tedy před zveřejněním v registru smluv, se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.

- Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s poskytnutím informací o smlouvě v rozsahu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany výslovně souhlasí, celé znění smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků bude uveřejněno na profilu objednatele, který je veřejně přístupný.

- Objednatel uzavírá smlouvu v souladu s ustanovením § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a předmět smlouvy nabývá pro zřizovatele, kterým je hlavní město Praha.

- Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, žádná smlouva či řízení týkající se některé smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo splnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Zároveň svým podpisem potvrzují, že veškerá prohlášení a dokumenty podle této smlouvy jsou pravdivé, úplné, přesné, platné a právně vynutitelné.

- Tato smlouva představuje úplnou a ucelenou dohodu stran, která nahrazuje všechna předchozí ujednání, dohody či smlouvy, ať písemné či ústní, ohledně totožného předmětu plnění.

- Stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatným, neúčinným či nevykonatelným, není tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení smlouvy, ledaže právní předpis stanoví jinak. Smluvní strany se zavazují toto neplatné, neúčinné či nevykonatelné ustanovení nahradit tak, 
aby účelu smlouvy bylo dosaženo.

- Odpověď smluvní strany podle ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, učiněná s dodatkem 
nebo odchylkou či podmínkou, není přijetím nabídky na uzavření smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

- Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu, včetně jejích příloh, pečlivě přečetly, 
všem ustanovením smlouvy rozumí, že nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz svého souhlasu učiněného vážně a svobodně smlouvu vlastnoručně podepisují.

Příloha:

příloha č. 1 – Bližší specifikace - Zadání studie Veselská - Toužimská

V Praze dne …………					V ……….. dne ……………

………………………………..				………………………………………….

Mgr. Ondřej Boháč, ředitel		         			Ing. Josef Filip, Ph.D., jednatel

Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy,	Projekce dopravní Filip, s.r.o.

příspěvkové organizace

Příloha č. 1

Studie propojení Veselská - Toužimská

# Úvod a účel studie

Důvodem zadání studie je odlišný vývoj v území od předpokladů zanesených v platné územně plánovací dokumentaci. Konkrétně jde o vznik lesoparku Letňany, který již dekádu slouží svému účelu a je nadále rozvíjen. Tento lesopark má být podle platného územního plánu přetnut vyjma stávající ulice Toužimské spojující Letňany a Kbely dalšími novými komunikacemi, které mají odlehčit zastavěnému území Letňan a Kbel. Ač by tyto mohly být přizpůsobeny vedení lesoparkem, maximálně do něj zakomponovány, pro příslušné městské části se jedná o rušící element neslučitelný s rozvíjejícím se lesoparkem a je pořizována změna ÚP pro nalezení vhodnějšího řešení. Je tedy snaha o nalezení vhodněji pojatého řešení, které by nadále plnilo do jisté míry původní účel, avšak nové komunikace lesopark Letňany obcházely spíše po obvodu, nikoliv jeho středem.

Na tyto snahy o hledání alternativního řešení IPR v minulosti reagoval a po vzájemné diskuzi s městskými částmi vznikly schematické ideové varianty možného alternativního trasování, které je nadále nutné technicky prověřit ve vyšší míře podrobnosti stran proveditelnosti. Zároveň se nejedná o konečný výčet možností přístupu k problému.

Stávající navrhované vedení komunikací sloužících odlehčení od dopravy skrze zástavbu sledované platnou územně plánovací dokumentací se jeví jako spíše překonané a obtížně naplnitelné či použitelné, převážně pro nejistotu místních městských částí s trasováním atd. Z toho důvodu vzniká potřeba hledat alternativní řešení.

Studie propojení Veselská - Toužimská je podkladovou technickou studií pro změnu územního plánu prověřující několik variant propojení Veselská – Toužimská, které je výrazně modifikováno oproti stávající podobě dle platného Územního plánu. Studie bude obsahovat alespoň 3 varianty, jejich zhodnocení a projednání. Varianty se od sebe budou lišit jak prostorovým vedením, tak skladebným uspořádáním. Návrh bude obsahovat řešení pro pěší, hromadnou, cyklistickou a individuální dopravu, jeho součástí bude i krajinářské řešení. Výsledkem bude doporučení 1 varianty, která bude sloužit jako podklad pro změnu územního plánu, resp. pro vymezení ploch s rozdílným způsobem využití.

Výřez z platného ÚP s vyznačením komunikačního propojení určeného k modifikaci touto studií

Obsah studie

Výchozími variantami studie jsou uvažovaná propojení dle schémat uvedených níže, ta budou doplněna alespoň jednou další variantou, která bude řešit slabá místa výchozích variant. Jako doplňkové ilustrační schéma je připojena i schematická úvaha o teoretické přeložce ulice Toužimské jižním směrem do ploch letiště pro případné další rozšíření lesoparku Letňany. Studie navrhne technické řešení všech tří či více variant včetně napojení na stávající infrastrukturu. Návrh musí být v podrobnosti technické studie a musí obsahovat všechny podstatné technické náležitosti a důležité dopravní značení, nikoliv však v podrobnosti DÚR či vyšší. Následně studie posoudí varianty z těchto hledisek:

- Dopravní hledisko (složitost technického řešení, napojení nastávající síť, fungování v síti pozemních komunikací v severovýchodním segmentu)

- Technicko-ekonomické hledisko (investiční a provozní náklady)

- Krajinářské hledisko, návrh liniových a plošných dosadeb v souladu s koncepcí lesoparku Letňany včetně posouzení potenciálu na prvky modrozelené infrastruktury a rekreačního potenciálu území

- Případně další hledisko, které vyplyne z projednávání

A vybere výslednou variantu, kterou překlopí do návrhu funkčních ploch s rozdílným způsobem využití

Výchozí varianty studie

Jedna z výchozích variant v kontextu s možným dalším rozvojem silniční sítě v podobě alternativní přeložky ulice Toužimská

Řešené území

Řešené území je vyznačeno níže na obrázku, je stanoveno přibližně a může být modifikováno na základě probíhajících prací či projednávání

Vyznačení přibližného řešeného území červeným obdélníkem

Požadavky na projednávání

Studie musí být projednána s všemi dotčenými subjekty, tedy kromě IPR minimálně s MČ Praha 18, MČ Praha 19, příslušnými odbory MHMP ODO, OCP a PKD a TSK. Projednávání musí proběhnout minimálně ve třech krocích: Před započetím studie (sběr podnětů), nad rozpracovanou studií a následně představení výsledné varianty. Studie musí obsahovat závěry z projednávání.

# Požadované obrazové přílohy (k dopracování a doplnění do zadání)

- Výkres širších vztahů

- Přehledový výkres všech řešených variant

- Situace technického řešení jednotlivých variant se staničením včetně skladebných prvků, zemního tělesa, propustků, mostů, základního dopravního značení atd.

- Podélný profil všech variant

- Charakteristické příčné řezy pro všechny varianty

- Výkresy všech napojení výsledné varianty na stávající síť v měřítku 1:1000 či menším

- Výkres ploch s rozdílným způsobem využití pro výslednou variantu

Datové formáty výstupů:

- Odevzdáno ve dvou (2) tištěných paré + digitální odevzdání:

  - Text ve wordu a pdf

  - Obrazové přílohy v dwg (dxf) a pdf

Termíny:

- Předání konceptu studie do 60 dnů od podpisu smlouvy (fakturace 75% ceny)

- Předání výsledné studie do 45 dnů od předání pokynu k dopracování

Požadavky na zpracovatelský tým:

- Dopravní inženýr

- Krajinářský architekt

- Projektant hospodaření s dešťovou vodou

- Architekt - urbanista

Bližší specifikace a požadavky jsou obsaženy v čl. 6.3 výzvy k podání nabídek.