Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vytvoření webových stránek

(dále jako „Dodatek“)

**ČLÁNEK 1 – Smluvní strany**

Společnost: **LESENSKY.CZ, s.r.o.**

IČO: 29373336

Sídlo: Štursova 583/49, Komín, 616 00 Brno

Spisová značka: C 76249/KSBR Krajský soud v Brně

Za kterou jedná: Petr Lesenský, jednatel

Komunikační osoba: Roman Kučera, ředitel společnosti (kucera@lesensky.cz)

(dále jako „**Zhotovitel**“)

a

Společnost: **Zaměstnanecká pojišťovna Škoda**

IČO: 46354182

Sídlo: Husova 302/9, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav

Právní forma: Zdravotní pojišťovna

Za kterou jedná: Ing. Darina Ulmanová, MBA

Komunikační osoba: Martin Vaněk

(dále jako „**Objednatel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dále též společně jako „**Smluvní strany**“ a každý jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

**ČLÁNEK 2 – Změny smlouvy**

2.1 Na základě shodné vůle obou smluvních stran, provádí se níže uvedená změna **Smlouvy  
o vytvoření webových stránek.**

2.2 Článek 6.3 Smlouvy o vytvoření webových stránek se nahrazuje takto:

„6.3. Zhotovitel je povinen provést Dílo ve lhůtě do 17. března 2023.“

**ČLÁNEK 3 – Závěrečná ustanovení**

3.1. Dodatek je uzavřen ze svobodné vůle, což obě strany na důkaz stvrzují svými podpisy.

3.2. Dodatek je ve dvou vyhotoveních, která mají platnost originálu, každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem svého podpisu, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany ujednaly, že se jejich smluvní vztahy budou řídit tímto smluvním dodatkem ode dne 31. 12. 2022.

NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Petr Lesenský, LESENSKY.CZ, s.r.o.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Darina Ulmanová, MBA, Zaměstnanecká pojišťovna Škoda