Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 210327

č. j. 2022/3963/NM

Smluvní strany:

Národní muzeum, příspěvková organizace

Se sídlem: Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1 – Nové Město

Zastoupené: prof. PhDr. Michalem Stehlíkem, Ph.D., náměstkem pro sbírkotvornou a výstavní činnost

IČO: 00023272, DIČ: CZ00023272

(dále jen „Objednatel“)

a

Muzea Servis, spol. s r.o.

Zapsaný v: OR vedený KS Brno, oddíl C, vložka 85487

Se sídlem: Žebětínská 952/47, 623 00 Brno

Zastoupený: Ing. Petrem Petkovským, jednatelem

IČO: 03570762, DIČ: CZ03570762

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek 1

Shora jmenované smluvní strany uzavřely dne 19. 11. 2021 smlouvu o dílo č. 210327 (dále jen „Smlouva“).

Vzhledem k časovému zdržení v postupu prací předcházejících předmětu Díla výše uvedené Smlouvy se obě smluvní strany dohodly na níže uvedeném prodloužení termínu plnění. Po změně zní příslušná ustanovení Smlouvy takto:

- Článek III – Místo a doba plnění, odst. c) dokončení prací a předání Díla – do 31. 1. 2023

Článek 2

- Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.	Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že souhlasí s jeho obsahem a že nebyl uzavřen za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svůj podpis.

| V Praze dne |  |  |
| --- | --- | --- |
| prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. objednatel |  | Ing. Petr Petkovský zhotovitel |