D O D A T E K  č. 2/2017

ke smlouvě č. FV10482

o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu

formou dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace

# Česká republika – organizační složka státu Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 32, 110 15 Praha 1

IČ: 47609109

DIČ: neplátce DPH

zastoupená:	Ing. Martinem Švolbou

ředitelem odboru výzkumu, vývoje a inovací

dále jen poskytovatel, na straně jedné

a

organizace:	Sobriety s.r.o.

se sídlem:	Loosova 579/10, 638 00  Brno - Lesná

IČ:                            262 71 061

DIČ:	CZ 262 71 062

zápis v OR:	KS v Brně, oddíl C, vložka 41093

zastoupená:	Ing. Michalem Vajdákem

funkce:                     jednatelem společnosti

dále jen příjemce, na straně druhé

uzavřeli mezi sebou dne 4.11.2016 smlouvu o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu formou dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace (dále jen Smlouva) ve smyslu  § 9 zák. č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zák. č. 130/2002 Sb.).

Název projektu:	 Habitat pro extrémní prostředí s lehkou přetlakovatelnou konstrukcí /HELP/

Ev. č. projektu: FV10482

Řešení projektu je rozloženo do období:	02/2016 – 10/2019

Dnešního dne uzavírají poskytovatel a příjemce tento dodatek č. 2/2017 ke Smlouvě, kterým se upravuje její znění takto:

I.

mění se:

1. Příloha č. 2 – Věcná náplň v roce 2017 – prodloužení řešení etapy 2

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Orientační zajištění řešení etap (organizace) | Orientační termín ukončení etapy |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2017 |
| 2 | Úvodní materiálový, systémový a konstrukční návrh habitatu | Sobriety, 5M, VUT | 09/2017 |

- výše celkových uznaných nákladů se nemění

II.

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy.

V Praze dne

za poskytovatele:						         za příjemce:

Sobriety s.r.o.

Loosova 579/10, 638 00 Brno - Lesná

____________________________________	       ______________________________

Ing. Martin Švolba                                                            Ing. Michal Vajdák

ředitel odboru výzkumu, vývoje a inovací	  	                            jednatel společnosti