DIPRO,   spol. s r. o.(

Dopravní a inženýrské projekty,

projektová, inženýrská  a konzultační  kancelář

Modřanská  11/1387,  143  00  Praha  4   -   Modřany

Tel.:  2 4177 0144, 2 4177 1639, 2 4177 2357     Fax 2 4177 3885

e-mail: dipro@dip.cz                               http://www.dip.cz

Vaše č.j.:

ze dne:

Praha,  20.4.2017

Věc:      	Nabídka na zpracování Dopravní studie a PD pro stanovení DZ

Okružní křižovatka ul. Mladoboleslavská - Chaltická v Praze Vinoři

1. Obsah nabídky

Tento průvodní dopis nabídky včetně specifikace a kalkulace

2. Identifikace uchazeče

DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY, s. r.o. (zkr. DIPRO, spol. s r.o.)

Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4 - Modřany

IČO: 485 92 722               	DIČ: CZ485 92 722

bank. spojení: Čsp, Praha 4,  č.účtu 697 27 339/0800

statutární zástupci: 	Ing. Jan Zrzavý  (jednatel)

vykonavatel projektu:  	Ing. Daniel Polič, Ph.D. (AI) – komunikace

3. Prohlášení uchazeče

Uchazeč se seznámil se všemi vstupními podmínkami uvedenými pro zpracování požadované projektové dokumentace. Místo a způsob řešení je mu znám a uznává je za rozhodující pro vznik smluvního vztahu.

Nabídka obsahuje veškeré práce pro provedení díla. Veškeré dodatečné změny budou projednány v předstihu se zadavatelem, který je odsouhlasí.

4. Předmět nabídky

Předmětem nabídky je zajištění podkladů a vypracování Dopravní studie a projektové dokumentace pro Stanovení dopravního značení a zařízení na stavbu stavby: Okružní křižovatka ulic Mladoboleslavská a Chaltická v Praze Vinoři.  Jedná se o vypracování dopravní studie, její předjednání s vybranými DOSS a správci IS a podání žádosti o stanovení. Správní poplatky nejsou součástí této nabídky. Dále je součástí této nabídky propočet investičních nákladů stavby. Bude zpracován návrh umístění „dočasné“ okružní křižovatky do plochy stávající stykové křižovatky ulic Mladoboleslavská a Chaltická. Křižovatka bude realizována pomocí mobilních – rozebíratelných prvků jako jsou betonová svodidla Cityblok, mobilní obruba, klenfix apod. a svislého a vodorovného dopravního značení.

5. Doba plnění veřejné zakázky

Průzkumné a podkladové práce					  6 týdnů od objednání

Vypracování návrhu PD DUR, rozeslání PD k vyjádření		10 týdnů od objednání

Zapracování připomínek z projednání a podání žádosti o UR	do 3 týdnů od obdržení všech vyjádření

Vypracování návrhu PD DSP, rozeslání PD k vyjádření		8 týdnů od vydání UR v PM

Zapracování připomínek z projednání a podání žádosti o SP	do 3 týdnů od obdržení všech vyjádření

Vypracování DZS, 						8 týdnů od vydání SP v PM

Autorský dozor							Během výstavby, pravidelné KD

6. Nabídková cena

Cena je stanovena na základě hodinové sazby (580 Kč/hod) a počtu hodin stanovených na základě odborného odhadu dle obdobných projektů.

6.1 Práce průzkumné, podkladové a související (není zahrnuto v ceně inženýrsko-projektových prací)

6.2 Cena celkem

K ceně bude připočteno DPH platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

V ceně je zahrnuto dodání všech potřebných paré pro projednání a 3 kompletní tištěná paré projektové dokumentace a  1 vyhotovení na CD v digitální podobě.

S úctou a pozdravem

Ing. Jan Zrzavý

Ředitel a jednatel společnosti

# Text boxes

Úřad městské části

Praha Vinoř

Bohdanečská  97

190 17 Praha - Vinoř