Projektová kancelář - Miloš Dolník

Květinová 177  403 22 Ústí nad Labem - Svádov

Telefon

IČ  16439716

DIČ  CZ5502082487

Věc  :		:	Nabídka

na vypracování dokumentace pro vydání stavebního povolení na stavební úpravy objektu Domova pro seniory Pod Horkou 85 Chlumec (stavební úpravy hygienického příslušenství DPS pro bezbarierové užívání)

Na základě vaší výzvy zasílám věcnou a cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace výše uvedené stavby

1. Rozsah prací  :

-	zabezpečení vstupních údajů

-	provedení průzkumu (stavební + instalace)

-	kontrola a doměření stávajícího stavu

-	vypracování dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozsahu dle přílohy č.5

k vyhlášce č.499/2006 Sb. (stavební část, požární bezpečnost, statika, zdravotní instalace,

vytápění, vzduchotechnika (větrání), elektroinstalace, výkaz výměr, kontrolní rozpočet)

-	provedení inženýrské činnosti k vydání stavebního povolení

2. Cena projektových prací a inženýrské činnosti

Cena za zabezpečení vstupních údajů a zpracování projektové dokumentace stanovena dle  Sazebníku projektových prací a inženýrské činnosti UNIKA 2016 pro tyto parametry stavby :

- 3.5.15 stavby občanské, bytové a zdravotnické

- III.pásmo obtížnosti

- předpokl.celkový náklad 1,8 mil.Kč

Cena za zabezpečení vstupních údajů, provedení průzkumu a kontroly a doměření stávajícího jsou stavu stanovena hodinovou sazbou.

Zabezpečení vstupních údajů, provedení průzkumu (stavební + instalace), provedení kontroly a doměření stávajícího stavu

Nabídková cena  18 hod. x 350,- Kč/hod.  =		 6.300,- Kč

Zpracování dokumentace pro stavební povolení (rozsah viz předchozí bod nabídky)

Nabídková cena 				           50.900,- Kč

Provedení inženýrské činnosti k vydání stavebního povolení

Nabídková cena 			         =              5.800,- Kč

Celková nabídková cena za zabezpečení vstupních údajů, provedení průzkumu,

kontroly a doměření stávajícího stavu, zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení

a provedení inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení     		  63.000,- Kč

DPH 21%								 	  13.230,- Kč

Konečná nabídková cena včetně DPH			           		  76.230,- Kč

3. Platební podmínky

Úhrada ceny bude provedena na základě dvou dílčích faktur zhotovitele.

1.faktura ve výši 69.212,- Kč (vč.DPH) bude vystavena po předání dokončené PD včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu.

2.faktura ve výši 7.018,- Kč (vč.DPH) bude vystavena po dokončení inženýrské činnosti

(vydání stavebního povolení).

V Ústí n.L. 17.10.2016

..............................................................

Miloš Dolník

Květinová 177											40322	Ústí n.L. - Svádov