Příloha č.1 k dodatku č. 2 SOD č. 783/2022 Oceněný soupis prací změn závazku

16.1.2023

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZL2

VD Horka - více/méně práce

72 798,60

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 72 798,60 15 287,71

15,00% 0,00 0,00

CZK 88 086,31

Strana 1 z 13

16.1.2023

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL2

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

VCP (1) SO02 - vícepráce 57 944,63 70 113,00

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

MNP SO01 - méněpráce -23 858,72 -28 869,05

72 798,60 88 086,31

VCP SO01 - vícepráce 38 712,69 46 842,35

VD Horka - více/méně práce

Strana 2 z 13

16.1.2023

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -23 858,72

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -23 858,72 21,00% -5 010,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -28 869,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VD Horka - více/méně práce

MNP - SO01 - méněpráce

Strana 3 z 13

16.1.2023

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -23 858,72

741 - Elektroinstalace - silnoproud -23 858,72

MNP - SO01 - méněpráce

VD Horka - více/méně práce

Strana 4 z 13

16.1.2023

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -23 858,72

D 741 Elektroinstalace - silnoproud -23 858,72

1 K 741112061

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na

trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje

přístrojových zapuštěných plastových kruhových

kus -2,000 49,91 -99,82

2 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm kus -2,000 15,60 -31,20

3 K 741310001

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných

se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů,

řazení 1-jednopólových

kus -2,000 160,68 -321,36

4 M

ABB.355301929

B

Přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So kus -2,000 147,12 -294,24

5 M

ABB.3559A0134

5

Přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So kus -2,000 147,12 -294,24

6 M

ABB.3901GA000

10B1

Rámeček jednonásobný Swing® kus -2,000 25,11 -50,22

7 M

ABB.3558AA651

B

Kryt spínače jednoduchý kus -2,000 51,16 -102,32

8 K 741310022

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných

se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů,

řazení 6-střídavých

kus -2,000 155,71 -311,42

9 M

ABB.3559A0634

5

Přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So kus -2,000 168,06 -336,12

10 M

ABB.ABB.3901G

A00010.

Rámeček jednonásobný kus -2,000 28,96 -57,92

11 M

ABB.3558AA651

B.1

Kryt spínače jednoduchý kus -2,000 50,66 -101,32

12 K 741313073

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů

šroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro

prostředí normální, provedení 2P + PE dvojí zapojení

pro průbě

kus -1,000 248,10 -248,10

13 M

ABB.5518AA235

9B

Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s

clonkami

kus -1,000 211,77 -211,77

14 M

ABB.3901GA000

10.2

Rámeček jednonásobný kus -2,000 29,65 -59,30

15 M ABB.3901AB20B Rámeček dvojnásobný, vodorovný kus -1,000 65,12 -65,12

16 K 741372061

Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se

zapojením vodičů interiérových přisazených stropních

hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2

KUS -1,000 410,73 -410,73

17 M 347\_R1 Recyklační poplatek svítidla KUS -8,000 13,49 -107,92

18 M 10100000R LED STROPNÍ SVÍTIDLO 24W, 2040LM kus -6,000 1 491,31 -8 947,86

19 K 741372062

Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se

zapojením vodičů interiérových přisazených stropních

hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36

m2

KUS -2,000 585,68 -1 171,36

20 M 101083812 LEDV SMART ZB PANEL TW 30X120 FS1 LEDV kus -2,000 5 318,19 -10 636,38

VD Horka - více/méně práce

MNP - SO01 - méněpráce

Strana 5 z 13

16.1.2023

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 38 712,69

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 38 712,69 21,00% 8 129,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 46 842,35

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VD Horka - více/méně práce

VCP - SO01 - vícepráce

Strana 6 z 13

16.1.2023

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 38 712,69

HSV - Práce a dodávky HSV 2 404,90

3 - Zazdění otvoru z porobet. tvárnic 512,25

6 - Betonová mazanina 1 709,58

62 - Úprava povrchů vnějších - mozaiková omítka 183,07

PSV - Práce a dodávky PSV 36 307,79

741 - Elektroinstalace - silnoproud 36 307,79

VCP - SO01 - vícepráce

VD Horka - více/méně práce

Strana 7 z 13

16.1.2023

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 38 712,69

D HSV Práce a dodávky HSV 2 404,90

D 3 Zazdění otvoru z porobet. tvárnic 512,25

1 K 310278842

Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu

nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm

m3 0,075 6 830,00 512,25

D 6 Betonová mazanina 1 709,58

2 K 631311116

Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez

zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30

m3 0,285 5 998,52 1 709,58

D 62 Úprava povrchů vnějších - mozaiková omítka 183,07

3 K 622151001

Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých

tenkovrstvých omítek stěn

m2 2,753 66,50 183,07

D PSV Práce a dodávky PSV 36 307,79

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 36 307,79

4 K 741122015

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod

omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu

žil 3x1,5 mm2

m 25,000 44,24 1 106,00

5 M 34111030

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC

450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

m 20,800 21,46 446,37

VV 18,087\*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 20,800

6 K 741122016

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod

omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu

žil 3x2,5 až 6 mm2

m 47,000 47,50 2 232,50

7 M 34111036

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC

450/750V (CYKY) 3x2,5mm2

m 43,200 32,65 1 410,48

VV 37,5652173913044\*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 43,200

8 K 741130001

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením

v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2

kus 33,000 29,96 988,68

9 K 741310001

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných

se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů,

řazení 1-jednopólových IP44 na omítku

kus 1,000 144,61 144,61

10 M 34535015 Přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So IP44 kus 1,000 96,40 96,40

11 K 741313001

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů

šroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro

prostředí normální, provedení 2P + PE

kus 4,000 111,00 444,00

12 M 34555241

Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s

clonkami IP 44

kus 4,000 137,00 548,00

13 M 156-R LED STROPNÍ SVÍTIDLO přisazené IP44 kus 1,000 1 860,00 1 860,00

14 M 151-R LED STROPNÍ SVÍTIDLO zapuštěné, kruhové kus 12,000 1 293,00 15 516,00

15 K 741371811 Demontáž svítidel venkovních kus 2,000 83,60 167,20

16 M 128-R LED STROPNÍ SVÍTIDLO přisazené venkovní IP44 kus 2,000 3 482,60 6 965,20

17 K 741372012

Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se

zapojením vodičů ,venkovních IP 44 přisazených

stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09

do 0,36 m2

kus 2,000 241,00 482,00

18 K 218202010 Demontáž svítidel venkovních kus 2,000 83,60 167,20

19 K 941-R přepojení stávajícího venkovního čidla kus 1,000 386,00 386,00

20 K 121-R Připojení boileru kus 1,000 208,88 208,88

21 M 176-R Kabel připojovací FLEX 3x1,5 - 2m KUS 1,000 82,30 82,30

22 M 34539002

Přístroj přepínače střídavého dvojitého, řazení 6 + 6,

6So

kus 2,000 170,00 340,00

23 M 34539003 Přístroj přepínače seriového, řazení 5, 5So kus 1,000 134,00 134,00

VD Horka - více/méně práce

VCP - SO01 - vícepráce

Strana 8 z 13

16.1.2023

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 3,000 22,59 67,77

25 M 34539050 kryt spínače dvojitý kus 3,000 52,60 157,80

26 M 34539057 kryt zaslepovací kus 1,000 43,20 43,20

27 M 34539062 rámeček čtyřnásobný kus 1,000 43,20 43,20

28 K 811-R Demontáž stávajícího rozváděče R2 kus 1,000 980,00 980,00

29 K 041-R Přepojení kabelů z garáže do R1 kus 1,000 1 290,00 1 290,00

Strana 9 z 13

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 57 944,63

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 57 944,63 21,00% 12 168,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 70 113,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VD Horka - více/méně práce

VCP (1) - SO02 - vícepráce

Strana 10 z 13

16.1.2023

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 57 944,63

PSV - Práce a dodávky PSV 57 944,63

787 - Dokončovací práce - zasklívání 41 355,37

734 - Ústřední vytápění - armatury 1 681,88

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 9 826,83

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 5 080,55

VCP (1) - SO02 - vícepráce

VD Horka - více/méně práce

Strana 11 z 13

16.1.2023

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 57 944,63

D PSV Práce a dodávky PSV 57 944,63

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 41 355,37

1 K 787911111 Montáž bezpečnostní fólie na sklo m2 28,621 514,10 14 714,06

VV "pohled čelní" 5\*2,4 12,000

VV "střecha"4,95\*1,675 8,291

VV "boky"2,45\*1,7\*2 8,330

VV Součet 28,621

2 M 63479019 fólie na sklo ochranné a bezpečnostní čirá 82% m2 29,480 903,65 26 639,60

VV 28,621\*1.03 "Přepočtené koeficientem množství 29,480

VV Součet 29,480

3 K 998787101

Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

T 0,001 1 030,38 1,03

4 K 998787181

Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun

prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv

výšku obje

T 0,001 678,42 0,68

D 734 Ústřední vytápění - armatury 1 681,88

5 K 734209113 Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15) KUS 1,000 120,92 120,92

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

6 M 55129216

armatura připojovací radiátorová VK pro 1/2 trubkovou

soustavu rohová s vypouštěním 1/2"x3/4E

KUS 1,000 737,86 737,86

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

7 K 734211113

Ventily odvzdušňovací závitové otopných těles PN 6 do

120°C G 3/8

KUS 1,000 96,13 96,13

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

8 K 734222802

Ventily regulační závitové termostatické, s hlavicí

ručního ovládání PN 16 do 110°C rohové chromované

G 1/2

KUS 1,000 442,41 442,41

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

9 K 734291951

Opravy armatur závitových zpětná montáž hlavic

ručního a termostatického ovládání

KUS 1,000 50,00 50,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

10 M 55128134

hlava termostatická kapalinová pro radiátorové tělesa s

integrovaným ventilem

KUS 1,000 230,38 230,38

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

11 K 998734101

Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

T 0,002 1 344,21 2,69

12 K 998734181

Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun

prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv

výšku objekt

T 0,002 742,88 1,49

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 9 826,83

13 K 735159110

Montáž otopných těles panelových jednořadých,

stavební délky do 1500 mm

KUS 1,000 490,56 490,56

VV "denní místnost

VV 1 1,000

VV "Celkem: "A186

VV Součet 1,000

14 M

KRD.220600906

00010

RADIK VK 22-0600/0900 kus 1,000 9 268,97 9 268,97

VD Horka - více/méně práce

VCP (1) - SO02 - vícepráce

Strana 12 z 13

16.1.2023

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15 K 998735101

Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

T 0,029 1 467,97 42,57

16 K 998735181

Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun

prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv

výšku o

T 0,029 852,63 24,73

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 5 080,55

17 K 733222102

Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných

měkkým pájením O 15/1

M 6,000 527,41 3 164,46

VV 2\*3 6,000

VV Součet 6,000

18 K 733224222

Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za

zhotovení přípojky z trubek měděných O 15/1

KUS 2,000 221,95 443,90

VV 2 2,000

VV "Celkem: "A171

VV Součet 2,000

19 K 733291101

Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných O do

35/1,5

M 6,000 27,02 162,12

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

20 K 733293902

Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných vsazení

odbočky na stávající potrubí o rozměrech O 15/1

KUS 2,000 254,84 509,68

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

21 K 733811241

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového

polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných

spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního

prů

M 6,000 131,93 791,58

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

22 K 998733101

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

T 0,003 1 975,99 5,93

23 K 998733181

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek

k cenám za přesun prováděný bez použití

mechanizace pro jakoukoliv výšku

T 0,003 960,76 2,88

Strana 13 z 13