S M L O U V A   O   D Í L O

Číslo zhotovitele 062023		Číslo objednatele

Uzavřená podle ust. § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

### I. SMLUVNÍ STRANY

I.1  OBJEDNATEL : 	        	Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Sídlo  :		 		Šířava 482/21, 750 02  Přerov

Registrace  :			Krajský soud Ostrava, obch. rejstřík, odd. B, vložka č. 675

IČ : 				47674521

DIČ:				CZ47674521

Statutární zástupce : 		Michal Zácha, DiS – předseda představenstva a.s.

Smluvně oprávněn jednat : 	Ing. Jiří Pavlík – ředitel společnosti

Technicky oprávněn jednat : 	Ing. Jindřich Mrva – výrobně technický náměstek

Bankovní spojení : 		XXXXXXXXXXXXXXX

Číslo bankovního účtu:           	XXXXXXXXXXXXXXX

I.2  ZHOTOVITEL  : 		PROJEKTY VODAM s.r.o.

Sídlo : 				Galašova 158 , 753 01 Hranice

Registrace : 			Krajský soud Ostrava, obch. rejstřík, oddíl C, vložka č. 25825

IČ : 				26821443

DIČ : 				CZ26821443

Statutární zástupce : 		Ing. Petr Matuška – jednatel společnosti

Smluvně oprávněn jednat : 	Ing. Petr Matuška

Technicky oprávněn jednat : 	Ing. Petr Matuška, Ing. Stanislav Juráň

Bankovní spojení : 		XXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

### II. PŘEDMĚT DÍLA

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo, kterým se rozumí autorský dozor na stavbě „Věžový vodojem Ústí“ vykonávaný od předání staveniště až po dokončení stavby.

### III. ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA

Součástí autorského dozoru jsou tyto činnosti:

- poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské dokumentace

- soulad dokument. dočasných objektů zařízení staveniště se základním řešení zařízení staveniště

- účast na odevzdání staveniště zhotovitelem

- účast na vybraných kontrolních dnech

- dohled nad dodržováním projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby

- posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v částích projektů zpracovávaných zhotovitelem z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů

- vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projednávané dokumentaci

- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby

- průběžné zpracování kontrolního sestavení kontrolního sestavení nákladů

- účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení

- zpracování zprávy o souladu provedené stavby s projektovou dokumentací

- aktivní pomoc při přípravě kolaudace

- účast na kolaudačním řízení

Součástí výkonu autorského dozoru není :

- vypracování změn projektu na základě žádosti dodavatele nebo investora

- zajišťování změn územního rozhodnutí nebo změn stavby před dokončením

- provádění geodetických prací pro dodavatele nebo investora

- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby

Uvedené činnosti je budou v případě potřeby dohodnuty na základě jiných smluv o dílo nebo budou objednány a po provedení budou zhotovitelem fakturovány sazbou 600,- Kč za méně náročné práce a  740,- Kč za hodinu náročné práce (viz sazebník UNIKA 2022 – str.20 odstavec 2.4.2, položka náročné práce), přičemž faktura bude obsahovat i počet odpracovaných hodin.

### IV. doba PROVEDENÍ DÍLA A MÍSTO PLNĚNÍ

IV.1 Autorský dozor bude vykonáván od zahájení stavby po dokončení stavby. Stavba bude zahájena 20. ledna 2023. Předběžné ukončení stavby je stanoveno na 30.11.2023.

IV. 2 Místem plnění je celý rozsah staveniště stavby nacházející se na k. ú. Ústí.

### V. CENA DÍLA

Na základě nabídky č.23010 ze dne 24.01.2023 došlo k dohodě mezi zadavatelem a autorem dokumentace, že výkon autorského dozoru bude hrazen na základě smluvně daných sazeb práce a skutečně vykonaných činností. Z tohoto důvodu je cena autorského dozoru uváděná jako předpokládaná podle kalkulace uvedené v nabídce s tím, že skutečná cena bude fakturována na základě soupisu vykonaných skutečných činností.

Před zahájením prací se předpokládá, že kontrolní dny na stavbě budou jednou za týden a účast zpracovatele dokumentace na nich bude v jednom až dvou osobách podle náročnosti řešených témat. Kromě účasti na kontrolních dnech se předpokládá další činnost specifikovaná níže.

V.1  Cena autorského dozoru

Práce							hodiny     sazba		cena

V.1.1   Převzetí výztuže a spár, kontroly na stavbě        20 hod      740 Kč	          14.800,- Kč

V.1.2   Účast na kontrolních dnech		            20 hod      600 Kč	          12.800,- Kč

V.1.3   Ostatní činnosti viz kapitola 2		            30 hod      740 Kč	          22.200,- Kč

V.1.4   Ostatní činnosti viz kapitola 2	                        30 hod      600 Kč	          18.000,- Kč

Předpokládaná cena práce							          67.000,-  Kč

k této ceně bude připočítána DPH v sazbě 21 %, která bude činit   		           14.070,-  Kč

#### Celková cena včetně DPH tedy bude					    	            81.070,- Kč

Slovy osmdesátjednatisícsedmdesát Kč

V.2  Cena sjednaná ve smlouvě obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému vypracování celého díla.

V.3  Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé budoucím vývojem cen, a to až do termínu dokončení celého díla sjednaného ve smlouvě.

### VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

VI.1 Navrhujeme fakturaci provést jednorázově po dokončení stavby k 30.11.2023

VI.2  Splatnost faktury bude 14 dnů.

### VII. UJEDNÁNÍ VŠEOBECNÁ

VIII.1  Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neujednaná se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.

VIII.2  Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

VIII.3  Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou účastníků.

VIII.4 Obsah smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a souhlasím s případným zveřejněním smlouvy.

VIII.5  V případě naplnění podmínek dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tento dodatek povinně zveřejněn objednatelem v Registru smluv.

VIII.6  Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

VIII.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, porozuměly jejímu obsahu, smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni anebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují oprávnění zástupci smluvních stran svým podpisem.

###### Zhotovitel				              Objednatel

V Hranicích dne 16.02.2023			  V Přerově dne ....................................

Ing. Petr Matuška 				  Ing. Jiří Pavlík

jednatel společnosti			              ředitel společnosti

………………………………………….	 	  ……………………………………………….